Информация по инициативному проекту

1) Наименование инициативного проекта: «Ремонт дороги по ул. Нижняя д. Заполье Пермского МО»

2) Сведения об инициаторе проекта: ТОС "Нижнемуллинский»

3) Вопрос местного значения, в рамках которого реализуется инициативный проект в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (указать номер пункта и полное наименование вопроса местного значения): пункт 5 «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

4) Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Пермского муниципального округа или его части: улица Нижняя является центральной дорогой д. Заполье в грунтовом(щебеночным) исполнении, к ней примыкают большинство улиц. Деревня активно растёт. Высокий поток транспорта, в том числе грузового приводит к образованию дорожных неровностей, что приводит к обрызгиванию пешеходов из образующихся луж, высокой частоте ремонта автомобилей, и потенциально ведёт к аварийным ситуациям. По ней жители идут на остановку рейсового автобуса, по ней же школьники идут на остановку школьного автобуса. Ремонт дороги увеличит безопасность и комфорт движения по этой улице.

5) Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

1. Отсыпка гравием (1200марка,фр20-40)

2. Выравнивание профиля дороги.

3. Укатка катком 8-10тонн.

6) Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: повышение уровня удобства и комфорта в передвижении по ул. Нижней автотранспорта и пешеходов

7) Планируемые сроки реализации инициативного проекта в пределах календарного года: в срок до 31 октября 2026 года

8) Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: 900 000, 00 рублей

9) Сведения о планируемом финансовом (инициативные платежи), участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 200 000,0 рублей

10) Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц:

Волонтерский труд:

1. Расчистка  и углубление канав

2. Чистка поддорожных труб для улучшения водоотведения от дороги

Собственный вклад жителей:

1. Аренда экскаватора- погрузчика

2. Аренда катка

11) Объем средств бюджета Пермского муниципального округа: 700 000 рублей

12) указание на территорию Пермского муниципального округа или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

в границах территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление «Нижнемуллинский» Пермского

муниципального округа Пермского края ул. Нижняя д. Заполье Пермского муниципального округа (земельные участки с кадастровыми

номерами 59:32:3250001:23527, 59:32:3250001:5282, 59:32:3250001:22102,

59:32:3250001:13673,59:32:3250001:2868).