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от 29 мая 2025 г. № 408



ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц
Благоустройство территории «Вечная память 3 этап»
(наименование инициативного проекта)

	Предусмотрено инициативным проектом, руб.
	Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб.
	Остаток не использованных в текущем году средств, руб.

	всего
	в том числе:
	
	

	
	средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края
	финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте
	
	

	1 = 2 + 3
	      2
	    3
	             4
	5 = (2 + 3) - 4

	820 519,61
	697 441,66
	123 077,95
	750 000,00
	70 519,61



Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: виды работ, выполняемых гражданами: проведение субботника на территории памятника, уборка территории памятника, высадка цветов.
 
	
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств
по курируемому направлению деятельности 
	
_______________ 
        (подпись) 
	

/_________/ 
    (ФИО) 

	
М.П. 
	«08» июня 2026 г. 
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