ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инициативного проекта, в том числе

об использовании денежных средств, об имущественном и (или)

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц

Организация части уличного освещения «Светлая Мось»

| Предусмотрено инициативным проектом, руб. |  |  | Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб. | Остаток не использованных в текущем году средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края | финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте |  |  |
| 1 = 2 + 3 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 + 3) - 4 |
| 1 050 052,76 | 892 544,84 | 157 507,92 | 615 000,00 | 435 052,76 |

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:

- виды работ, выполняемых гражданами: информационное сопровождение проекта: разработка и публикация объявлений и публикация в сети интернет и размещение на общественных территориях (магазины, детские и спортивные площадки). Составление схем, сбор средств инициативных платежей, помощь в координировании подрядной организации в монтаже линий освещения и контроль за исполнением реализации проекта;

- виды работ, выполняемых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами: ИП Казакова Г.Ф. предоставление бесплатного размещения объявлений в трех магазинах на территории д. Большая Мось.

| Руководитель главного распорядителя бюджетных средств по курируемому направлению деятельности | _______________ (подпись) | /_________/ (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| М.П. | «19» июня 2026 г. |  |