Приложение к изменениям, которые вносятся в Положение об инициативных проектах на территории Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденное решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края

от 29 мая 2025 г. № 408

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации инициативного проекта, в том числе

об использовании денежных средств, об имущественном и (или)

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц

«Обустройство спортивной площадки в п. Усть-Пизя, ул. Космонавтов, 2 (1 этап)» _____________(наименование инициативного проекта)

| Предусмотрено инициативным проектом, руб. |  |  | Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб. | Остаток не использованных в текущем году средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета Пермского муниципального округа Пермского края | финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте |  |  |
| 1 = 2 + 3 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 + 3) - 4 |
| 742 659,76 | 631 260,80 | 111 398,96 | 742 659,76 | 0,00 |

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (указать виды работ, выполняемых гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; имущественное участие граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц): выравнивание площадки, отсыпка площадки песком.

| Руководитель главного распорядителя бюджетных средств по курируемому направлению деятельности | _______________ (подпись) | /_________/ (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| М.П. | «02» июня 2026 г. |  |