УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

муниципального района

от 17 декабря 2009 г. № 508

# ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений образования».... .. . . ……… .   . . . . . . ……………………………………………………………3-4

Глава 1. Характеристика проблемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...5-6

Глава 2. Цели и задачи  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...6

Глава 3. Перечень программных мероприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-11

Глава 4. Оценка результативности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 11-12

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Приведение в нормативное состояние учреждений образования»

| Наименование ведомственной целевой Программы Наименование главного распорядителя средств бюджета Пермского муниципального района Цель Задачи Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам Сроки реализации Объемы и источники финансирования: Ожидаемые конечные результаты реализации | Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений образования» Управление образования администрации Пермского муниципального района Подготовка образовательных учреждений к лицензированию образовательной деятельности. Приведение существующей материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан. Обеспечение условий получения качественного образования. Выполнение предписаний надзорных органов с целью создания нормативного состояния школ и детских садов. Декларирование по пожарной безопасности учреждений образования на предмет соответствия нормам и правилам в установленном действующим законодательстве порядке. Доля муниципальных образовательных учреждений получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 100 % - муниципальные общеобразовательные учреждения – 100%. 2010 год Общий объем финансирования 36 000 тыс.руб. на реализацию мероприятий Программы, в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 16 022,5 тыс.руб. - средства местного бюджета – 19 977,5 тыс.руб. Реализация мероприятий программы позволит в 2010 году достичь следующих основных результатов: получение лицензии образовательными учреждениями на право ведения образовательной деятельности: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 4 шт. - муниципальные образовательные учреждения – 10 шт. проведение декларирования учреждений образования на предмет соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности – 47 шт. определить перечень мероприятий подлежащих финансированию на период 2011 – 2012 гг.; повысить уровень знаний обучающихся и работников образовательных учреждений в области пожарной безопасности; повысить уровень пожарной безопасности учреждений образования, снизить риски возникновения пожаров, травматизма и гибели людей; приведение образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН. – 6 шт. |
| --- | --- |

1. Характеристика проблемы

В соответствии с Законом «Об образовании» РФ от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 статья 33 п. 6 право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на основании заключения экспертной комиссии. Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждениям, государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза  педагогических работников и укомплектованности штатов. В настоящее время в образовательной системе Пермского муниципального района из 49 образовательных учреждений 2 школы (Мостовская средняя общеобразовательная школа, Уральская основная школа), 2 детских сада (Кукуштанский, Усть–Качкинский)  не имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. В 2010 году необходимо получение лицензии еще 14  образовательным учреждениям (Кояновская сош, Курашимская сош, Мулянская сош,  Платошинская сош, Соколовская сош, Усть – Качкинская сош, Баш – Култаевская оош, Кондратовская сош, Сылвенская сош № 1, Сылвенская сош № 2, Ванюковский детский сад – Центр развития ребенка, Песьянковский детский сад, Платошинский детский сад).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2009  № 277 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» определены лицензионные требования к образовательным учреждениям, включая надзорные органы.

Так, Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно – эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178 02), утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11. 2002 года № 44 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2. 1178 – 02»           Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409 –08 Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»  определяют гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. На основании этих требований был составлен план мероприятий  по созданию условий, соответствующих требованиям СанПиН в образовательных учреждениях Пермского муниципального района на 2008 – 2010 годы. Реализация плана мероприятий   проходит по видам выполняемых работ: замена оконных блоков, устройство комнат личной гигиены для девочек, душевых при спортивных залах, ремонт водопровода и канализации, оборудование пищеблоков и т .д. На эти цели затрачено 57 млн.руб.

Пожарная безопасность учреждений образования – это сохранение жизни и здоровья детей, работников учреждений и посетителей, а также муниципального имущества.  В случае  возникновения пожара на указанных объектах с массовым пребыванием людей характерно быстрое развитие пожара и большая сложность спасательных работ. Такие пожары могут привести не только к большим материальным потерям, но и  к значительным человеческим жертвам.

В этой связи вопросам укрепления пожарной безопасности учреждений образования в Пермском муниципальном районе уделяется особое внимание.

На противопожарные мероприятия за последние годы затрачено:

2008 год – 18 846,0 тыс.руб.

2009 год – 10 833,0 тыс.руб.

Однако выделяемых средств на проведение противопожарных мероприятий недостаточно, многие проблемы учреждений остаются нерешенными.

Характерными нарушениями требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях являются - состояние путей эвакуации,  применение строительных материалов, превышающих нормативные показатели пожарной опасности (деревянные полы, перегородки, масляная окраска стен), замечания к размерам эвакуационных выходов, работоспособность автоматических систем противопожарной защиты, иные условия, которые ведут к безопасной эвакуации людей из зданий или сооружений. На ряд объектов  отсутствуют документы рабочих проектов, изменения по перепланировке зданий (помещений) документально не отражены, из документов имеется только, как правило, план БТИ. Требования к системе пожарной безопасности объекта  с учетом изменившегося функционального назначения помещений не разработаны

В ходе проводимых органами ГПН проверок и совместной комиссионной проверкой при приемке учреждений к учебному 2009 году к большинству объектов выданы предписания и рекомендации. Двум учреждениям образования (МОУ Мостовская СОШ и Уральская ОШ) отказано в 2009 году в лицензировании, материалы о наказании руководителей передавались органами ГПН для рассмотрения в суд. В 2010 году процедуру лицензирования проходят 14 учреждений образования.

Актуальной проблемой остается необходимость приведения эксплуатируемых  зданий в соответствие с нормативными требованиями в области пожарной безопасности. В связи с  вступлением в силу с 01.05.2009 года Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  при планировании мероприятий в целях исполнения обязательных требований, установленных ФЗ-123 и достижения условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. Статьей 4 Технического регламента предусмотрено, что на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения названного закона  не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. При получении замечаний и предписаний органов ГПН доказательной базой отсутствия угрозы людям является  заключение с расчетом пожарного риска путем проведения независимой оценки риска, либо необходимо приводить объект к условиям соответствия требованиям технического регламента. Также статьей 64 Закона предусмотрена разработка декларации пожарной безопасности. Декларация подается в уведомительном порядке. Для объектов, которые уже на сегодняшний день функционируют, декларация должна быть заполнена до 1 мая 2010 года.

Таким образом, исходя  из анализа существующих проблем пожарной безопасности  в учреждениях  образования  появляется необходимость реализации комплекса мероприятий, направленных  на обеспечение пожарной безопасности объектов, решение которых  возможно  лишь программно-целевым методом.

Реализация Программы позволит создать условия соответствующие требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и травмирования  людей, а также материальных ценностей на объектах образования.

В соответствии с новыми требованиями Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, утвержденными приказом от 29.05.2009 № 38-од «Об утверждении Примерных нормативов трудозатрат на проведение экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений» в программу внесены затраты по оплате труда экспертов лицензионной комиссии с привлечением внешних экспертов.

2. Цели и задачи

Цель Программы – подготовка образовательных учреждений к лицензированию образовательной деятельности.

- приведение существующей материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан.

- обеспечение условий получения качественного образования.

Задачи Программы - выполнение предписаний надзорных органов с целью создания нормативного состояния школ и детских садов.

- декларирование по пожарной безопасности учреждений образования на предмет соответствия  нормам и правилам в установленном действующим законодательстве  порядке.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий программы содержит конкретные мероприятия, увязанные с целью и задачами, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

| № | Наименование учреждения | Вид работ | Сметная стоимость, руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по устранению предписаний органов Роспотребнадзора |  |  |  |
| 1.1. | МОУ Кояновская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 540 310 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.2. | МОУ Курашимская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 600 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт комнаты личной гигиены для девочек | 88 050 |  |
| 1.3. | МОУ Мулянская СОШ | Замена оконных блоков | 3 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт систем ГВС, ХВС | 703 120 |  |
| 1.4. | МОУ Пальниковская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 540 310 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.5. | МДОУ Култаевский детский сад | Замена оконных блоков | 3 171 190 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.6. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Приведение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора | 1 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 9 642 980 |  |
| 2 | Выполнение работ по устранению предписаний органов Госпожнадзора |  |  |  |
| 2.1. | МОУ Кояновская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 450 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.2. | МОУ Мулянская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом | 1 331 330 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.3. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 993 180 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Расчет пожарных рисков | 200 000 |  |
| 2.4. | МОУ Платошинская СОШ | Ремонт полов на путях эвакуации | 559 370 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.5. | МОУ Соколовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом | 42 840 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт входной группы | 500 000 |  |
| 2.6. | МОУ Сылвенская СОШ №1 | Установка металлопластиковых дверей на путях эвакуации | 558 430 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.7. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом | 114 050 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом (Зеленинский филиал) | 912 510 |  |
|  |  | Огнезащитная обработка металлических конструкций ферм в спортзале | 1 000 000 |  |
|  |  | Расчет пожарных рисков | 200 000 |  |
| 2.8. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом | 209 120 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.9. | МОУ Уральская ООШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 691 800 | Управления образования, руководитель учреждения |
|  |  | Расчет пожарных рисков | 200 000 |  |
| 2.10. | МОУ Гамовская СОШ | Ремонт лестничных маршей | 1 745 330 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.11. | МДОУ Бершетский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 980 180 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Расчет пожарных рисков | 200 000 |  |
| 2.12. | МДОУ Ванюковский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 697 820 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Расчет пожарных рисков | 200 000 |  |
| 2.13. | МДОУ Курашимский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 966 830 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Расчет пожарных рисков | 200 000 |  |
| 2.14. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 15 952 790 |  |
| 3 | Составление пожарной декларации |  |  |  |
| 3.1. | Школы |  | 900 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 3.2. | Детские сады |  | 340 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 1 240 000 |  |
| 4 | Оплата проведения экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации 19 образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии 3 человека) |  | 570 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ВСЕГО |  | 27 405 770 |  |
| 5 | Установка противопожарных дверей |  |  |  |
| 5.1. | МОУ Кояновская СОШ | Установка противопожарных дверей | 156 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.2. | МОУ Курашимская СОШ | Установка противопожарных дверей | 87 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.3. | МОУ Мулянская СОШ | Установка противопожарных дверей | 125 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.4. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Установка противопожарных дверей | 106 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.5. | МОУ Платошинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 236 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.6. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Установка противопожарных дверей | 296 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.7. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 414 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Установка противопожарных дверей (Зеленинский филиал) | 22 000 |  |
| 5.8. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Установка противопожарных дверей | 215 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.9. | МОУ Уральская ООШ | Установка противопожарных дверей | 65 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.10. | МДОУ Бершетский детский сад | Установка противопожарных дверей | 210 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.11. | МДОУ Ванюковский детский сад | Установка противопожарных дверей | 355 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.12. | МДОУ Курашимский детский сад | Установка противопожарных дверей | 262 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.13. | МДОУ Песьянковский детский сад | Установка противопожарных дверей | 20 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.14. | МОУ Мостовская СОШ | Установка противопожарных дверей | 100 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.15. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Установка противопожарных дверей | 96 230 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 3 034 230 |  |
| 6 | Ремонт систем АУПС и СО |  |  |  |
| 6.1. | МОУ Кояновская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 6.2. | МОУ Курашимская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 6.3. | МОУ Мулянская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 600 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 50 000 |  |
| 6.4. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 20 000 |  |
| 6.5. | МОУ Соколовская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 6.6. | МОУ Сылвенская СОШ №1 | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 6.7. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 50 000 |  |
|  |  | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние (Зеленинский филиал) | 200 000 |  |
|  |  | Проект систем АУПС и СО (Зеленинский филиал) | 25 000 |  |
| 6.8. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 30 000 |  |
| 6.9. | МОУ Уральская ООШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 150 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 6.10. | МДОУ Бершетский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 6.11. | МДОУ Ванюковский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 6.12. | МДОУ Курашимский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 6.13. | МДОУ Песьянковский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 20 000 |  |
| 6.14. | МОУ Мостовская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 4 560 000 |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 7.1. | МДОУ Култаевский детский сад | Проектно-изыскательские работы | 500 000 | Управление капитального строительства |
| 7.2. | МДОУ Платошинский детский сад | Проектно-изыскательские работы | 500 000 | Управление капитального строительства |
|  | ИТОГО |  | 1 000 000 |  |
|  | ВСЕГО |  | 36 000 000 |  |

4. Оценка результативности

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в ведомственной целевой программе |
| Количество муниципальных образовательных учреждений на которые представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения (Ф 1.1); -муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. | 17 30 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений в которых достигнуты условия соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения (Ф 1.1); - муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. | 4 10 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения(Ф 1.1); - муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. | 4 10 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений приведенных в нормативное соответствие, подлежащих прохождению процедуры лицензирования на право ведения образовательной деятельности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения(Ф 1.1); - муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. | 0 1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х |