Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

от 17.12.2009  № 508

(в редакции постановления

администрации муниципального района 	от 16.04.2010 № 560)

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Приведение в нормативное состояние учреждений образования»

| Наименование ведомственной целевой Программы Наименование главного распорядителя средств бюджета Пермского муниципального района Цель Задачи Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам Сроки реализации Объемы и источники финансирования: Ожидаемые конечные результаты реализации | Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений образования» Управление образования администрации Пермского муниципального района Подготовка образовательных учреждений к лицензированию образовательной деятельности. Приведение существующей материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан. Обеспечение условий получения качественного образования. Выполнение предписаний надзорных органов с целью создания нормативного состояния школ и детских садов. Декларирование по пожарной безопасности учреждений образования на предмет соответствия нормам и правилам в установленном действующим законодательстве порядке. Доля муниципальных образовательных учреждений получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 100 % - муниципальные общеобразовательные учреждения – 100%. 2010 год Общий объем финансирования 126 354,7 тыс.руб. на реализацию мероприятий Программы, в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 37 285,4 тыс.руб. - средства местного бюджета – 79 569,3 тыс.руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь» - 9 500 тыс.руб. Реализация мероприятий программы позволит в 2010 году достичь следующих основных результатов: получение лицензии образовательными учреждениями на право ведения образовательной деятельности: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 6 учр. - муниципальные общеобразовательные учреждения – 12 учр. проведение декларирования учреждений образования на предмет соответствия требованиям норм и правил пожарной безопасности – 47 учр. определить перечень мероприятий подлежащих финансированию на период 2011 – 2012 гг.; повысить уровень знаний обучающихся и работников образовательных учреждений в области пожарной безопасности; повысить уровень пожарной безопасности учреждений образования, снизить риски возникновения пожаров, травматизма и гибели людей; приведение образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН. – 15 учр. |
| --- | --- |

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

от 17.12.2009  № 508

(в редакции постановления

администрации муниципального района 	от ____________ № ________ )

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий программы содержит конкретные мероприятия, увязанные с целью и задачами, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

| № | Наименование учреждения | Вид работ | Сметная стоимость, руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по устранению предписаний органов Роспотребнадзора |  |  |  |
| 1.1. | МОУ Кояновская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 540 310 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.2. | МОУ Курашимская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 600 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт комнаты личной гигиены для девочек | 88 050 |  |
| 1.3. | МОУ Мулянская СОШ | Замена оконных блоков | 3 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт систем ГВС, ХВС | 703 120 |  |
| 1.4. | МОУ Пальниковская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 538 262 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.5. | МДОУ Култаевский детский сад | Замена оконных блоков | 3 171 190 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.6. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Приведение в соответствие с требованиями Роспотребнадзора | 1 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.7. | МОУ Савинская СОШ | Ремонт комнаты личной гигиены для девочек | 22 000 | Руководитель учреждения |
| 1.8. | МОУ Лобановская СОШ | Ремонт спортзала и раздевалок | 2 000 000 | Управление капитального строительства |
| 1.9. | МОУ Бабкинская СОШ | Ремонт спортзала и раздевалок | 1 600 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.10. | МОУ Кондратовская СОШ | Ремонт туалетов | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.11. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Ремонт вентиляции в кабинете труда | 100 000 | Руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт забора | 1 125 000 | Управление капитального строительства |
|  |  | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, внутренних помещений в соответствии с техническим регламентом | 2 000 000 |  |
| 1.12. | МДОУ Двуреченский детский сад | Замена канализации | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.13. | МОУ Хохловская СОШ | Оборудование теневого навеса ясельной группы | 95 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Оборудование игровой площадки дошкольных групп | 95 000 |  |
|  |  | Замена оконных блоков | 1 582 583 |  |
| 1.14. | МОУ Бершетская СОШ | Ремонт кровли, электропроводки | 6 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.15. | МДОУ Гамовский детский сад | Ремонт прогулочных веранд, игровых площадок | 3 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 28 160 515 |  |
| 2 | Выполнение работ по устранению предписаний органов Госпожнадзора |  |  |  |
| 2.1. | МОУ Кояновская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 450 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения помещений детского сада, помещений школы в соответствии с техническим регламентом | 495 000 |  |
| 2.2. | МОУ Мулянская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом, прочих требований | 1 331 300 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.3. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 993 180 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.4. | МОУ Платошинская СОШ | Ремонт полов на путях эвакуации | 559 370 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения здания в соответствии с техническим регламентом | 250 000 |  |
| 2.5. | МОУ Соколовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом | 42 840 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт входной группы | 500 000 |  |
| 2.6. | МОУ Сылвенская СОШ №1 | Установка металлопластиковых дверей на путях эвакуации | 558 430 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.7. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом | 114 050 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом (Зеленинский филиал) | 912 510 |  |
|  |  | Огнезащитная обработка металлических конструкций ферм в спортзале | 1 000 000 |  |
|  |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (Зеленинский филиал) | 100 000 |  |
| 2.8. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом | 209 450 | Управления образования, руководитель учреждения |
|  |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 100 000 |  |
| 2.9. | МОУ Уральская ООШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 691 800 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.10. | МОУ Гамовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, внутренних помещений в соответствии с техническим регламентом | 13 000 000 | Управление капитального строительства |
| 2.11. | МДОУ Бершетский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом, прочих требований | 1 981 720 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.12. | МДОУ Ванюковский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 697 820 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.13. | МДОУ Курашимский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 966 830 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.14. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.15. | МДОУ Лобановский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 18 313 000 | Управление капитального строительства |
| 2.16. | МОУ Лобановская СОШ | Ремонт путей эвакуации основная школа | 5 500 000 | Управление капитального строительства |
|  |  | Ремонт путей эвакуации начальная школа | 2 400 000 |  |
|  |  | Ремонт лестничных маршей основная школа | 1 800 000 |  |
|  |  | Ремонт лестничных маршей начальная школа | 1 800 000 |  |
| 2.17. | МОУ Кондратовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом | 900 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Капитальный ремонт главной входной группы | 735 000 |  |
| 2.18. | МОУ Курашимская СОШ | Проведение работ с целью приведения здания в соответствии с техническим регламентом | 350 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.19. | МОУ Мостовская СОШ | Ремонт путей эвакуации 2ой этаж | 360 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.20. | МОУ Байболовская ООШ | Ремонт путей эвакуации 2ой этаж | 280 000 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.21. | МОУ Бабкинская СОШ | Замена теплоизоляции чердачного перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости | 752 800 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.22. | МДОУ Песьянковский детский сад | Капитальный ремонт детского сада, с целью приведения в соответствии с техническим регламентом, замена электропроводки и электроосветительных приборов, перепланировка пищеблока, перепланировка прачечной в медблок, проект по замене электросетей. | 8 000 000 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.23. | МДОУ Двуреченский детский сад | Проведение работ с целью приведения полов эвакуационных путей, полов групповых комнат в соответствии с техническим регламентом (1ое здание) | 2 000 000 | Управления образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения полов эвакуационных путей, полов групповых комнат в соответствии с техническим регламентом (2ое здание) | 1 000 000 |  |
| 2.24. | МДОУ Гамовский детский сад | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 139 341 | Руководитель учреждения |
| 2.25. | МДОУ Нижнемуллинский детский сад | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 55 000 | Руководитель учреждения |
| 2.26. | МДОУ Кондратовский детский сад | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 26 971 | Руководитель учреждения |
| 2.27. | МДОУ Сылвенский детский сад № 1 | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 39 963 | Руководитель учреждения |
| 2.28. | МДОУ Сылвенский детский сад № 2 | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 60 800 | Руководитель учреждения |
| 2.29. | МОУ Бершетская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 7 662 | Руководитель учреждения |
| 2.30. | МОУ Заболотская ООШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 82 458 | Руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 71 557 295 |  |
| 3 | Составление пожарной декларации, расчет пожарных рисков |  | 5 310 000 |  |
| 4 | Установка противопожарных дверей |  |  |  |
| 4.1. | МОУ Кояновская СОШ | Установка противопожарных дверей | 156 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.2. | МОУ Курашимская СОШ | Установка противопожарных дверей | 87 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.3. | МОУ Мулянская СОШ | Установка противопожарных дверей | 125 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.4. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Установка противопожарных дверей | 106 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.5. | МОУ Платошинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 236 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.6. | МОУ Соколовская СОШ | Установка противопожарных дверей | 269 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.7. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Установка противопожарных дверей | 296 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.8. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 414 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Установка противопожарных дверей (Зеленинский филиал) | 22 000 |  |
| 4.9. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Установка противопожарных дверей | 215 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.10. | МОУ Уральская ООШ | Установка противопожарных дверей | 65 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.11. | МДОУ Бершетский детский сад | Установка противопожарных дверей | 210 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.12. | МДОУ Ванюковский детский сад | Установка противопожарных дверей | 355 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.13. | МДОУ Курашимский детский сад | Установка противопожарных дверей | 262 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.14. | МДОУ Песьянковский детский сад | Установка противопожарных дверей | 20 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.15. | МОУ Мостовская СОШ | Установка противопожарных дверей | 100 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.16. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Установка противопожарных дверей | 96 230 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.17. | МДОУ Платошинский детский сад | Установка противопожарных дверей | 90 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.18. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 15 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.19. | МОУ Савинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 28 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 3 167 230 |  |
| 5 | Ремонт систем АУПС и СО |  |  |  |
| 5.1. | МОУ Кояновская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.2. | МОУ Курашимская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.3. | МОУ Мулянская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 600 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 50 000 |  |
| 5.4. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 20 000 |  |
| 5.5. | МОУ Соколовская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 5.6. | МОУ Сылвенская СОШ №1 | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 5.7. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 50 000 |  |
|  |  | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние (Зеленинский филиал) | 200 000 |  |
|  |  | Проект систем АУПС и СО (Зеленинский филиал) | 25 000 |  |
| 5.8. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 30 000 |  |
| 5.9. | МОУ Уральская ООШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 150 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.10. | МДОУ Бершетский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.11. | МДОУ Ванюковский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 5.12. | МДОУ Курашимский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.13. | МДОУ Песьянковский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 20 000 |  |
| 5.14. | МОУ Мостовская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 4 560 000 |  |
| 6 | Оплата проведения экспертизы при лицензировании 19 образовательных учреждений и государственной аккредитации 30 образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии при лицензировании 3 человека, при государственной аккредитации - 4 человека) |  | 1 501 200 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 7 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 7.1. | МДОУ Култаевский детский сад | Проектно-изыскательские работы | 500 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.2. | МОУ Платошинская СОШ | Проектно-изыскательские работы | 1 200 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.3. | МОУ Конзаводская СОШ | Проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 1 000 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.4. | МОУ Юго-Камская СОШ | Проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 1 000 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.5. | МОУ Лобановская СОШ | Проектирование системы отопления | 500 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
|  |  | Проектирование систем водоснабжения, канализации | 500 000 |  |
|  |  | Проектирование систем электроснабжения и электроосвещения | 500 000 |  |
| 7.6. | МОУ Гамовская СОШ | Проектирование системы отопления | 98 419 | Управление образования |
| 7.7. |  | Инструментальное обследование зданий школ | 5 314 000 | Управление капитального строительства |
| 7.8. |  | Инструментальное обследование зданий детских садов | 1 486 000 | Управление капитального строительства |
|  | ИТОГО |  | 12 098 419 |  |
|  | ВСЕГО |  | 126 354 659 |  |