|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Пермского муниципального района в 2010 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления администрации от___________________№_______) |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, в отношении которых планируется выполнение муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Пермского муниципального района в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего, руб. | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |
|  |  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Соколовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Сокол, ул. Самолетная, д.10 | 5 006 010 | 3080269 | 575,84 | 1327869 |  |  |  |  | 451,98 | 597872 |
| Итого по Соколовскому сельскому поселению |  | 5 006 010 | 3 080 269 | 575,84 | 1327869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,98 | 597 872 |
| Гамовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Гамово, ул.50 лет Октября, д.38 | 9 190 910 | 6858834 | 852,00 | 1423528 |  |  |  |  | 150,00 | 908547 |
| 3 | с.Гамово, ул.50 лет Октября, д.16 | 2 985 973 |  | 1123,00 | 2985973 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Гамово, ул.50 лет Октября, д.6 | 1 252 467 | 1252467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Гамовскому сельскому поселению |  | 13 429 350 | 8 111 301 | 1975,00 | 4 409 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 908 547 |
| Бершетское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Бершеть, ул.Школьная, д.6 | 4 700 851 | 2770172 | 750,00 | 1930679 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Бершеть, ул.Школьная, д.8 | 4 700 851 | 2770172 | 750,00 | 1930679 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Бершетскому сельскому поселению |  | 9 401 702 | 5 540 344 | 1500,00 | 3 861 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Двуреченское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Горный, ул.Механизаторов, д.16 | 3 789 796 | 1703429 | 784,00 | 1530026 |  |  |  |  | 176,10 | 556341 |
| 8 | п.Ферма, ул.Заводская, д.9 | 5 837 498 | 3655497 | 778,50 | 1621497 |  |  |  |  | 826,60 | 560504 |
| 9 | п.Ферма, ул.Строителей, д.12 | 2 568 855 | 2259559 |  |  |  |  |  |  | 141,20 | 309296 |
| Итого по Двуреченскому сельскому поселению |  | 12 196 149 | 7 618 486 | 1562,50 | 3 151 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143,90 | 1 426 141 |
| Култаевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с.Нижние Муллы, ул.Октябрьская, д.2 | 2 589 860 | 1731785 |  |  |  |  |  |  | 154,80 | 858075 |
| 11 | с.Нижние Муллы, ул.Октябрьская, д.4 | 1 519 857 | 1081555 |  |  |  |  |  |  | 75,20 | 438302 |
| 12 | с.Култаево, ул. Кирова, д.10а | 1 900 564 |  | 709,60 | 1900564 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Култаевкому сельскому поселению |  | 6 010 281 | 2 813 340 | 709,60 | 1 900 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,00 | 1 296 377 |
| Савинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Песьянка, ул.Строителей, д.1 | 4 240 091 | 2684711 | 1092,00 | 1239968 |  |  |  |  | 317,80 | 315412 |
| 14 | д. Песьянка, ул.Строителей, д.9 | 4 171 060 | 2615680 | 928,00 | 1239968 |  |  |  |  | 203,30 | 315412 |
| 15 | д. Песьянка, ул.Парковая, д.4 | 1 116 855 | 324263 | 754,00 | 792592 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Савинскому сельскому поселению |  | 9 528 006 | 5 624 654 | 2774,00 | 3 272 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,10 | 630 824 |
| Всего по поселениям |  | 55 571 498 | 32 788 394 | 9096,94 | 17 923 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496,98 | 4 859 762 |