|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной Программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пермского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по преселению граждан из аварийного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилищного фонда на 2010 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Стоимость 1 кв.м (нормативная) | Дополнительные источники финансирования |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | кв.м | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./1 кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Муниципальное образование "Савинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Песьянка, Ш.Космонавтов, 314 | 27 | 14.11.2006 | 30.11.2010 | 30.11.2011 | 35 | 35 | 338,9 | 338,9 | 8 | 8 472 500 | 7 637 110 | 0 | 835 390 | 25 000 | 0 |
| 2 | д. Песьянка, Ш.Космонавтов, 316/а | 28 | 14.11.2006 | 30.11.2010 | 30.11.2011 | 29 | 29 | 228,3 | 228,3 | 10 | 5 707 500 | 5 144 739 | 0 | 562 761 | 25 000 | 0 |
| Итого по МО |  | х | х | х | х | 64 | 64 | 567,2 | 567,2 | 18 | 14 180 000 | 12 781 849 | 0 | 1 398 151 | х | 0 |
| II. Муниципальное образование "Юговское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юг, Ленина, 88 | 21 | 30.09.2006 | 30.11.2010 | 30.11.2011 | 32 | 32 | 387,4 | 387,4 | 13 | 9 685 000 | 8 730 059 | 0 | 954 941 | 25 000 | 0 |
| Итого по МО |  | х | х | х | х | 32 | 32 | 387,4 | 387,4 | 13 | 9 685 000 | 8 730 059 | 0 | 954 941 | 25 000 | 0 |
| Итого по Пермскому муниципальному району |  | х | х | х | х | 96 | 96 | 954,6 | 954,6 | 31 | 23 865 000 | 21 511 908 | 0 | 2 353 092 | х | 0 |