Об утверждении Муниципальной адресной

05.04.2010

447

программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов

Пермского муниципального района

в 2010 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Пермского муниципального района в 2010 году согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Нива".

3. Контроль выполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района А.И.Зимнухова.

Глава администрации

муниципального района                                                                      И. В. Бедрий

- Приложение

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального района

от ________ N _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2010 ГОДУ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Пермского муниципального района в 2010 году (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы, обеспечивающих реализацию права граждан на жилище, безопасные и комфортные условия проживания в нём на основе создания предпосылок для устойчивого и эффективного экономического функционирования жилищного фонда, поддержки и развития стандартов качества содержания жилья, выработки мер социальной поддержки определённых категорий граждан, формирование новой системы управления многоквартирными домами |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района Зимнухов Анатолий Иванович |
| Основной разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйство администрации Пермского муниципального района |
| Исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района, поселения, входящие в состав Пермского муниципального района |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района, поселения, входящие в состав Пермского муниципального района, товарищества собственников жилья, управляющие организации |
| Сроки реализации Программы | 2010 год |
| Объёмы финансирования по источникам | Источники финансирования; Всего на 2010 год, руб.. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ; 13 229 310. Местный бюджет (бюджет поселений); 1 447 608. Внебюджетные источники; 772 469. Итого:; 15 449 387. |
| Задачи Программы | Совершенствование системы управления многоквартирными домами и объектами коммунального хозяйства. Обеспечение ответственности организацией, управляющих многоквартирными домами, перед нанимателями и собственниками жилых помещений. Реализация реформы прав собственности на жильё. Совершенствование тарифной политики. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов общей площадью 9,2 тыс. кв. м, собственники помещений которых выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ |
| Контроль за реализацией Программы | Контрольно-счётная палата Пермского муниципального района, финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района |

- 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа определяет формирование новой системы управления многоквартирными домами, сокращение жилищного фонда, непригодного к проживанию, обеспечение безопасных условий проживания граждан, недопущение увеличения площади ветхого жилищного фонда в рамках Программы - капитальный ремонт жилищного фонда.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон 21.07.2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Проведенный анализ состояния многоквартирных жилых домов выявил необходимость проведения капитальных ремонтов. Это связано, в первую очередь, с износом жилищного фонда, многие дома введены в эксплуатацию более 40 лет назад и требуют проведения капитального ремонта, но из-за отсутствия денежных средств проводятся только текущие ремонты, что не позволяет содержать многоквартирные дома в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации и обеспечить комфортное проживание.

Общая площадь многоквартирных домов Пермского муниципального района на 01.01.2010 г. составляет 1164,1 тыс. кв. м.

За период 2006-2009 г.г. капитально отремонтировано в рамках регионального проекта «Достойное жильё» и Федерального закона от 21.07.2006  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 344 многоквартирных дома, в том числе:

в 2006 году 58 многоквартирных дома общей площадью 74,4 тыс. кв. м, что составляет 6,3% от общей площади многоквартирных домов;

в 2007 году 10 многоквартирных дома общей площадью 8,2 тыс. кв. м, что составляет 0,7% от общей площади многоквартирных домов;

в 2008 году 48 многоквартирных дома общей площадью 97,6 тыс. кв. м, что составляет 8,4% от общей площади многоквартирных домов;

в 2009 году 228 многоквартирных дома общей площадью 378,4 тыс. кв. м, что составляет 62,5% от общей площади многоквартирных домов.

В большинстве случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже отработали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации, износ которых составляет 40-50%.

Ожидаемый конечный результат - комфортность проживания, соблюдение требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, снижение затрат на текущее содержание жилищного фонда.

Системы управления, ценообразования и финансирования отрасли в современных социально-экономических условиях не обеспечивают не только развитие, но и стабилизацию существующего уровня обслуживания населения. При этом во многом высокие эксплуатационные затраты жилищно-коммунального хозяйства вызваны низким качеством проектирования и строительства объектов, применением недолговечных материалов, пренебрежением к последующим затратам на текущее содержание жилья и коммунальной инфраструктуры.

Кроме  того, существует проблема низкой доступности жилья для граждан с низким и средним уровнем дохода.

Действующим законодательством Российской Федерации определены некоторые категории граждан, обязательства по обеспечению жильем которых взял на себя Пермский муниципальный район. В рамках реализации региональных и федеральных проектов возникает возможность содействия в улучшении жилищных условий иных категорий граждан (работники бюджетной сферы, молодые семьи, сельское население и т.д.).

Для обеспечения безопасности проживания граждан и недопущения роста объемов аварийного жилья, ветхий жилищный фонд частично подлежит капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с нормативными требованиями.

Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных настоящей Программой работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме, а также предотвращения перехода ветхого жилищного фонда к аварийному.

Источником покрытия затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства бюджетов поселений, входящих в состав Пермского муниципального района, и внебюджетные источники.

Органы местного самоуправления Пермского муниципального района, поселений, входящих в состав Пермского муниципального района, в рамках их компетенции осуществляют нормативное правовое обеспечение организации капитального ремонта.

Без решения жилищной проблемы невозможно повысить качество жизни людей на территории Пермского муниципального района. Для решения жилищной проблемы необходимо сконцентрировать на ее решении организационные и финансовые ресурсы, действия органов местного самоуправления Пермского муниципального района, поселений, входящих в состав Пермского муниципального района, собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

- 1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы:

- повышение качества жизни и условий проживания населения района;

- формирование новой системы управления многоквартирными домами, сокращение жилищного фонда, непригодного к проживанию, обеспечение безопасных условий проживания граждан, недопущение увеличения площади ветхого и аварийного жилищного фонда.

Задачи Программы:

- проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

- реализация обязательств собственника (собственников) жилищного фонда относительно состояния этого фонда.

- 1.3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы управления Программой.

1.3.2. Создание системы информационного и методического сопровождения мероприятий Программы.

1.3.3. Сокращение ветхого жилищного фонда.

- 1.4. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1.4.1. Формирование нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы.

1.4.2. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, собственники помещений которых выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.4.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджетов поселений, входящих в состав Пермского муниципального района, и внебюджетных источников.

- 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Заказчик Программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального района.

Координатор Программы осуществляет общую координацию работ по реализации Программы.

Исполнители Программы осуществляют работу по реализации Программы в рамках своих полномочий, формируют заявки для получения средств из регионального бюджета, контролируют проведение капитального ремонта объектов в соответствии с установленным порядком.

Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район" и Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района контролируют целевое использование средств по реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель Программы осуществляет ежеквартальный анализ выполнения Программы и при необходимости - ее корректировку.

Ежеквартально, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, исполнитель Программы направляет в администрацию Пермского муниципального района и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчет об использовании средств фонда по реализации Программы.

- 2.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В рамках Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственники которых выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Для реализации Программы требуется финансирование в объеме 15 449 387  рублей, что может быть достигнуто только путем консолидации бюджетных источников финансирования, из них:

13 229 310 руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

1 447 608 руб. - средства местного бюджета (бюджет поселений);

772 469 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.

Средства фонда содействия реформированию ЖКХ составляют не более 85,63% от общего объема финансирования на капитальный ремонт многоквартирных домов, не менее 9,37% - средства местного бюджета (бюджеты поселений) и не менее 5% - средства внебюджетных источников.

- 3. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с целью Программы в качестве интегральной оценки ее эффективности будет рассматриваться формирование новой системы управления многоквартирными домами.

Реализация Программы обеспечит:

- повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном районе;

- улучшение состояния здоровья населения.

Реализация Программы должна закрепить все положительные действия и результаты, достигнутые в предыдущие годы, и взять направление повышения уровня жизни населения.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как уменьшение доли ветхого и аварийного жилья, процент износа которого составляет от 40 до 50%.

По окончании реализации Программы в рамках социально-экономического развития Пермского муниципального района в 2009 году планируется отремонтировать 9,2 тыс. кв. м, собственники помещений которых выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, что составит 0,8% от общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории района, на сумму 15 449 387 рублей.

К Программе прилагается:

1. Перечень многоквартирных домов Пермского муниципального района, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2010 году согласно приложению 1.

2. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Пермского муниципального района в 2010 году согласно приложению 2.

3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, в отношении которых планируется выполнение Программы согласно приложению 3.