Приложение

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

от 23.08.2010 № 1121

Концепция долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

Пермского муниципального района

на период до 2015 года»

Пермь 2010

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом | 3 |
| 2. | Нормативные документы, используемые при разработке Программы | 5 |
| 3. | Основные цели и задачи Программы | 6 |
| 4. | Концептуальные аспекты разделов Программы | 6 |
| 5. | Сроки и этапы реализации Программы | 8 |
| 6. | Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы | 9 |
| 7. | Ожидаемые результаты реализации Программы, возможные формы и методы оценки ее эффективности | 10 |
| 8. | Целевые показатели, позволяющие оценивать реализацию Программы | 11 |
| 9. | Система управления и контроля за ходом реализации Программы | 13 |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программно-целевым методом

Субъектами долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на 2011-2015 годы» являются 73 муниципальных учреждения, размещенных в 147 объектах.

Структура расходов по видам коммунальных услуг за 2009 год сложилась следующая:

60% - теплоснабжение;

27 % - электроснабжение;

13% - водоснабжение и водоотведение.

Совокупное потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями района в 2009 году составило 45 тыс. Гкал. По сравнению с 2007 годом потребление тепловой энергии увеличилось на 5%, что в основном связано с вводом в эксплуатацию новых зданий.

Совокупное потребление электрической энергии в 2009 году составило 7900 тыс. Квт/час, при этом ежегодно наблюдается рост потребления электрической энергии, что объясняется вводом в эксплуатацию нового оборудования, приобретаемого без учета требований к энергоэффективности, отсутствием должного контроля  за утвержденными лимитами потребления энергоресурсов.

Совокупное потребление воды в 2009 году составило 210 тыс. куб. м. По сравнению с 2008 годом потребление воды сократилось на 11%, что связано с  установкой приборов учета потребления воды в большинстве муниципальных учреждений и снижением количества потребителей муниципальных услуг.

Оснащенность приборами учета муниципальных объектов составляет:

47 % - по тепловой энергию;

46% - по горячему водоснабжению;

62% - по холодному водоснабжению;

100% - по электрической энергии.

В ходе предварительного анализа деятельности учреждений в области энергосбережения были  выявлены следующие недостатки:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;

отсутствие стимула руководителей и работников муниципальных учреждений в экономии энергоресурсов.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, применяется устаревшее оборудование, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Расходы бюджета Пермского муниципального района на оплату коммунальных услуг по муниципальным учреждениям за 2009 год составили             90 млн. руб., в том числе:

54 млн. руб.  – расходы на теплоснабжение;

24 млн. руб. – расходы на оплату электроснабжение;

12 млн. руб. – расходы на услуги водопроводно-канализационного хозяйства.

Ежегодно происходит рост расходов на оплату коммунальных услуг, в 2009 году рост расходов к уровню 2008 года составил 15%. При этом, расходы на электроэнергию растут в большей степени, чем остальные виды коммунальных услуг, что объясняется более высоким ростом тарифов на электроэнергию по сравнению с другими энергоресурсами, а также увеличением энергопотребления. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита районного бюджета, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях.

Существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 15-20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. Основу необходимости проведения капитальных ремонтов определяют предписания надзорных органов.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях слабо стимулирует руководителей и работников муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Эксплуатация инженерных сетей и оборудования в основном производится рабочими муниципальных учреждений. Персонал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе оборудования, его преждевременному выходу из строя.

В числе основных причин, по которым энергосбережение в муниципальных учреждениях выходит на первый план является необходимость:

снижения текущих расходов бюджета района на оплату коммунальных услуг за счет повышения энергетической эффективности зданий;

поддержание систем электро, -тепло, -водоснабжения в рабочем состоянии;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном росте тарифов.

Процесс энергосбережения в муниципальных учреждениях можно обеспечить только программно-целевым методом.  Программно-целевой метод позволит провести в комплексе мероприятия по энергетическому обследованию зданий, запланировать и  реализовать по результатам обследований мероприятия по энергосбережению, обеспечить стимулирование работников в процессе энергосбержения, создать систему анализа и контроля за потреблением энергоресурсов и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов.   Наибольший эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Более быстрый экономический эффект можно получить за счет установки ручных регуляторов подачи тепловой энергии. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

2. Нормативные документы, используемые при разработке Программы

1) Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

3) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

4) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

5) Концепция «Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы», утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.06.2010 №85;

6) Постановление главы администрации Пермского муниципального района от 17.06.2010 г. № 808 «Об утверждении Порядка разработки реализации долгосрочных целевых Программ Пермского муниципального района».

- Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: снижение расходов бюджета Пермского муниципального района на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи Программы:

- Снижение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района в расчете на 1 м² площади помещений;

- Оснащение зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями приборами учета и регулировки тепловой энергии, электрической энергии, воды;

- Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями;

- Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

- Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Создание системы стимулирования работников муниципальных учреждений в энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

- Концептуальные аспекты разделов Программы

4.1. Организационные мероприятия

4.1.1. Создание координационного совета для управления и контроля за реализацией муниципальной программы с участием представителей функциональных органов администрации района;

4.1.2. Создание системы мониторинга энергопотребления муниципальными учреждениями;

4.1.3. Обучение руководителей  и лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения;

4.1.4. Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности;

4.1.5. Внедрение в систему муниципальных закупок требований по параметрам энергоэффективности к изделиям и оборудованию, потребляющему энергоресурсы;

4.1.6. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий, перевод услуг по техническому обслуживанию зданий на аутсорсинг;

4.1.7. Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

4.1.8. Разработка системы материального стимулирования руководителей и работников муниципальных учреждений за результаты экономии энергоресурсов.

4.2. Технические мероприятия по экономии тепловой энергии

4.2.1. Мероприятия по организации учета потребления тепловой энергии, включают в себя:

а) проверку работоспособности ранее установленных приборов учета тепловой энергии. При необходимости выполнить ремонт, наладку, поверку;

б) установку  новых приборов  учета тепловой энергии.

4.2.2. Мероприятия по эффективной эксплуатации       в экономичном режиме системы теплоснабжения зданий включают в себя:

а) установку ручных регуляторов;

б) организацию процесса ручного регулирования операторами и менеджерами энергосбережения;

в) установку автоматических регуляторов;

4.2.3. Наладка тепловых и гидравлических режимов внутри здания:

а) наладка режимов;

б) промывка систем теплоснабжения от отложений;

4.2.4. Мероприятия, связанные с повышением энергоэффективности зданий при выполнении капитальных и текущих ремонтов:

а) утепление стен, крыш, подвалов, окон, дверей;

б) установка межкоридорных дверей;

в) установка отражателей на радиаторы отопления;

г) установка или ремонт бойлеров;

д) герметизация стыковых межпанельных швов;

е) другие мероприятия.

4.3. Технические мероприятия по экономии электрической энергии

4.3.1. Заменить ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

4.3.2. Замена устаревшего оборудования на современное энергоэффективное ;

4.3.3. перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

4.4. Технические мероприятия по экономии водопотребления

4.4.1. проверка работоспособности ранее установленных приборов учета воды. При необходимости выполнить ремонт, наладку, поверку;

4.4.2 установку  приборов  учета в зданиях, где они отсутствуют;

4.4.3. устранение утечек в трубах и кранах;

4.4.4. установка аэраторов с регулятором расхода воды;

4.4.5. другие мероприятия.

- 5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2010 по 2015 год и будет осуществляться в три этапа.

Первый этап (2010 год) включает в себя:

создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

ввод в эксплуатацию ранее установленных приборов учета;

установку приборов учета энергоресурсов на объектах с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории               в час;

разработку Типового положения о материальном стимулировании руководителей и работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

Второй этап (2011 год) включает в себя:

обучение сотрудников муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения;

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

установку систем регулирования на системах теплоснабжения на объектах с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории в час;

замена ламп накаливания на энергосберегающие по мере выхода их из строя;

заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;

перевод услуг по техническому обслуживанию зданий на аутсорсинг;

проведение энергетического обследования объектов с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории в час и (или) мощностью потребления электрической энергии более пяти киловатт;

составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов по результатам проведенного энергетического обследования.

Третий этап (2012-2015 годы) включает в себя:

оснащение приборами учета энергоресурсов, воды муниципальных объектов;

установку систем регулирования на системах теплоснабжения на объектах с максимальной мощностью потребления тепловой энергии менее двух десятых гигакалории в час;

завершение проведения энергетического обследования во всех муниципальных объектах;

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе проведение капитального ремонта по результатам проведенного энергетического обследования.

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

организацию постоянного контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов

6. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Пермского муниципального района.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования краевых и федеральных целевых программ,  внебюджетные источники.

При реализации мероприятий Программы используется принцип софинансирования бюджетных и внебюджетных источников.

К группе бюджетных источников финансирования относятся:

- целевые средства бюджета Пермского муниципального района;

- средства, полученные от экономии энергоресурсов (использование экономии, возникающей при внедрении ресурсосберегающих мероприятий, как в качестве основного источника, так и возможного дополнительного финансирования Программ по энергосбережению);

К группе внебюджетных источников финансирования относятся:

- средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- средства поставщиков энергосберегающего оборудования и энергосервисных фирм, объективно заинтересованных в продвижении своей продукции и услуг и в результатах  инвестиций;

Инвестиционные источники финансирования энергосберегающих мероприятий базируются на использовании рыночных финансовых институтов (лизинг и др.), главной функцией которых является обеспечение возмещения (возвратности) затрат, направленных инвесторами на реализацию мероприятий Программы.

Одной из положительных особенностей применения внебюджетных источников является возможность включения их в работу вне рамок бюджетного года.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы из бюджета Пермского муниципального района составит  10 400,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

За счет средств районного бюджета планируется проведение следующих мероприятий:

проведение энергетического обследования и составление энергопаспортов на объекты, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений – 3500 тыс. руб.;

установка приборов учета и регулирования подачи энергоресурсов – 6500 тыс. руб.;

обучение сотрудников муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения – 200 тыс. руб.

Разработка и создание информационно-аналитической системы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 200 тыс. руб.

Финансирование работ, связанных с проведением капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по замене и модернизации оборудования будет проводиться в рамках соответствующих ведомственных целевых программ.

- Ожидаемые результаты реализации Программы, возможные формы и методы оценки ее эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

сокращение средств бюджета Пермского муниципального района на  тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений в сопоставимых условиях не менее чем на четырнадцать процентов;

снижение потребления в сопоставимых условиях муниципальными учреждениями объема электрической энергии, тепловой энергии, воды на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов;

обеспечение климатических условий во всех муниципальных зданиях в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами;

повышение оснащенности объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, воды;

наличие энергетических паспортов на здания, строения, сооружения, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений – 100%.

создание системы стимулирования руководителей и работников муниципальных учреждений в энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

Основным целевым показателем по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 13 млн. рублей.

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу, с применением индикаторов, отражающих общее состояние муниципальных учреждений в области энергоснабжения.

Планируемые результаты реализации программы базируются на сопоставлении трех составляющих:

- данных по платежам за энергоресурсы за последний отчетный год;

- расчетам максимально-часовой нагрузки на отопление и средне-часовой нагрузки на горячее водоснабжение;

- потребление энергоресурсов при эксплуатация систем в экономичном режиме.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе, изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Целевые показатели, позволяющие оценивать реализацию Программы

- Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Экономия воды  в натуральном и стоимостном выражении;

- удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями;

- доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

- динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

- доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

- число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;

- доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении).

9. Система управления и контроля за ходом реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является финансово-экономическое управление. Ответственный исполнитель осуществляет функции по сбору информации, формированию отчетов и контролю выполнения мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются функциональные органы администрации района, муниципальные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств. Исполнители Программы контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее участниками, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Участниками Программы являются энергосервисные фирмы и другие организации, привлекаемые для реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Текущее управление реализацией Программы, планирование, мониторинг, интеграцию Исполнителей Программы, контроль за ходом реализации Программы  осуществляет координационный совет, состав которого утверждается распоряжением администрации Пермского муниципального района.

Отчет о реализации Программы рассматривается Земским Собранием Пермского муниципального района в составе отчетности об исполнении бюджета Пермского муниципального района за отчетный финансовый год.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию программных мероприятий осуществляет финансово-экономическое управление, Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района.