Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального района

от 17.12.2009  № 508

(в редакции постановления

администрации муниципального района 	от ____________  № _______)

Изменения

в Ведомственную целевую программу

«Приведение в нормативное состояние учреждений образования»

1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования: | Общий объем финансирования 155 793,236 тыс.руб. на реализацию мероприятий Программы, в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 41 644,55 тыс.руб. - средства местного бюджета – 104 648,686 тыс.руб. - средства ООО «Лукойл-Пермь» - 9 500 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Раздел программы 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

3. Перечень программных мероприятий

3.1. Перечень мероприятий программы содержит конкретные мероприятия, увязанные с целью и задачами, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

3.2. Средства, предусмотренные п.2.45. мероприятий, а также экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур закупок работ (услуг), распределяются на основании приказов главных распорядителей средств с последующим внесением изменений в Ведомственную целевую программу.

| № | Наименование учреждения | Вид работ | Сметная стоимость, руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по устранению предписаний органов Роспотребнадзора |  |  |  |
| 1.1. | МОУ Кояновская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 540 310 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.2. | МОУ Курашимская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 500 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт комнаты личной гигиены для девочек | 88 050 |  |
| 1.3. | МОУ Мулянская СОШ | Замена оконных блоков | 3 100 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт систем ГВС, ХВС | 703 120 |  |
|  |  | Замена оконных блоков | 1 675 000 | Управление капитального строительства |
| 1.4. | МОУ Пальниковская СОШ | Ремонт раздевалок при спортзале | 538 262 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.5. | МДОУ Култаевский детский сад | Замена оконных блоков | 2 976 290 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.6. | МОУ Савинская СОШ | Ремонт комнаты личной гигиены для девочек | 22 000 | Руководитель учреждения |
| 1.7. | МОУ Лобановская СОШ | Ремонт спортзала и раздевалок | 2 000 000 | Управление капитального строительства |
|  |  | Приобретение жарочного шкафа, холодильного оборудования | 300 000 | Руководитель учреждения |
| 1.8. | МОУ Бабкинская СОШ | Ремонт спортзала и раздевалок | 1 600 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Капитальный ремонт карнизов пристроя (санузлы), устройство площадок перед запасным выходом | 56 800 |  |
|  |  | Ремонт помещений, канализации, электропроводки пищеблока | 138 100 |  |
| 1.9. | МОУ Кондратовская СОШ | Ремонт полов актового зала | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Оборудование мест личной гигиены | 99 849 |  |
|  |  | Ремонт туалетов | 200 000 | Управление капитального строительства |
| 1.10. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Ремонт вентиляции в кабинете труда | 100 000 | Руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт забора | 198 000 |  |
|  |  | Ремонт забора | 1 125 000 | Управление капитального строительства |
|  |  | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, внутренних помещений в соответствии с техническим регламентом | 2 000 000 |  |
| 1.11. | МОУ Хохловская СОШ | Оборудование теневого навеса ясельной группы | 95 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Сантехнические работы в помещениях школы | 95 000 |  |
|  |  | Замена оконных блоков | 1 582 583 |  |
| 1.12. | МОУ Бершетская СОШ | Ремонт кровли, электропроводки, уличного освещения, ремонт потолков | 6 395 844 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.13. | МДОУ Гамовский детский сад | Ремонт прогулочных веранд, игровых площадок | 2 444 315 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.14. | МОУ Платошинская СОШ | Капитальный ремонт несущих конструкций здания | 3 192 323 | Управление капитального строительства |
| 1.15. | МОУ Кояновская СОШ | Капитальный ремонт несущих конструкций здания | 176 889 | Управление капитального строительства |
| 1.16. | МОУ Фроловская СОШ | Капитальный ремонт несущих конструкций здания | 1 116 000 | Управление капитального строительства |
| 1.17. | МОУ Конзаводская СОШ | Капитальный ремонт несущих конструкций здания | 5 345 855 | Управление капитального строительства |
| 1.18. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Капитальный ремонт несущих конструкций здания | 2 406 933 | Управление капитального строительства |
| 1.19. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Капитальный ремонт несущих конструкций здания | 1 842 000 | Управление капитального строительства |
| 1.20. | МДОУ Лобановский детский сад | Капитальный ремонт системы отопления, кровли | 4 500 000 | Управление капитального строительства |
| 1.21. | МОУ Гамовская СОШ | Ремонт отмостки здания | 500 000 | Управление капитального строительства |
|  |  | Обустройство территории школы, в т.ч. спортивной площадки | 1 000 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 1.22. | МОУ Култаевская СОШ | Ремонт туалетов | 300 000 | Управление капитального строительства |
|  | ИТОГО |  | 49 353 523 |  |
| 2 | Выполнение работ по устранению предписаний органов Госпожнадзора |  |  |  |
| 2.1. | МОУ Кояновская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 450 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения помещений детского сада, помещений школы в соответствии с техническим регламентом | 495 000 |  |
| 2.2. | МОУ Мулянская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом, прочих требований | 1 331 300 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.3. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 238 385 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.4. | МОУ Платошинская СОШ | Ремонт полов на путях эвакуации | 559 370 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения здания в соответствии с техническим регламентом | 250 000 |  |
| 2.5. | МОУ Соколовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом | 42 840 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Ремонт входной группы | 340 000 |  |
| 2.6. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом | 114 050 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом (филиал в п.Красный Восход) | 912 510 |  |
|  |  | Огнезащитная обработка металлических конструкций ферм в спортзале | 1 000 000 |  |
|  |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций актового зала | 100 000 |  |
|  |  | Капитальный ремонт филиала в п.Красный Восход | 1 764 000 | Управление капитального строительства |
| 2.7. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Проведение работ с целью приведения помещений в соответствии с техническим регламентом | 209 120 | Управления образования, руководитель учреждения |
|  |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 100 000 |  |
| 2.8. | МОУ Уральская ООШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 691 800 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.9. | МОУ Гамовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, внутренних помещений в соответствии с техническим регламентом, обустройство пожарного проезда | 13 500 330 | Управление капитального строительства |
| 2.10. | МДОУ Бершетский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом, прочих требований, ремонт музыкального зала | 2 489 628 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.11. | МДОУ Ванюковский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом, ремонт музыкального зала | 1 108 300 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.12. | МДОУ Курашимский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 1 414 830 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.13. | МДОУ Лобановский детский сад | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, помещений детского сада в соответствии с техническим регламентом | 18 313 000 | Управление капитального строительства |
| 2.14. | МОУ Лобановская СОШ | Ремонт путей эвакуации школы | 10 445 500 | Управление капитального строительства |
| 2.15. | МОУ Кондратовская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей в соответствии с техническим регламентом | 900 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Капитальный ремонт главной входной группы | 735 000 |  |
| 2.16. | МОУ Курашимская СОШ | Проведение работ с целью приведения здания в соответствии с техническим регламентом | 409 150 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Установка огнезадерживающего противопожарного клапана принудительной вытяжной вентиляции | 30 154 |  |
| 2.17. | МОУ Мостовская СОШ | Ремонт путей эвакуации 2ой этаж | 360 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.18. | МОУ Байболовская ООШ | Ремонт путей эвакуации 2ой этаж | 280 000 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.19. | МОУ Бабкинская СОШ | Замена теплоизоляции чердачного перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости | 752 800 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.20. | МДОУ Песьянковский детский сад | Капитальный ремонт детского сада, с целью приведения в соответствии с техническим регламентом, замена электропроводки и электроосветительных приборов, перепланировка пищеблока, перепланировка прачечной в медблок, проект по замене электросетей, проект по капитальному ремонту системы отопления, капитальный ремонт системы отопления, узла управления, утепление пола 1-го этажа, устройство теплых полов | 6 000 000 | Управления образования, руководитель учреждения |
| 2.21. | МДОУ Гамовский детский сад | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 139 341 | Руководитель учреждения |
| 2.22. | МДОУ Нижнемуллинский детский сад | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 55 000 | Руководитель учреждения |
| 2.23. | МДОУ Кондратовский детский сад | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 26 971 | Руководитель учреждения |
| 2.24. | МДОУ Сылвенский детский сад № 1 | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 39 963 | Руководитель учреждения |
| 2.25. | МДОУ Сылвенский детский сад № 2 | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 60 800 | Руководитель учреждения |
| 2.26. | МОУ Бершетская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 7 662 | Руководитель учреждения |
| 2.27. | МОУ Култаевская СОШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, внутренних помещений в соответствии с техническим регламентом | 3 000 000 | Управление капитального строительства |
| 2.28. | МОУ Заболотская ООШ | Проведение работ с целью приведения эвакуационных путей, внутренних помещений в соответствии с техническим регламентом | 3 482 458 | Управление капитального строительства |
| 2.29. | МОУ Бабкинская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 90 000 | Руководитель учреждения |
| 2.30. | МОУ Кондратовская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 475 037 | Руководитель учреждения |
| 2.31. | МОУ Кояновская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 35 000 | Руководитель учреждения |
|  |  | Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудованияы | 14 998 |  |
| 2.32. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 240 000 | Руководитель учреждения |
|  |  | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 320 000 | Управление капитального строительства |
| 2.33. | МОУ Рождественская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 150 000 | Руководитель учреждения |
| 2.34. | МОУ Байболовская ООШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 200 000 | Руководитель учреждения |
| 2.35. | МОУ Платошинская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 140 000 | Руководитель учреждения |
| 2.36. | МОУ Пальниковская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 210 000 | Руководитель учреждения |
| 2.37. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 28 000 | Руководитель учреждения |
|  |  | Замена задвижек пожарного крана | 19 835 |  |
| 2.38. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 425 000 | Руководитель учреждения |
| 2.39. | МОУ Хохловская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 112 000 | Руководитель учреждения |
| 2.40. | МОУ Уральская ООШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 350 000 | Руководитель учреждения |
| 2.41. | МОУ Соколовская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 140 000 | Руководитель учреждения |
| 2.42. | МОУ Юговская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 175 000 | Руководитель учреждения |
| 2.43. | МОУ Мулянская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 670 000 | Руководитель учреждения |
| 2.44. | МОУ Юго-Камская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 252 000 | Руководитель учреждения |
| 2.45. | Общеобразовательные школы | Резерв средств на проведение работ с целью выполнения требований надзорных органов | 954 773 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 2.46. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 281 100 | Руководитель учреждения |
| 2.47. | МОУ Култаевская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 90 000 | Руководитель учреждения |
| 2.48. | МОУ Юговская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 175 000 | Руководитель учреждения |
| 2.49. | МОУ Платошинская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 70 500 | Руководитель учреждения |
| 2.50. | МОУ Фроловская СОШ | Проведение работ с целью выполнения требований органов Госпожнадзора | 130 000 | Руководитель учреждения |
| 2.51. | МОУ Конзаводская СОШ | Капитальный ремонт полов в актовом зале | 500 000 | Управление капитального строительства |
| 2.52. | МДОУ Лобановский детский сад | Приобретение средств пожаротушения и защиты органов дыхания | 385 000 | Руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 80 782 505 |  |
| 3 | Составление пожарной декларации, расчет пожарных рисков |  | 4 740 000 |  |
| 4 | Установка противопожарных дверей |  |  |  |
| 4.1. | МОУ Кояновская СОШ | Установка противопожарных дверей | 156 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.2. | МОУ Курашимская СОШ | Установка противопожарных дверей | 87 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.3. | МОУ Мулянская СОШ | Установка противопожарных дверей | 295 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.4. | Структурное подразделение МОУ Мулянская СОШ (детский сад) | Установка противопожарных дверей | 106 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.5. | МОУ Платошинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 165 500 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.6. | МОУ Соколовская СОШ | Установка противопожарных дверей | 269 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.7. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Установка противопожарных дверей | 288 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.8. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 414 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Установка противопожарных дверей (Зеленинский филиал) | 22 000 |  |
| 4.9. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Установка противопожарных дверей | 215 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.10. | МОУ Уральская ООШ | Установка противопожарных дверей | 65 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.11. | МДОУ Бершетский детский сад | Установка противопожарных дверей | 210 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.12. | МДОУ Ванюковский детский сад | Установка противопожарных дверей | 355 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.13. | МДОУ Курашимский детский сад | Установка противопожарных дверей | 262 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.14. | МДОУ Песьянковский детский сад | Установка противопожарных дверей | 20 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.15. | МОУ Мостовская СОШ | Установка противопожарных дверей | 100 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.16. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | Установка противопожарных дверей | 96 230 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.17. | МДОУ Платошинский детский сад | Установка противопожарных дверей | 90 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.18. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 15 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 4.19. | МОУ Савинская СОШ | Установка противопожарных дверей | 28 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 3 258 730 |  |
| 5 | Ремонт систем АУПС и СО |  |  |  |
| 5.1. | МОУ Кояновская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 385 002 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.2. | МОУ Курашимская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.3. | МОУ Мулянская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.4. | МОУ Соколовская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 60 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 5.5. | МОУ Сылвенская СОШ №1 | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 113 900 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 18 000 |  |
| 5.6. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 50 000 |  |
|  |  | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние (Зеленинский филиал) | 200 000 |  |
|  |  | Проект систем АУПС и СО (Зеленинский филиал) | 25 000 |  |
| 5.7. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 300 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 30 000 |  |
| 5.8. | МОУ Уральская ООШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 150 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.9. | МДОУ Бершетский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние, проект систем АУПС и СО | 100 390 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.10. | МДОУ Ванюковский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 5 000 |  |
| 5.11. | МДОУ Курашимский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.12. | МДОУ Песьянковский детский сад | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 200 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
|  |  | Проект систем АУПС и СО | 55 000 |  |
| 5.13. | МОУ Мостовская СОШ | Приведение систем АУПС и СО в нормативное состояние | 400 000 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 5.14. | МОУ Конзаводская СОШ | Ремонт системы АПС | 79 747 | Руководитель учреждения |
| 5.15. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Ремонт системы АПС | 99 000 | Руководитель учреждения |
| 5.16. | МОУ Лобановская СОШ | Ремонт системы АПС | 200 000 | Руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 3 776 039 |  |
| 6 | Оплата проведения экспертизы при лицензировании 19 образовательных учреждений и государственной аккредитации 30 образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии при лицензировании 3 человека, при государственной аккредитации - 4 человека, государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аккредитации) |  | 1 501 200 | Управление образования, руководитель учреждения |
| 7 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| 7.1. | МДОУ Култаевский детский сад | Проектно-изыскательские работы | 500 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.2. | МОУ Платошинская СОШ | Проектно-изыскательские работы | 1 200 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.3. | МОУ Конзаводская СОШ | Проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 1 000 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.4. | МОУ Юго-Камская СОШ | Проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 1 000 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
| 7.5. | МОУ Лобановская СОШ | Проектирование системы отопления | 500 000 | Управление капитального строительства, Управление образования |
|  |  | Проектирование систем водоснабжения, канализации | 500 000 |  |
|  |  | Проектирование систем электроснабжения и электроосвещения | 500 000 |  |
| 7.6. | МОУ Гамовская СОШ | Проектирование системы отопления | 98 419 | Управление образования |
| 7.7. | МДОУ Двуреченский детский сад | Проект капитального ремонта электрических сетей, системы отопления | 200 000 | Управление образования |
| 7.8. | МДОУ Гамовский детский сад | Проект теневых навесов | 25 000 | Управление образования |
| 7.9. | Общеобразовательные школы | Инструментальное обследование зданий школ | 5 314 000 | Управление капитального строительства |
| 7.10. | Детские сады | Инструментальное обследование зданий детских садов | 1 486 000 | Управление капитального строительства |
| 7.11. | МОУ Усть-Качкинская СОШ | Проект на капитальный ремонт помещений | 57 820 | Руководитель учреждения |
|  | ИТОГО |  | 12 381 239 |  |
|  | ВСЕГО |  | 155 793 236 |  |