УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

муниципального района

от______2010 г. № _____

# ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы». .…………………………………………………………3-4

Глава 1. Характеристика проблемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........5-8

Глава 2. Цели и задачи  . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........8

Глава 3. Перечень программных мероприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 8-13

Глава 4. Оценка результативности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . …….13-14

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы»

| Наименование ведомственной целевой Программы Разработчик Программы Ответственный исполнитель Программы Исполнители Программы Цель Задачи Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам Сроки реализации Объемы и источники финансирования: Ожидаемые конечные результаты реализации | Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы» Управление образования администрации Пермского муниципального района Управление образования администрации Пермского муниципального района Управление образования администрации Пермского муниципального района МУП Управление капитального строительства Пермского муниципального района Учреждения образования Пермского муниципального района Подготовка образовательных учреждений к лицензированию образовательной деятельности. Приведение существующей материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан. Обеспечение условий получения качественного образования. Выполнение предписаний надзорных органов с целью создания нормативного состояния школ и детских садов. Декларирование по пожарной безопасности учреждений образования на предмет соответствия нормам и правилам в установленном действующим законодательстве порядке. Доля муниципальных образовательных учреждений получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 100 % - муниципальные общеобразовательные учреждения – 100 %. 2011-2013 годы Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы 188450 тыс.руб., из них: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 90609,7 тыс.руб. - средства местного бюджета – 75340,3 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 22500 тыс.руб. 2011 г. – 86500 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 14147 тыс.руб. - средства местного бюджета – 49853 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 22500 тыс.руб. 2012 г. – 31056,8 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 23292,8 тыс.руб. - средства местного бюджета – 7764 тыс.руб. 2013 г. – 70893,2 тыс.руб. , в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 53169,9 тыс.руб. - средства местного бюджета – 17723,3 тыс.руб. Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих основных результатов: получение лицензии образовательными учреждениями на право ведения образовательной деятельности: в 2011 г.: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 5 шт. - муниципальные образовательные учреждения – 9 шт. в 2012 г.: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 2 шт. - муниципальные образовательные учреждения – 4 шт. в 2013 г.: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 2 шт. - муниципальные образовательные учреждения – 4 шт. определить перечень мероприятий подлежащих финансированию на период 2014 – 2016 гг.; повысить уровень знаний обучающихся и работников образовательных учреждений в области пожарной безопасности; повысить уровень пожарной безопасности учреждений образования, снизить риски возникновения пожаров, травматизма и гибели людей; приведение образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН. |
| --- | --- |

- Характеристика проблемы

Основными критериями оценки деятельности муниципалитета, образовательных учреждений является своевременное прохождение процедур лицензирования и аккредитации. Нормативной основой данных процедур являются Закон «Об образовании», Положение о лицензировании образовательной деятельности (постановление правительства РФ от 31.03.2009 года №277), типовое Положение об общеобразовательном учреждении (постановление правительства РФ  от 23.12 2002 года №919,). В соответствии с Законом «Об образовании» РФ от 10 июля 1992 г.№3266-1 ст.33 п.  6. право на ведение образовательной деятельности  и льготы, установленные законодательством РФ, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается Государственной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Пермского края на основании заключения экспертной комиссии. Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждениям, государственным и местным  требованиям  в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Целевая ведомственная программа «Приведение в нормативное состояние учреждений образования» позволила решить целый ряд проблем. Был проведен комплекс работ, связанных с выполнением  требований надзорных органов. В связи с вступлением силу ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» были приведены в соответствие с требованиями эвакуационные пути  в 14 образовательных учреждениях на сумму 15 952 790 рублей.

Установлены противопожарные двери в 15 образовательных учреждениях на сумму более 3 034 230 рублей.  Также в 14  школах и детских садах приведены системы АУПС и СО в нормативное состояние, на эти цели затрачено 4 560 000 рублей.

Полностью приведены в соответствие с требованиями надзорных органов здания Гамовской сош, Усть – Качкинской сош, Кояновской оош, Мулянской сош (кроме здания детского сада), Песьянковского детского сада, Лобановского  детского сада.

Осуществлен ремонт полов на путях эвакуации    9 учреждениях образования. По – прежнему уделяется большое внимание вопросам укрепления пожарной безопасности учреждений образования в нашем районе. На противопожарные мероприятия за последние 3 года затрачено:

2008 – 18 846,0 тыс.руб.

2009 – 10 833 тыс.руб.

2010 -  90 000 тыс.руб.

На сегодняшний день 8 школ имеют положительные заключения  о выполнении требований и норм пожарной безопасности: Курашимская сош, Мулянская сош, Платошинская сош, Соколовская сош, Усть-Качкинская сош, Кояновская сош, Юго-Камская сош, Уральская оош.

Кроме этого, в каждом образовательном учреждении  в соответствии со статьями 4, 64 Технического регламента были разработаны декларации пожарной безопасности и произведен расчет пожарных рисков.

Однако  выделяемых средств на проведение противопожарных мероприятий недостаточно, многие проблемы учреждений остаются нерешенными. Характерными нарушениями требований пожарной безопасности являются - состояние путей эвакуации, применение строительных материалов, превышающих нормативные показатели пожарной опасности (деревянные полы, перегородки, масляная окраска, расширение дверных проемов в детских садах и иные условия), устранение которых приведет к безопасной эвакуации людей из зданий или сооружений. На ряд объектов отсутствуют документы рабочих проектов, изменения по перепланировке  зданий (помещений) документально не отражены, из документов имеется как правило, план БТИ. Требования к системе пожарной безопасности объекта с учетом изменившегося функционального назначения помещений в достаточной степени не разработаны.

В ходе проводимых органами ГПН и совместной комиссионной проверкой при приемке учреждений к учебному 2010- 2011 году к большинству объектов выданы вновь  предписания и рекомендации. Два учреждения Лобановский  и Песьянковский детские сады были закрыты по решению Пермского районного суда из-за многочисленных нарушений требований и норм пожарной безопасности и выведены из эксплуатации до полного устранения всех замечаний. Более 30%  руководителей учреждений были привлечены к административной ответственности за невыполнение требований надзорных органов.

Таким образом, исходя из анализа существующих проблем пожарной безопасности в учреждениях образования, в ближайшие 3 года  продолжится реализация комплекса мероприятий, направленного на обеспечение пожарной безопасности объектов.

Другим  важным направлением деятельности является выполнение предписаний  Роспотребнадзора. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно – эпидемиологические правила Сан ПиН 2.4.2.1178) утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. №44 «О введение в действие санитарно – эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.4.2. 1178 –02» Постановление Главного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.5.2409 – 08 санитарно – эпидемиологические требования к организации  питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» определяют гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. На основании этих требований был составлен план мероприятий по созданию условий, соответствующих  требованиям Сан ПиН в образовательных учреждениях Пермского муниципального района на 2008- 2010 годы. Реализация плана мероприятий проходит по следующим видам: замена оконных блоков, устройство комнат личной гигиены для девочек, душевых при спортивных залах, ремонт водопровода и канализации, оборудование пищеблоков.

Информация по финансированию выполнения требований Роспотребнадзора

|  |  | 2008 факт | 2009 факт | 2010 уточнен. план | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходы | В том числе | 74060,4 | 25430,1 | 66753,5 | 166244 |
|  | Школы | 41852,4 | 24352,2 | 39432,9 | 105637,5 |
|  | Детские сады | 32208 | 1077,9 | 27320,6 | 60606,5 |

Согласно плана мероприятий в основном выполнены такие виды работ, как замена оконных блоков в 20 образовательных учреждениях, заменена отделка помещений в 21 учреждении,  11 – устройство душевых при спортзале,  13 - устройство комнат личной гигиены, 8 – ремонт медицинских кабинетов,  5 – ремонт водопровода и канализации. Согласно плана мероприятий выполнено работ на сумму 166 244 рублей, при плане 183 444,7 рублей, что составляет  почти 90 % исполнения плана.

При приемке школ к новому 2010- 2011 учебному году были вновь отмечены  следующие виды нарушений  санитарно-эпидемиологических требований и норм:  при спортзалах отсутствуют раздевальные, душевые для девочек и мальчиков, отдельные санузлы (п.2.3.17. СанПиН), недостаточное количество умывальных раковин, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, оборудованы поддонами только с холодной водой (п.2.3.23. Сан ПиН), ограждение отопительных приборов съемными деревянными решетками (2.5.1. Сан ПиН), обеспечение горячей водой кабинетов начальных классов, физики, химии, мастерских (п.2.7.5. СанПиН).

Для  подготовки  к процедурам лицензирования и в соответствии с планом мероприятий были проведены работы по устранению замечаний Роспотребнадзора в Курашимской сош на сумму 6567,8 рублей (ремонт помещений пищеблоков, замена оконных блоков, ремонт вентиляции, ремонт раздевалок при спортзале, ремонт комнаты личной гигиены для девочек),  Ванюковский детский сад  - 3828,2 рублей (ремонт отопления, водопровода, канализации, замена оконных блоков, ремонт вентиляции), Бабкинская сош – 2663,1 рублей (ремонт помещений пищеблока,  ремонт спортзала и раздевалок, ремонт канализации) и другие образовательные учреждения.

Наряду с проведением работ по выполнению предписаний надзорных органов  были проведены работы на основании результатов инструментального контроля по укреплению несущих конструкций зданий школ и детских садов на сумму 14 080 тыс.руб.

Этот направление деятельности остается приоритетным на ближайшие 3 года, т. к. здания школ и детских садов в основном 1960-1970 г.г. постройки и нуждаются в соответствующих обследованиях.

По-прежнему остается приоритетным направлением проведение капитальных ремонтов в школах и детских садах.

На 01.11.2010 г. не имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности 8 школ и 4 детских сада. Сданы пакеты документов в Государственную инспекцию по контролю и надзору в сфере образования Пермского края по 4 образовательным учреждениям (Уральская оош,  Мулянская сош,  Усть-Качкинская сош, Кояновская оош). Имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения Баш-Култаевская оош, Гамовская сош, Нижнемулинская сош.

График лицензирования образовательных учреждений на 2011 –2013 г.г.

| № п/п | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курашимская сош | Бабкинская сош | Култаевская сош | Фроловская сош |
| 2 | Платошинская сош | Гамовская сош | Заболотская оош | Юговская сош |
| 3 | Баш-Култаевская оош | Конзаводская сош | Рождественская сош | Лядовская сош |
| 4 | Соколовская сош | Лобановская сош | Хохловская сош | Вечерняя школа |
| 5 | Сылвенская сош | Нижнемуллинская сош | Сылвенский д/с №1 | Нижнемуллинский д/с |
| 6 | Кондратовская сош | Савинская сош | Юго-Камский д/с №4 | Юго-Камский д/с №3 |
| 7 | Ванюковский д/с | Юго-Камская сош |  |  |
| 8 | Песьянковский д/с | Байболовская оош |  |  |
| 9 | Платошинский д/с | Пальниковская сош |  |  |
| 10 | Усть-Качкинский д/с | Двуреченский д/с |  |  |
| 11 | Бершетский д/с | Кондратовский д/с |  |  |
| 12 |  | Култаевский д/с |  |  |
| 13 |  | Лобановский д/с |  |  |
| 14 |  | Сылвенский д/с №2 |  |  |

Таким образом, исходя  из анализа существующих проблем пожарной безопасности, требований органов Роспотребнадзора  в учреждениях  образования  появляется необходимость реализации комплекса мероприятий, направленных  на обеспечение пожарной безопасности объектов и выполнение санитарно-эпидемиологических норм, решение которых  возможно  лишь программно-целевым методом.

Реализация Программы позволит создать условия соответствующие требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и травмирования  людей, а также материальных ценностей на объектах образования.

В соответствии с новыми требованиями Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, утвержденными приказом от 29.05.2009 № 38-од «Об утверждении Примерных нормативов трудозатрат на проведение экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений» в программу внесены затраты по оплате труда экспертов лицензионной комиссии с привлечением внешних экспертов.

2. Цели и задачи

Цель Программы – подготовка образовательных учреждений к лицензированию образовательной деятельности.

- приведение существующей материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан.

- обеспечение условий получения качественного образования.

Задачи Программы - выполнение предписаний надзорных органов с целью создания нормативного состояния школ и детских садов.

- декларирование по пожарной безопасности учреждений образования на предмет соответствия  нормам и правилам в установленном действующим законодательстве  порядке.

3. Перечень программных мероприятий

3.1. Перечень мероприятий программы содержит конкретные мероприятия, увязанные с целью и задачами, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

Участниками Программы являются хозяйствующие субъекты, независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3.2. Экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур закупок работ (услуг), распределяются на основании приказов главных распорядителей средств с последующим внесением изменений в ведомственную целевую Программу.

3.3. Перечень программных мероприятий на 2011 год.

| № | Наименование учреждения | Дата окончания лицензии на право ведения образовательной деятельности | Виды работ | сумма | Исполнитель Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по результатам инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 1.1. | МОУ Кояновская СОШ | 2010 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания | 4 000 000 | УКС |
| 1.2. | МОУ Мулянская СОШ | 2010 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания | 1 809 000 | УКС |
| 1.3. | МОУ Соколовская СОШ | 2010 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания | 7 107 000 | УКС |
| 1.4. | МОУ Байболовская ООШ | Март 2011 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания | 1 200 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 14 116 000 |  |
| 2 | Выполнение инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 2.1. | МОУ Кондратовская СОШ | Декабрь 2010 |  | 700 000 | УКС |
| 2.2. | МОУ Савинская СОШ | Март 2011 |  | 700 000 | УКС |
| 2.3. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Ноябрь 2010 |  | 700 000 | УКС |
| 2.4. | МОУ Пальниковская СОШ | Февраль 2011 |  | 600 000 | УКС |
| 2.5. | ИТОГО |  |  | 2 700 000 |  |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| 3.1. | МОУ Гамовская СОШ | Февраль 2011 | ремонт кровли основного здания школы | 2 000 000 | УКС |
| 3.2. | МОУ Бершетская СОШ | 2014 | ремонт пищеблока | 500 000 | УКС |
| 3.3. | МОУ Мулянская СОШ | 2010 | кап. ремонт кровли здания детского сада | 1 000 000 | УКС |
| 3.4. | МОУ Рождественская СОШ | Март 2012 | ремонт кровли | 3 000 000 | УКС |
| 3.5. | МОУ Савинская СОШ | Март 2011 | ремонт кровли | 2 000 000 | УКС |
| 3.6. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Ноябрь 2010 | ремонт главного входа | 500 000 | УКС |
|  |  |  | прокладка резервного электрического кабеля от ТП-3302 до здания школы | 661 659 |  |
| 3.7. | МОУ Уральская ООШ | 2016 | ремонт кровли, ливневой канализации | 1 000 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 10 661 659 |  |
| 4 | Выполнение работ по устранению предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |
| 4.1. | МОУ Байболовская ООШ | Март 2011 | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 | РУО |
|  |  |  | Монтаж противопожарных люков - 2 шт. | 50 000 | РУО |
| 4.2. | МОУ Курашимская СОШ | 2010 | Ремонт системы АУПС и СО | 100 000 | РУО |
|  |  |  | Установка лестниц на перепаде высот кровель (3 шт.) | 35 000 | РУО |
|  |  |  | Устройство перегородки, отделяющей вестибюль от коридора | 100 000 | РУО |
|  |  |  | Устройство второго выхода из подвала | 150 000 | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 | РУО |
| 4.3. | МОУ Платошинская СОШ | 2010 | Устройство лазов в подвал | 500 000 | УКС |
|  |  |  | Восстановление проектного решения выхода из подвала | 150 000 | УКС |
|  |  |  | Устройство кровли начальной школы, примыкающей к основному зданию школы, в негорючем исполнении | 100 000 | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 | РУО |
| 4.4. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Январь 2011 | Устройство аварийного освещения | 100 000 | РУО |
| 4.5. | МДОУ Песьянковский д/с | 2010 | устройство системы пожаротушения | 100 000 | РУО |
| 4.6. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | 2010 | выполнение работ с целью приведения помещений школы, детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 230 744 | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 | РУО |
| 4.7. | МОУ Лобановская СОШ | Апрель 2011 | Огнезащитная обработка несущих конструкций крыши | 200 000 | УКС |
| 4.8. | МОУ Пальниковская СОШ | Февраль 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений школы к 183 ФЗ (здание школы) | 1 500 000 | УКС |
|  |  |  | выполнение работ с целью приведения помещений школы к 183 ФЗ (здание интерната-детского сада) | 1 500 000 | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании интерната- детского сада | 100 000 | РУО |
|  |  |  | ремонт фасада здания школы | 1 000 000 | УКС |
| 4.9. | МОУ Савинская СОШ | Март 2011 | капитальный ремонт путей эвакуации | 1 000 000 | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 | РУО |
| 4.10. | МОУ Сылвенская СОШ № 1 | Ноябрь 2010 | Установка металлопластиковых дверей | 579 329 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 8 095 073 |  |
| 5 | Выполнение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |  |  |  |
| 5.1. | МОУ Бабкинская СОШ | Март 2011 | устройство 2-х душевых при спортзале | 500 000 | УКС |
|  |  |  | ремонт 4-х туалетов | 500 000 |  |
| 5.2. | МОУ Кондратовская СОШ | Декабрь 2010 | ремонт туалетов | 500 000 | УКС |
| 5.3. | МОУ Курашимская СОШ | 2010 | ремонт 4-х туалетов | 500 000 | УКС |
|  |  |  | замена дверей на 1, 2, 3 эт. школы | 100 000 | РУО |
|  |  |  | замена пола в 2 кабинетах | 100 000 | РУО |
| 5.4. | МОУ Лобановская СОШ | Апрель 2011 | ремонт пищеблока | 1 000 000 | УКС |
| 5.5. | МОУ Мулянская СОШ | 2010 | ремонт спортзала | 2 500 000 | УКС |
|  |  |  | замена оконных блоков в д/с | 1 675 000 | УКС |
| 5.6. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Январь 2011 | ремонт пищеблока | 1 000 000 | УКС |
| 5.7. | МОУ Пальниковская СОШ | Февраль 2011 | капитальный ремонт спортзала | 1 500 000 | УКС |
|  |  |  | капитальный ремонт пищеблока | 500 000 | УКС |
| 5.8. | МОУ Платошинская СОШ | 2010 | Замена линолеума в 5 классах | 250 000 | УКС |
|  |  |  | Замена межэтажных дверей на путях эвакуации | 250 000 | УКС |
|  |  |  | Подводка горячей воды в учебные классы | 100 000 | РУО |
| 5.9. | МОУ Савинская СОШ | Март 2011 | устройство ограждения по периметру | 2 000 000 | УКС |
| 5.10. | МОУ Заболотская ООШ | Май 2012 | капитальный ремонт пищеблока | 500 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 13 475 000 |  |
| 6 | Прохождение государственной независимой экспертизы |  |  |  |  |
| 6.1 | МОУ Конзаводская СОШ |  | Капитальный ремонт МОУ Конзаводская СОШ | 273 522 | УКС |
|  | ИТОГО ШКОЛЫ |  |  | 49 321 254 |  |
| 7 | Выполнение работ по результатам инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 7.1. | МДОУ Двуреченский д/с | Март 2011 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания п. Горный | 2 900 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 2 900 000 |  |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| 8.1. | МДОУ Ванюковский д/с | 2010 | ремонт кровли | 1 500 000 | УКС |
| 8.2. | МДОУ Песьянковский д/с | 2010 | ремонт кровли | 500 000 | УКС |
| 8.3. | МДОУ Двуреченский д/с | Март 2011 | ремонт 2-х групп детского сада | 1 000 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 3 000 000 |  |
| 9 | Выполнение работ по устранению предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |
| 9.1. | МДОУ Ванюковский д/с | 2010 | устройство систем АУПС и СО | 100 000 | РУО |
| 9.2. | МДОУ Песьянковский д/с | 2010 | устройство системы пожаротушения | 100 000 | РУО |
| 9.3. | МДОУ Усть-Качкинский д/с | отсутствует | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 4 154 746 | УКС |
| 9.4. | МДОУ Бершетский д/с | Декабрь 2010 | устройство лестниц 3-го типа | 1 000 000 | УКС |
|  |  |  | устройство аварийного освещения | 100 000 | РУО |
| 9.5. | МДОУ Ванюковский д/с | 2010 | замена электрических сетей и электроосветительных приборов | 1 500 000 | УКС |
| 9.6. | МДОУ Гамовский д/с | Сентябрь 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 450 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 7 404 746 |  |
| 10 | Выполнение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |  |  |  |
| 10.1. | МДОУ Ванюковский д/с | 2010 | ремонт туалетов | 1 000 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 1 000 000 |  |
| 11 | Прохождение государственной независимой экспертизы |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  | Реконструкция здания стационара под размещение детского сада в пос. Ферма | 374 000 | УКС |
|  | ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  | 14 678 746 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 64 000 000 |  |
| 12 |  | Средства ОАО "Лукойл-Пермь" |  |  |  |
| 12.1. | МОУ Гамовская СОШ | Февраль 2011 | ремонт кровли, ремонт фасада | 18 000 000 | УКС |
| 12.2. | МДОУ Гамовский д/с | Сентябрь 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 4 500 000 | УКС |
|  | Итого |  |  | 22 500 000 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям в т.ч. по исполнителям программы |  |  | 86 500 000 |  |
|  | РУО |  |  | 1 885 000 |  |
|  | УКС |  |  | 84 615 000 |  |

3.4. Перечень программных мероприятий на 2012 год.

| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | МОУ Юго-Камская СОШ | Февраль 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений, путей эвакуации к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 6 000 000 | УКС |
| 1.2. | МОУ Лобановская СОШ | Апрель 2011 | ремонт столовой | 1 500 000 | УКС |
| 1.3. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | Январь 2011 | ремонт столовой | 1 500 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 9 000 000 |  |
|  | ИТОГО ШКОЛЫ |  |  | 9 000 000 |  |
| 2 | Выполнение инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 2.1. | МДОУ Сылвенский д/с №1 | Февраль 2012 |  | 700 000 | УКС |
| 2.2. | МДОУ Сылвенский д/с №2 | Сентябрь 2011 |  | 700 000 | УКС |
| 2.3. | МДОУ Кондратовский д/с | Январь 2011 |  | 600 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 2 000 000 |  |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| 3.1. | МДОУ Сылвенский д/с №2 | Сентябрь 2011 | Прокладка двух питающих кабелей в земле | 299 800 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 299 800 |  |
| 4 | Выполнение работ по устранению предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |
| 4.1. | МДОУ Сылвенский д/с №1 | Февраль 2012 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 5 000 000 | УКС |
| 4.2. | МДОУ Сылвенский д/с №2 | Сентябрь 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 5 000 000 | УКС |
| 4.3. | МДОУ Кондратовский д/с | Январь 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 4 757 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 14 757 000 |  |
| 5 | Выполнение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |  |  |  |
| 5.1. | МДОУ Сылвенский д/с №1 | Февраль 2012 | замена оконных блоков | 2 500 000 | УКС |
| 5.2. | МДОУ Сылвенский д/с №2 | Сентябрь 2011 | замена оконных блоков | 2 500 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 5 000 000 |  |
|  | ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  | 22 056 800 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям в т.ч. по исполнителям Программы |  |  | 31 056 800 |  |
|  | РУО |  |  | 0 |  |
|  | УКС |  |  | 31 056 800 |  |

3.5. Перечень программных мероприятий на 2013 год.

| 1 | Выполнение инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | МОУ Хохловская СОШ | Июнь 2012 |  | 700 000 | УКС |
| 1.2. | МОУ Заболотская ООШ | Май 2012 |  | 700 000 | УКС |
| 1.3. | МОУ Заболотская ООШ (здание детского сада) | Май 2012 |  | 700 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 2 100 000 |  |
| 2 | Выполнение работ по результатам инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 2.1. | МОУ Мостовская СОШ | 2016 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания | 4 800 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 6 900 000 |  |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| 3.1 | МОУ Мостовская СОШ | 2016 | ремонт кровли | 1 000 000 | УКС |
| 3.2. | МОУ Заболотская ООШ | Май 2012 | устройство интерната в здании школы | 700 000 | УКС |
|  |  |  | капитальный ремонт здания детского сада | 6 000 000 | УКС |
| 3.3. | МОУ Рождественская СОШ | Март 2012 | замена системы отопления | 1 069 000 | УКС |
| 3.4. | МОУ Курашимская СОШ | Июль 1905 | ремонт кровли основного здания и спортзала | 3 274 200 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 12 043 200 |  |
| 4 | Выполнение работ по устранению предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |
| 4.1. | МОУ Лядовская СОШ | Июнь 2013 | капитальный ремонт путей эвакуации | 1 500 000 | УКС |
| 4.2. | МОУ Юговская СОШ (структурное подразделение-детский сад) | Апрель 2013 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 3 000 000 | УКС |
| 4.3. | МОУ Хохловская СОШ | Июнь 2012 | выполнение работ с целью приведения помещений, путей эвакуации к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 1 500 000 | УКС |
| 4.4. | МОУ Хохловская СОШ (структурное подразделение-детский сад) | Июнь 2012 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 2 000 000 | УКС |
| 4.5. | МОУ Рождественская СОШ | Март 2012 | выполнение работ с целью приведения помещений, путей эвакуации к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 3 000 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 11 000 000 |  |
| 5 | Выполнение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |  |  |  |
| 5.1. | МОУ Фроловская СОШ | Июнь 2013 | замена оконных блоков | 2 000 000 | УКС |
| 5.2. | МОУ Хохловская СОШ | Июнь 2012 | ремонт раздевалок при спортзале (2 шт.) | 450 000 | УКС |
| 5.3. | МОУ Култаевская СОШ | Май 2012 | ремонт раздевалок при спортзале (2 шт.) | 300 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 2 750 000 |  |
|  | ИТОГО ШКОЛЫ |  |  | 34 793 200 |  |
| 6 | Выполнение инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 6.1. | МДОУ Култаевский д/с | Март 2011 |  | 700 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 700 000 |  |
| 7 | Выполнение работ по результатам инструментального обследования зданий |  |  |  |  |
| 7.1. | МДОУ Юго-Камский д/с № 3 | Январь 2013 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания | 800 000 | УКС |
| 7.2. | МДОУ Юго-Камский д/с № 4 | Февраль 2012 | выполнение работ по результатам инструментальному обследованию здания п. Горный | 600 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 1 400 000 |  |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| 8.1. | МДОУ Култаевский д/с | Март 2011 | ремонт кровли | 2 000 000 | УКС |
| 8.2. | МДОУ Двуреченский д/с | Март 2011 | ремонт кровли | 2 000 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 4 000 000 |  |
| 9 | Выполнение работ по устранению предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |
| 9.1. | МДОУ Култаевский д/с | Март 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 10 000 000 | УКС |
| 9.2. | МДОУ Двуреченский д/с | Март 2011 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 10 000 000 | УКС |
| 9.3. | МДОУ Юго-Камский д/с № 4 | Февраль 2012 | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 8 000 000 | УКС |
| 9.4. | МДОУ Нижнемуллинский д/с |  | выполнение работ с целью приведения помещений детского сада к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 2 000 000 | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 30 000 000 |  |
|  | ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  | 36 100 000 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям в т.ч. по исполнителям программы |  |  | 70 893 200 |  |
|  | РУО |  |  | 0 |  |
|  | УКС |  |  | 70 893 200 |  |

4. Оценка результативности

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в ведомственной целевой программе |  |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Количество муниципальных образовательных учреждений в которых достигнуты условия соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения (Ф 1.1); - муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. | 5 9 | 2 4 | 2 4 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения(Ф 1.1); - муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. | 5 9 | 2 4 | 2 4 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений приведенных в нормативное соответствие, подлежащих прохождению процедуры лицензирования на право ведения образовательной деятельности, в том числе: - муниципальные дошкольные образовательные учреждения(Ф 1.1); - муниципальные образовательные учреждения (Ф 4.1); | шт. шт. |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х |