Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 01.08.2011 г.  № 2752

Изменения

в Ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений   образования на 2011-2013 годы»

1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы – 276 120,78 тыс.руб., из них: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 127 075,65 тыс.руб. - средства местного бюджета – 132 045,13 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2011 г. – 174 170,78 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 50 612,95 тыс.руб. - средства местного бюджета – 106 557,83 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2012 г. – 31 056,8 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 23 292,8 тыс.руб. - средства местного бюджета – 7 764,0 тыс.руб. 2013 г. – 70 893,2 тыс.руб. , в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 53 169,9 тыс.руб. - средства местного бюджета – 17 723,3 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Пункт 3.3. «Перечень программных мероприятий на 2011 год» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

3.3. Перечень программных мероприятий на 2011 год.

| № | Наименование объекта | Дата окончания лицензии на право ведения образовательной деятельности | Виды работ | сумма | в том числе из ФСР | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШКОЛЫ |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МОУ Кояновская СОШ | июнь 2010 | ремонт кровли и усиление конструкций | 1 139 412 |  | УКС |
| 2 | Капитальный ремонт МОУ Мулянская СОШ | июль 2010 | ремонт отмостки, ремонт стен | 510 256 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли здания детского сада | 590 000 | 340 025 | УКС |
|  |  |  | ремонт спортзала | 1 452 072 | 870 940 | УКС |
|  |  |  | замена оконных блоков в здании детского сада | 894 373 | 484 929 | УКС |
|  |  |  | ремонт систем ХВС, ГВС | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт ступеней главного лестничного марша | 394 888 |  | УКС |
|  |  |  | установка дверей на путях эвакуации | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | определение категории пожарной опасности помещений | 22 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство кабинок в туалетах | 92 000 |  | РУО |
|  |  |  | прокладка системы ГВС в начальную школу | 46 000 |  | РУО |
|  |  |  | изготовление и монтаж лестниц 3 го типа в здании детского сада | 349 005 |  | УКС |
|  |  |  | устройство ограждения | 90 000 |  | РУО |
| 3 | Капитальный ремонт МОУ Соколовская СОШ | август 2010 | ремонт кровли и усиление конструкций | 2 396 883 |  | УКС |
|  |  |  | устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
| 4 | Капитальный ремонт МОУ Байболовская ООШ | март 2011 | ремонт полов, усиление конструкций | 645 197 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж противопожарных люков - 2 шт. | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт входной группы, ремонт системы канализации | 300 000 |  | РУО |
| 5 | Капитальный ремонт МОУ Пальниковская СОШ | февраль 2011 | ПИР на ремонт помещений школы целью приведения к требованиям 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 198 935 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли здания школы | 1 137 315 | 712 403 | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений здания школы | 888 399 | 638 686 | УКС |
|  |  |  | ремонт спортзала | 1 094 337 | 820 753 | УКС |
|  |  |  | ПИР на ремонт помещений детского сада - интерната целью приведения к требованиям 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 202 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений здания детского сада - интерната | 1 298 853 | 974 140 | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании детского сада - интерната | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | монтаж системы вытяжной вентиляции в мастерских | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт туалета в пищеблоке | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт полов в пищеблоке | 100 000 |  | РУО |
| 6 | Капитальный ремонт МОУ Лобановская СОШ | апрель 2011 | ПИР на ремонт пищеблока | 113 564 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт пищеблока | 1 742 387 |  | УКС |
|  |  |  | Огнезащитная обработка несущий конструкций кровли | 103 928 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 200 000 |  | УКС |
|  |  |  | Установка противопожарной двери , доводчиков | 55 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт малого спортивного зала | 800 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли | 400 000 |  | УКС |
| 7 | Капитальный ремонт МОУ Нижнемуллинская СОШ | январь 2011 | ремонт актового зала | 689 500 | 273 252 | УКС |
|  |  |  | ПИР на ремонт актового зала | 121 500 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт отмостки, кровли актового и спортивного залов | 993 187 | 993 188 | УКС |
|  |  |  | обработка металлических конструкций в электрощитовой | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | проверка ограждений кровли | 18 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт пожарного водопровода | 80 000 |  | РУО |
|  |  |  | установка противопожарных дверей | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | замена дверей в учебные классы | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж пожарных лестниц | 83 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы АПС в школе, установка системы АПС в гараже | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Оборудование противопожарных дверей устройствами для самозакрывания | 30 000 |  | РУО |
| 8 | Капитальный ремонт МОУ Гамовская СОШ | февраль 2011 | Проект на ремонт и оборудование мультимедиа-конференц. зала | 96 617 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение и установка оборудования для мультимедиа-конференц зала | 1 900 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли фасада, ремонт мультимедиа-конференц зала | 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение и установка электрополотенец | 35 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение и установка пекарского шкафа | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение и установка моечных ванн | 35 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение мебели для мультимедиа-конференц зала | 800 000 |  | РУО |
| 9 | Капитальный ремонт МОУ Бершетская СОШ | май 2014 | ремонт овощного цеха в пищеблоке | 495 493 |  | УКС |
|  |  |  | установка перегородки в библиотеке | 60 000 |  | РУО |
| 10 | Капитальный ремонт МОУ Рождественская СОШ | март 2012 | устройство скатной кровли | 3 336 975 | 2 127 642 | УКС |
|  |  |  | Расширение дверных проемов, монтаж лестниц 3 типа | 1 500 358 | 1 500 358 | УКС |
|  |  |  | оборудования кабинета химии демонстрационным шкафом | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | монтаж системы вытяжной вентиляции в мастерских | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство писсуаров и кабинок в туалетах, оборудование помещения для уборочного инвентаря | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство сушилок для одежды и обуви | 200 000 |  | РУО |
| 11 | Капитальный ремонт МОУ Савинская СОШ | март 2011 | ремонт кровли спортзала | 223 800 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации | 1 507 100 |  | УКС |
|  |  |  | устройство ограждения по периметру территории учебного учреждения | 885 164 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт системы АПС | 398 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт ливневой канализации, системы водоснабжения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации | 1 000 000 | 1 000 000 | УКС |
| 12 | Капитальный ремонт МОУ Сылвенская СОШ № 1 | ноябрь 2010 | ремонт главного входа | 338 464 |  | УКС |
|  |  |  | прокладка резервного электрического кабеля от ТП-3302 до здания школы | 661 695 |  | РУО |
|  |  |  | Установка дверей на путях эвакуации | 270 748 |  | УКС |
|  |  |  | Установка дверей в учебные классы | 120 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт входной группы | 150 000 |  | РУО |
| 13 | Капитальный ремонт МОУ Уральская ООШ | 2016 | ремонт кровли, ливневой канализации | 954 710 |  | УКС |
| 14 | Капитальный ремонт филиала в п. Красный Восход МОУ Усть-Качкинская СОШ | 2016 | Капитальный ремонт филиала в п. Красный Восход МОУ Усть-Качкинская СОШ | 1 314 843 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт филиала в п. Красный Восход | 1 700 000 | 562 334 | УКС |
|  |  |  | Перенос вводного распределительного устройства из тамбура детского сада в здание школы, замена светильников, установка дверей | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Замена окон | 1 034 767 | 66 176 | УКС |
| 15 | Капитальный ремонт МОУ Кондратовская СОШ | декабрь 2010 | Установка дверей на путях эвакуации | 118 467 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 330 124 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт полов учебных кабинетов | 219 646 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт систем ХВС и ГВС | 129 788 |  | УКС |
|  |  |  | изготовление и установка решеток на батарей | 120 000 |  | РУО |
|  |  |  | монтаж системы вытяжной вентиляции в мастерских | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство перегородок между классами в негорючем исполнении | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт пристроя к столовой | 10 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство ограждения территории школы | 254 251 |  | УКС |
|  |  |  | Оборудование спортивной площадки | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Сооружение выхода из помещения, ремонт системы водоснабжения | 250 000 |  | РУО |
| 16 | Капитальный ремонт МОУ Курашимская СОШ | август 2010 | Установка кабинок в туалетах | 79 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 350 584 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт полов в учебных кабинетах | 221 054 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт системы АУПС и СО | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка лестниц на перепаде высот кровель (3 шт) | 35 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство перегородки, отделяющей вестибюль от коридора | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | замена дверей на 1, 2. 3 эт. школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт раздевалок при спортзале | 186 000 | 95 750 | РУО |
|  |  |  | ремонт системы водоснабжения | 69 600 |  | РУО |
|  |  |  | расширение дверных проемов | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | установка раковин в туалетах | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли спортзала | 1 500 000 | 1 500 000 | УКС |
| 17 | Капитальный ремонт МОУ Баш-Култаевская ООШ | сентябрь 2010 | устройство эвакуационных выходов | 134 963 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | расширение дверных проемов | 100 000 |  | РУО |
| 18 | Капитальный ремонт МОУ Бабкинская СОШ | март 2011 | ремонт полов на путях эвакуации | 91 020 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 366 755 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт АПС в спортзале и кабинете информатики | 70 135 |  | УКС |
|  |  |  | установка дверей на путях эвакуации | 159 576 |  | УКС |
|  |  |  | испытание наружной пожарной лестницы | 3 000 |  | РУО |
|  |  |  | огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака | 97 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж пожарной лестницы | 93 290 |  | РУО |
| 19 | Капитальный ремонт МОУ Платошинская СОШ | февраль 2010 | Устройство продухов, установка дверей на путях эвакуации | 296 972 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт полов лестничных маршей | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Изготовление решеток для радиаторов отопления | 100 000 |  | РУО |
| 20 | Капитальный ремонт МОУ Заболотская ООШ | май 2012 | ремонт пищеблока | 284 019 |  | УКС |
| 21 | Капитальный ремонт МОУ Юго-Камская СОШ | февраль 2011 | проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 55 556 |  | УКС |
|  |  |  | Прохождение государственной независимой экспертизы проекта на капитальный ремонт МОУ Юго-Камская СОШ | 273 522 |  | УКС |
|  |  |  | Огнезащитная обработка несущий конструкций кровель | 319 000 |  | РУО |
| 22 | Капитальный ремонт МОУ Конзаводская СОШ | март 2011 | проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 77 778 |  | УКС |
|  |  |  | Прохождение государственной независимой экспертизы проекта на капитальный ремонт МОУ Конзаводская СОШ | 273 522 |  | УКС |
|  |  |  | монтаж системы вентиляции в актовом зале | 140 716 |  | УКС |
|  |  |  | прокладка системы ГВС в мастерские для девочек | 51 007 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт системы АПС в актовом зале, тире, гараже, автотракторной лаборатории, кабинете овощеводства | 128 500 |  | РУО |
|  |  |  | определение категории пожарной опасности помещений | 13 000 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение и доставка противопожарных дверей | 90 000 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение и доставка противопожарных люков | 62 000 |  | РУО |
|  |  |  | установка дверей на путях эвакуации | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство ограждения по периметру кровли | 267 705 |  | УКС |
|  |  |  | изготовление планов эвакуации | 16 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение морозильной камеры | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Оборудование отопительных приборов решетками | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство проема в лестничной клетке, устройство пандуса | 100 000 |  | РУО |
| 23 | Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ | Июнь 2016 | Проект системы отопления | 120 000 |  | УКС |
|  |  |  | капитальный ремонт кровли здания детского сада | 1 640 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, групповых комнат детского сада | 3 000 000 |  | УКС |
|  |  |  | Замена системы отопления в здании детского сада | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания школы | 3 500 000 |  | УКС |
| 24 | Капитальный ремонт МОУ Юговская СОШ | апрель 2013 | капитальный ремонт здания школы | 1 500 000 | 1 017 565 | УКС |
|  |  |  | ремонт помещений детского сада | 300 000 |  | РУО |
| 25 | Капитальный ремонт МОУ Фроловская СОШ | июнь 2013 | Замена оконных блоков, ремонт помещений | 1 660 484 |  | УКС |
|  |  |  | Выполнение противопожарных мероприятий | 154 250 |  | РУО |
| 26 | Капитальный ремонт МОУ Лядовская ООШ | июнь 2013 | Ремонт путей эвакуации здания школы | 2 106 165 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, групповых комнат здания детского сада | 3 476 060 |  | УКС |
|  |  |  | Замена системы отопления в здании школы | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Замена системы отопления в здании детского сада | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания школы | 3 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания детского сада | 1 750 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кабинетов | 185 410 |  | РУО |
|  |  |  | Проект системы отопления в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Проект системы отопления в здании детского сада | 100 000 |  | РУО |
| 27 | Капитальный ремонт МОУ Хохловская СОШ | июнь 2012 | Ремонт путей эвакуации, помещений здания школы | 1 890 000 | 975 000 | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания школы | 1 323 500 | 984 750 | УКС |
|  |  |  | Капитальный ремонт помещений здания детского сада | 6 000 000 | 4 500 000 | УКС |
| 28 | Школы |  | Оплата проведения экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии при лицензировании 3 человека, при государственной аккредитации - 4 человека, государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аккредитации) | 435 500 |  | РУО |
| 29 | Школы |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова милиции) | 2 037 000 |  | РУО |
| 30 | Школы |  | Установка счетчиков учета воды и электроэнергии в пищеблоках | 300 000 |  | РУО |
|  | Итого школы |  |  | 90 532 644 | 20 437 891 |  |
|  |  |  | в том числе УКС | 78 974 392 | 20 342 141 |  |
|  |  |  | в том числе РУО | 11 558 252 | 95 750 |  |
|  |  |  | ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МДОУ Двуреченский детский сад | март 2011 | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 110 592 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт здания детского сада | 27 000 000 | 20 250 000 | УКС |
| 2 | Капитальный ремонт МДОУ Усть-Качкинский детский сад | отсутствует | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 235 882 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений детского сада | 4 048 746 | 3 036 560 | УКС |
| 3 | Капитальный ремонт МДОУ Гамовский детский сад | сентябрь 2011 | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 166 740 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений детского сада | 17 003 000 |  | УКС |
| 4 | Капитальный ремонт МДОУ Ванюковский детский сад | август 2010 | ПИР (раздел ЭС) | 333 432 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли | 1 062 508 | 687 511 | УКС |
|  |  |  | замена электрических сетей и электроосветительных приборов | 693 919 | 373 922 | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 735 000 | 489 207 | УКС |
|  |  |  | устройство систем АУПС и СО | 100 000 |  | РУО |
| 5 | Капитальный ремонт МДОУ Песьянковский детский сад | март 2010 | ремонт кровли | 340 000 |  | УКС |
|  |  |  | устройство системы пожаротушения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство кабинок в туалетах | 96 500 |  | РУО |
|  |  |  | капитальный ремонт МДОУ Песьянковский детский сад | 707 846 | 707 846 | РУО |
|  |  |  | Приобретение противопожарного оборудования | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Проведение независимой оценки пожарного риска | 10 000 |  | РУО |
| 6 | Капитальный ремонт МДОУ Лобановский детский сал | январь 2011 | ремонт системы АПС | 446 550 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт электрических сетей в подвале | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство прогулочных веранд - 3 шт. | 637 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт ограждения | 100 000 |  | РУО |
| 7 | Капитальный ремонт МДОУ Бершетский детский сад | декабрь 2010 | Ремонт кровли бассейна | 1 120 000 |  | УКС |
|  |  |  | устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
| 8 | Капитальный ремонт МДОУ Култаевский детский сад | март 2011 | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 750 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли | 2 055 013 | 1 541 260 | УКС |
|  |  |  | Ремонт пищеблока | 1 500 000 | 1 125 000 | УКС |
| 9 | Капитальный ремонт МДОУ Курашимский детский сад | декабрь 2010 | ремонт прогулочных веранд | 999 515 |  | УКС |
|  |  |  | устройство кабинок в туалетах | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ограждение территории учебного учреждения | 800 000 |  | УКС |
|  |  |  | устройство сушилок для одежды и обуви | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт системы отопления | 100 000 |  | РУО |
| 10 | Капитальный ремонт МДОУ Кукуштанский детский сад | февраль 2016 | Ремонт дренажа | 400 000 |  | УКС |
| 11 | Капитальный ремонт МДОУ Кондратовский детский сад | январь 2011 | капитальный ремонт кровли, путей эвакуации | 3 400 000 | 1 963 753 | УКС |
|  |  |  | Ремонт электрических сетей в подвале | 100 000 |  | РУО |
| 12 | Детские сады |  | Оплата проведения экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии при лицензировании 3 человека, при государственной аккредитации - 4 человека, государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аккредитации) | 584 893 |  | РУО |
| 13 | Детские сады |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка кнопок экстренного вызова милиции) | 351 000 |  | РУО |
|  | Итого детские сады |  |  | 66 638 136 | 30 175 059 |  |
|  |  |  | в том числе УКС | 63 837 897 | 29 467 213 |  |
|  |  |  | в том числе РУО | 2 800 239 | 707 846 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 157 170 780 | 50 612 950 |  |
|  |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ УКС | 142 812 289 | 49 809 354 |  |
|  |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ РУО | 14 358 491 | 803 596 |  |
|  | Средства ОАО "Лукойл" |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МОУ Гамовская СОШ | февраль 2011 | ремонт кровли, фасада, ремонт мультимедиа-конференц зала, ремонт помещений школы | 17 000 000 |  | УКС |
|  | ИТОГО |  |  | 17 000 000 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 174 170 780 |  |  |
|  |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ УКС | 159 812 289 |  |  |
|  |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ РУО | 14 358 491 |  |  |