Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 16.02.2012  № 609

Изменения

в Ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений   образования на 2011-2013 годы»

1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы – 318 771,74 тыс.руб., из них: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 121 021,982 тыс.руб. - средства местного бюджета – 180 749,758 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2011 г. – 174 263,74 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 70 108,95 тыс.руб. - средства местного бюджета – 87 154,79 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2012 г. – 86 847,342 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 36 559,622 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР 2011 года - 8939,39 тыс.руб. - средства местного бюджета – 50 287,72 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков 2011 года – 832,052 тыс.руб. 2013 г. – 67 432,1 тыс.руб. , в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 23 292,8 тыс.руб. - средства местного бюджета – 44 139,3 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Пункт 3.3. «Перечень программных мероприятий на 2011 год» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

3.3. Перечень программных мероприятий на 2011 год.

| № | Наименование объекта | Дата окончания лицензии на право ведения образовательной деятельности | Виды работ | сумма | в том числе из ФСР | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт МОУ Кояновская СОШ | июнь 2010 | ремонт кровли и усиление конструкций | 1 139 412 |  | УКС |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 30 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 219 412 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт МОУ Мулянская СОШ | июль 2010 | ремонт отмостки, ремонт стен | 510 256 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли здания детского сада | 590 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт спортзала | 1 452 072 |  | УКС |
|  |  |  | замена оконных блоков в здании детского сада | 894 373 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт систем ХВС, ГВС | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт ступеней главного лестничного марша | 394 888 |  | УКС |
|  |  |  | установка дверей на путях эвакуации | 90 691 |  | РУО |
|  |  |  | определение категории пожарной опасности помещений | 22 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство кабинок в туалетах | 51 705 |  | РУО |
|  |  |  | прокладка системы ГВС в начальную школу | 46 000 |  | РУО |
|  |  |  | изготовление и монтаж лестниц 3 го типа в здании детского сада | 349 005 |  | УКС |
|  |  |  | Установка дополнительных батарей в классах | 32 542 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж системы контроля доступа в детский сад | 7 440 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство ограждения | 99 622 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 4 690 594 | 2 950 043 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт МОУ Соколовская СОШ | август 2010 | ремонт кровли и усиление конструкций | 2 396 883 |  | УКС |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 22 000 |  | РУО |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 42 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство аварийного освещения, установка электросчетчика | 66 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 526 883 |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт МОУ Байболовская ООШ | март 2011 | ремонт полов, усиление конструкций | 645 197 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж противопожарных люков - 2 шт. | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Изготовление противопожарных дверей | 4 287 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт входной группы, ремонт системы канализации | 200 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 099 484 |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт МОУ Пальниковская СОШ | февраль 2011 | ПИР на ремонт помещений школы целью приведения к требованиям 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 198 935 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли здания школы | 1 137 315 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений здания школы | 888 399 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт спортзала | 959 223 |  | УКС |
|  |  |  | ПИР на ремонт помещений детского сада - интерната целью приведения к требованиям 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 202 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений здания детского сада - интерната | 1 283 793 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 99 729 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании детского сада - интерната | 77 555 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт водопроводной сети внутри школы | 116 662 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт полов в пищеблоке | 99 976 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение противопожарных мероприятий | 157 433 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 25 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 5 246 020 | 3 396 743 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт МОУ Лобановская СОШ | апрель 2011 | ПИР на ремонт пищеблока | 113 564 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт пищеблока | 642 387 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт сетей пищеблока | 1 089 000 |  | УКС |
|  |  |  | Огнезащитная обработка несущий конструкций кровли | 103 928 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 200 000 |  | УКС |
|  |  |  | Установка противопожарной двери , доводчиков | 55 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 80 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт малого спортивного зала | 800 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли | 397 524 |  | УКС |
|  | итого |  |  | 3 511 403 | 197 269 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт МОУ Нижнемуллинская СОШ | январь 2011 | ремонт актового зала | 689 500 |  | УКС |
|  |  |  | ПИР на ремонт актового зала | 121 500 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт отмостки, кровли актового и спортивного залов | 993 188 |  | УКС |
|  |  |  | обработка металлических конструкций в электрощитовой | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | проверка ограждений кровли | 18 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт пожарного водопровода | 80 000 |  | РУО |
|  |  |  | установка противопожарных дверей | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | замена дверей в учебные классы | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж пожарных лестниц | 153 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы АПС в школе, установка системы АПС в гараже | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 80 000 |  | РУО |
|  |  |  | Оборудование противопожарных дверей устройствами для самозакрывания | 30 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 435 188 | 1 588 248 |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт МОУ Гамовская СОШ | февраль 2011 | Проект на ремонт и оборудование мультимедиа-конференц. зала | 96 617 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение и установка оборудования для мультимедиа-конференц зала | 1 900 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли фасада, ремонт мультимедиа-конференц зала | 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение и установка электрополотенец | 35 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение и установка пекарского шкафа | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение и установка моечных ванн | 35 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж кабеля, установка розеток в мультимедиа-конференц зале | 3 015 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение мебели для мультимедиа-конференц зала | 796 985 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 3 451 617 |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт МОУ Бершетская СОШ | май 2014 | ремонт овощного цеха в пищеблоке | 495 493 |  | УКС |
|  |  |  | установка перегородки в библиотеке | 60 000 |  | РУО |
|  |  |  | устранение предписаний энергонадзора | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 50 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 734 493 |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт МОУ Рождественская СОШ | март 2012 | устройство скатной кровли | 3 336 999 |  | УКС |
|  |  |  | Расширение дверных проемов, монтаж лестниц 3 типа | 1 248 523 |  | УКС |
|  |  |  | Обустройство пожарных перегородок | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | оборудования кабинета химии демонстрационным шкафом | 18 000 |  | РУО |
|  |  |  | монтаж системы вытяжной вентиляции в мастерских | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство писсуаров и кабинок в туалетах, оборудование помещения для уборочного инвентаря | 290 244 |  | РУО |
|  |  |  | устройство сушилок для одежды и обуви | 91 756 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 5 615 522 | 3 428 422 |  |
| 1.11. | Капитальный ремонт МОУ Савинская СОШ | март 2011 | ремонт кровли спортзала | 223 800 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации | 1 507 100 |  | УКС |
|  |  |  | устройство ограждения по периметру территории учебного учреждения | 885 164 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт системы АПС | 398 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт системы АПС | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт ливневой канализации, системы водоснабжения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт водопровода и канализации | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации | 998 860 |  | УКС |
|  | итого |  |  | 4 411 924 |  |  |
| 1.12. | Капитальный ремонт МОУ Сылвенская СОШ | ноябрь 2010 | ремонт главного входа | 338 464 |  | УКС |
|  |  |  | прокладка резервного электрического кабеля от ТП-3302 до здания школы | 661 695 |  | РУО |
|  |  |  | Установка дверей на путях эвакуации | 270 748 |  | УКС |
|  |  |  | Установка дверей в учебные классы | 120 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт входной группы | 150 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 540 907 |  |  |
| 1.13. | Капитальный ремонт МОУ Уральская ООШ | 2016 | Ремонт кровли, ливневой канализации | 954 710 |  | УКС |
|  |  |  | приобретение оборудования для пищеблока | 55 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт электропроводки, испытание наружных лестниц | 28 383 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 038 093 |  |  |
| 1.14. | Капитальный ремонт филиала в п. Красный Восход МОУ Усть-Качкинская СОШ | 2016 | Капитальный ремонт филиала в п. Красный Восход МОУ Усть-Качкинская СОШ | 1 314 843 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт филиала в п. Красный Восход | 1 324 950 |  | УКС |
|  |  |  | Перенос вводного распределительного устройства из тамбура детского сада в здание школы, замена светильников, установка дверей, изготовление планов эвакуации, испытание пожарных лестниц, устройство пандусов, противопожарные мероприятия | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт входной группы здания детского сада с установкой приборов контроля доступа | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Замена окон | 1 034 767 |  | УКС |
|  | итого |  |  | 4 058 560 | 1 769 788 |  |
| 1.15. | Капитальный ремонт МОУ Кондратовская СОШ | декабрь 2010 | Установка дверей на путях эвакуации | 118 467 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 330 124 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт полов учебных кабинетов | 219 646 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт систем ХВС и ГВС | 129 788 |  | УКС |
|  |  |  | изготовление и установка решеток на батарей | 120 000 |  | РУО |
|  |  |  | монтаж системы вытяжной вентиляции в мастерских | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство перегородок между классами в негорючем исполнении | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | изготовление технического паспорта пристроя к зданию школы | 10 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство ограждения территории школы, асфальтирование территории школы | 254 251 |  | УКС |
|  |  |  | Оборудование спортивной площадки | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Сооружение выхода из помещения, ремонт системы водоснабжения | 250 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 3 132 276 |  |  |
| 1.16. | Капитальный ремонт МОУ Курашимская СОШ | август 2010 | Установка кабинок в туалетах | 79 000 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 350 584 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт полов в учебных кабинетах | 221 054 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт системы АУПС и СО |  |  | РУО |
|  |  |  | Установка лестниц на перепаде высот кровель (3 шт.) |  |  | РУО |
|  |  |  | Устройство перегородки, отделяющей вестибюль от коридора | 23 520 |  | РУО |
|  |  |  | Огнезащитная обработка косоуров | 8 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж пожарных лестниц | 53 060 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт раздевалок при спортзале | 186 000 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт системы теплоснабжения | 127 300 |  | РУО |
|  |  |  | расширение дверных проемов | 357 833 |  | РУО |
|  |  |  | установка раковин в туалетах | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы АПС | 34 887 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли спортзала | 1 117 117 |  | УКС |
|  | итого |  |  | 2 698 355 | 95 750 |  |
| 1.17. | Капитальный ремонт МОУ Баш-Култаевская ООШ | сентябрь 2010 | устройство эвакуационных выходов | 134 963 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | расширение дверных проемов, обустройство выхода из подвала | 250 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 484 963 |  |  |
| 1.18. | Капитальный ремонт МОУ Бабкинская СОШ | март 2011 | ремонт полов на путях эвакуации | 91 020 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 366 755 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт АПС в спортзале и кабинете информатики | 70 135 |  | УКС |
|  |  |  | установка дверей на путях эвакуации | 159 576 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт АПС | 8 773 |  | РУО |
|  |  |  | испытание наружной пожарной лестницы | 3 000 |  | РУО |
|  |  |  | огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака | 97 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устранение предписаний Энергонадзора | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка противопожарных дверей | 57 706 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж пожарной лестницы | 39 290 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 992 255 |  |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт МОУ Платошинская СОШ | февраль 2010 | Устройство продухов, установка дверей на путях эвакуации | 296 972 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт полов лестничных маршей | 96 582 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 97 912 |  | РУО |
|  |  |  | Лицензирование медицинского кабинета | 16 621 |  | РУО |
|  |  |  | Замена дверных блоков | 19 214 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования и инструментов для медицинского кабинета | 74 636 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт медицинского кабинета | 60 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Изготовление решеток для радиаторов отопления | 98 670 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 800 607 |  |  |
| 1.20. | Капитальный ремонт МОУ Заболотская ООШ | май 2012 | ремонт пищеблока | 284 019 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 51 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 335 019 |  |  |
| 1.21. | Капитальный ремонт МОУ Юго-Камская СОШ | февраль 2011 | проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 55 556 |  | УКС |
|  |  |  | Огнезащитная обработка несущий конструкций кровель | 319 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 92 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка водосчетчиков | 43 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 250 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 858 556 |  |  |
| 1.22. | Капитальный ремонт МОУ Конзаводская СОШ | март 2011 | проект на капитальный ремонт - замену деревянных перекрытий | 77 778 |  | УКС |
|  |  |  | монтаж системы вентиляции в актовом зале | 140 716 |  | УКС |
|  |  |  | прокладка системы ГВС в мастерские для девочек | 51 007 |  | РУО |
|  |  |  | ремонт системы АПС в актовом зале, тире, гараже, автотракторной лаборатории, кабинете овощеводства | 121 000 |  | РУО |
|  |  |  | определение категории пожарной опасности помещений | 13 000 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение и доставка противопожарных дверей | 82 755 |  | РУО |
|  |  |  | приобретение и доставка противопожарных люков | 68 000 |  | РУО |
|  |  |  | установка дверей на путях эвакуации | 34 834 |  | РУО |
|  |  |  | устройство ограждения по периметру кровли | 267 705 |  | УКС |
|  |  |  | изготовление планов эвакуации | 16 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение морозильной камеры | 44 199 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт полов в библиотеке, устройство проема в лестничной клетке, устройство пандуса | 355 920 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 30 792 |  | РУО |
|  |  |  | Оборудование отопительных приборов решетками | 100 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 403 706 |  |  |
| 1.23. | Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ | Июнь 2016 | Проект системы отопления | 120 000 |  | УКС |
|  |  |  | капитальный ремонт здания детского сада | 8 080 600 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт и усиление конструкции спортивного зала | 6 283 394 |  | УКС |
|  |  |  | Выполнение ПИР на объекте "Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ" | 275 507 |  | УКС |
|  |  |  | Выполнение противопожарных мероприятий | 72 668 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 14 832 169 | 7 966 086 |  |
| 1.24. | Капитальный ремонт МОУ Юговская СОШ | апрель 2013 | капитальный ремонт здания школы | 1 489 031 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт помещений детского сада, установка противопожарных дверей и люков, ремонт козырьков, монтаж поручней, устройство площадки для ТБО | 300 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 49 281 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | ПИР на электроснабжение | 70 000 |  | РУО |
|  |  |  | прочистка канализационного накопителя | 27 779 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 035 091 | 1 114 031 |  |
| 1.25. | Капитальный ремонт МОУ Фроловская СОШ | июнь 2013 | Замена оконных блоков, ремонт помещений | 1 660 484 |  | УКС |
|  |  |  | Разработка проектной документации по электроснабжению | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 34 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устранение предписаний энергонадзора | 49 942 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 11 647 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж электропроводки в кабинетах | 13 259 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации - укладка плитки | 41 315 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение противопожарных мероприятий | 101 288 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 011 935 |  |  |
| 1.26. | Капитальный ремонт МОУ Лядовская ООШ | июнь 2013 | Ремонт путей эвакуации здания школы | 2 106 165 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, групповых комнат здания детского сада | 3 476 060 |  | УКС |
|  |  |  | Замена системы отопления в здании школы | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Замена системы отопления в здании детского сада | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания школы | 3 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания детского сада | 1 750 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт туалетов |  |  | УКС |
|  |  |  | Устройство лестниц 3-го типа в здании детского сада |  |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кабинетов | 170 410 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт вытяжной вентиляции в кабинете труда | 15 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт АПС | 14 000 |  | РУО |
|  |  |  | Проект системы отопления в здании школы | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Проект системы отопления в здании детского сада | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка дверей | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Монтаж и пусконаладочные работы системы горячего водоснабжения | 99 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 14 430 635 | 10 374 169 |  |
| 1.27. | Капитальный ремонт МОУ Хохловская СОШ | июнь 2012 | Ремонт путей эвакуации, помещений здания школы | 1 300 000 |  | УКС |
|  |  |  | Обустройство дополнительного выхода из помещений спортзала | 411 672 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли здания школы | 1 323 500 |  | УКС |
|  |  |  | Капитальный ремонт помещений здания детского сада | 4 980 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт туалетов | 250 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка и настройка АПС и СОП | 32 803 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 75 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 35 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 8 407 975 | 5 439 750 |  |
| 1.28. | Капитальный ремонт МОУ Култаевская СОШ |  | Замена дверных блоков | 75 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 99 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 174 000 |  |  |
| 1.29. | Школы |  | Оплата проведения экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии при лицензировании 3 человека, при государственной аккредитации - 4 человека, государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аккредитации) | 406 843 |  | РУО |
| 1.30. | Школы |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка и обслуживание видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова милиции) | 1 448 773 |  | РУО |
| 1.31. | Школы |  | Установка счетчиков учета воды и электроэнергии в пищеблоках | 207 022 |  | РУО |
| 1.32. | Школы |  | Аттестация рабочих мест | 140 000 |  | РУО |
| 1.33. | Итого школы |  |  | 96 380 280 | 38 320 299 |  |
| 1.34. |  |  | в том числе УКС | 81 043 019 | 38 224 549 |  |
| 1.35. |  |  | в том числе РУО | 15 337 261 | 95 750 |  |
| 2 | ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт МДОУ Двуреченский детский сад | март 2011 | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 110 592 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт здания детского сада | 23 625 000 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 99 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 23 933 592 | 16 875 000 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт МДОУ Усть-Качкинский детский сад | отсутствует | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 235 882 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений детского сада | 2 988 100 |  | УКС |
|  |  |  | Установка счетчиков учета воды и электроэнергии | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устранение предписаний энергонадзора | 39 467 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 98 125 |  | РУО |
|  |  |  | обустройство туалетов | 32 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 3 433 574 | 1 975 914 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт МДОУ Гамовский детский сад | сентябрь 2011 | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 166 740 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт путей эвакуации, помещений детского сада | 10 687 500 |  | УКС |
|  |  |  | обустройство кабинок в туалетах | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение водонагревателей | 99 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 11 052 240 | 8 015 625 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт МДОУ Ванюковский детский сад | август 2010 | ПИР (раздел ЭС) | 333 432 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт кровли | 1 062 508 |  | УКС |
|  |  |  | замена электрических сетей и электроосветительных приборов | 693 919 |  | УКС |
|  |  |  | ремонт туалетов | 735 000 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 60 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 39 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устранение предписаний Госпожнадзора | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство систем АУПС и СО | 100 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 3 123 859 | 1 550 640 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт МДОУ Песьянковский детский сад | март 2010 | ремонт кровли | 340 000 |  | УКС |
|  |  |  | устройство системы пожаротушения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | устройство кабинок в туалетах | 51 367 |  | РУО |
|  |  |  | капитальный ремонт МДОУ Песьянковский детский сад | 707 846 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение предписаний Ростехнадзора | 45 133 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение противопожарного оборудования | 50 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение защитных экранов | 21 000 |  | РУО |
|  |  |  | Проведение независимой оценки пожарного риска | 10 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 325 346 | 707 846 |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт МДОУ Лобановский детский сад | январь 2011 | Ремонт системы АПС | 446 550 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт электрических сетей в подвале | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство прогулочных веранд - 3 шт. | 633 812 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт ограждения | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка счетчиков учета воды | 42 805 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение водонагревателей | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы АПС | 25 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 488 167 |  |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт МДОУ Бершетский детский сад | декабрь 2010 | Ремонт кровли бассейна | 806 400 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна | 59 581 |  | РУО |
|  |  |  | ПИР на ремонт электроснабжения | 70 000 |  | РУО |
|  |  |  | Замена эвакуационных дверей | 60 437 |  | РУО |
|  |  |  | Замена водопроводных труб | 26 964 |  | РУО |
|  |  |  | Замена смесителей | 36 600 |  | РУО |
|  |  |  | устройство аварийного освещения | 100 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 159 982 |  |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт МДОУ Култаевский детский сад | март 2011 | ПИР на ремонт помещений детского сада с целью приведения помещений детского сада требованиям к 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 750 000 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли | 2 055 013 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт пищеблока | 982 500 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт входных групп и путей эвакуации | 514 866 |  | УКС |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 99 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 4 401 379 | 2 663 626 |  |
| 2.9. | Капитальный ремонт МДОУ Курашимский детский сад | декабрь 2010 | Ремонт прогулочных веранд 2 шт. | 499 515 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд 2 шт. | 497 018 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство кабинок в туалетах | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ограждение территории учебного учреждения | 800 000 |  | УКС |
|  |  |  | Устройство сушилок для одежды и обуви | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | ПИР на перепланировку помещений под размещение пищеблока, медицинского блока и прачечной | 80 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 99 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 100 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 275 533 |  |  |
| 2.10. | Капитальный ремонт МДОУ Кукуштанский детский сад | февраль 2016 | Ремонт дренажа | 261 495 |  | УКС |
|  |  |  | Монтаж кабинок в туалете, приобретение мебели для старшей группы | 70 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 80 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 10 000 |  | РУО |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 26 235 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 447 730 |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт МДОУ Кондратовский детский сад | январь 2011 | Капитальный ремонт путей эвакуации | 1 790 367 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кровли | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт электрических сетей в подвале | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Комплектование нового здания детского сада мягким инвентарем, игрушками, посудой | 5 000 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 6 990 367 |  |  |
| 2.12. | Капитальный ремонт МДОУ Нижнемуллинский детский сад | июнь 2013 | Ремонт вентиляционной шахты, ремонт пожарного водопровода | 175 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 90 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 295 000 |  |  |
| 2.13. | Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 | январь 2013 | Ремонт ограждения | 250 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 60 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 40 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для прачечной | 15 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт помещений детского сада | 90 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 455 000 |  |  |
| 2.14. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 2 | сентябрь 2011 | Приобретение оборудования для пищеблока | 99 000 |  | РУО |
| 2.15. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 1 | февраль 2012 | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 11 790 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт медицинского кабинета | 80 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 91 790 |  |  |
| 2.16. | Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 4 | февраль 2012 | Приобретение оборудования для пищеблока | 60 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинского кабинета | 13 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 73 000 |  |  |
| 2.17. | Детские сады |  | Оплата проведения экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений (оплата работы членов аттестационной комиссии при лицензировании 3 человека, при государственной аккредитации - 4 человека, государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аккредитации) | 50 846 |  | РУО |
| 2.18. | Детские сады |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции) | 187 058 |  | РУО |
| 2.19. | Итого детские сады |  |  | 60 883 463 | 31 788 651 |  |
| 2.20. |  |  | в том числе УКС | 51 016 209 | 31 080 805 |  |
| 2.21. |  |  | в том числе РУО | 9 867 254 | 707 846 |  |
| 3 | Всего расходов за счет средств краевого и местного бюджетов |  |  | 157 263 743 | 70 108 950 |  |
| 3.1. |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ УКС | 132 059 228 | 69 305 354 |  |
| 3.2. |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ РУО | 25 204 515 | 803 596 |  |
| 4 | Расходы за счет средств ОАО "Лукойл" |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт МОУ Гамовская СОШ | февраль 2011 | Ремонт кровли, фасада, ремонт мультимедиа-конференц зала | 14 174 718 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт помещений школы | 1 980 782 |  | УКС |
|  |  |  | Ремонт кабинетов и туалетов, изготовление поручней в местах эвакуационных выходов, приобретение строительных материалов для ремонта | 844 500 |  | РУО |
| 4.2. | ИТОГО |  |  | 17 000 000 |  |  |
| 5. | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ НА 2011 ГОД |  |  | 174 263 743 |  |  |
| 5.1. |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ УКС | 148 214 728 |  |  |
| 5.2. |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ РУО | 26 049 015 |  |  |

3. Пункт 3.4. «Перечень программных мероприятий на 2012 год» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

3.4. Перечень программных мероприятий на 2012 год.

| № | Наименование объекта | Дата окончания лицензии на право ведения образовательной деятельности | Виды работ | Сумма, руб. | в т.ч. из ФСР | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт МОУ Мулянская СОШ | январь 2017 | Ремонт кровли | 6 500 000 | 3 750 000 | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 170 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 6 670 000 | 3 750 000 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт МОУ Пальниковская ООШ Пермского муниципального района Пермского края | отсутствует | Ремонт фасада здания школы | 1 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 585 000 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт Рождественской ООШ Пермского муниципального района Пермского края | март 2012 | Ремонт системы отопления, путей эвакуации | 3 400 000 |  | УКС |
|  |  |  | ПИР на ремонт отопления | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 3 585 000 |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт МОУ Савинская СОШ Пермского муниципального района Пермского края | отсутствует | Ремонт кровли, пищеблока, медблока | 7 500 000 | 4 500 000 | УКС |
| 1.5. | Капитальный ремонт МОУ Лядовская ООШ Пермского муниципального района Пермского края | июнь 2013 | Ремонт туалетов, пищеблока, отмостки | 3 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | Установка лестниц в структурном подразделении-детский сад | 1 800 000 | 940 432 | УКС |
|  |  |  | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками групп в структурном подразделении детский сад | 196 100 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 170 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 5 666 100 | 940 432 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт МОУ Култаевская СОШ | май 2012 | Ремонт помещений, кровли | 998 800 | 726 600 | УКС |
|  |  |  | Приобретение школьного автобуса оборудованного для перевозки детей | 1 200 000 | 900 000 | РУО |
|  | итого |  |  | 2 198 800 | 1 626 600 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт МОУ Заболотская ООШ | май 2012 | Ремонт обеденного зала, туалетов | 1 000 000 |  | УКС |
|  |  |  | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками дошкольных групп | 5 661 000 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 6 746 000 |  |  |
| 1.8. | МОУ Усть-Качкинская СОШ Пермского муниципального района Пермского края | ноябрь 2016 | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками дошкольных групп | 1 000 000 |  | РУО |
| 1.9. | Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ | июнь 2016 | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками дошкольных групп | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение ПИР на объекте «Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ» | 275 507 |  | УКС |
|  |  |  | Капитальный ремонт МОУ Мостовская СОШ: (строительно-монтажные работы в здании структурного подразделения детский сад) | 7 966 086 | 7 966 086 | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 8 826 593 | 7 966 086 |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт МОУ Лобановская СОШ | отсутствует | Приобретение школьного автобуса оборудованного для перевозки детей | 1 200 000 | 900 000 | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли | 197 270 | 197 270 | УКС |
|  | итого |  |  | 1 397 270 | 1 097 270 |  |
| 1.11. | МОУ Конзаводская СОШ | сентябрь 2016 | Приобретение школьного автобуса оборудованного для перевозки детей | 1 200 000 | 900 000 | РУО |
| 1.12. | МОУ Байболовская ООШ | июль 2016 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
| 1.13. | МОУ Баш-Култаевская ООШ | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
| 1.14. | МОУ Бершетская СОШ | май 2014 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
| 1.15. | МОУ Уральская ООШ | октябрь 2016 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
| 1.16. | МОУ Кояновская ООШ | январь 2017 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
| 1.17. | МОУ Нижнемуллинская СОШ | январь 2017 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
| 1.18. | Капитальный ремонт МОУ Хохловская ООШ | июнь 2012 | Замена дверей на эвакуационных выходах | 63 000 |  | РУО |
|  |  |  | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками групп в структурном подразделении детский сад | 103 900 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий | 1 050 000 |  | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 170 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 386 900 |  |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт МОУ Юго-Камская СОШ Пермского муниципального района Пермского края | апрель 2016 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий | 2 500 000 |  | УКС |
| 1.20. | МОУ Сылвенская СОШ | июль 2017 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства об аккредитации | 10 000 |  | РУО |
| 1.21. | МОУ Фроловская СОШ | июнь 2013 | Оборудование медицинского кабинета | 30 000 |  | РУО |
| 1.22. | МАОУ Кондратовская СОШ | отсутствует | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 400 000 |  | РУО |
| 1.23. | школы |  | Аттестация рабочих мест | 620 900 |  | РУО |
| 1.24. | школы |  | Оплата проведения экспертизы при лицензировании и государственной аккредитации образовательных учреждений, государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аккредитации | 190 000 |  | РУО |
| 1.25. | ИТОГО ШКОЛЫ |  |  | 52 022 563 | 20 780 388 |  |
| 1.26. |  |  | в т.ч. УКС | 38 187 663 | 18 080 388 |  |
| 1.27. |  |  | в т.ч. РУО | 13 834 900 | 2 700 000 |  |
| 2. | ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт МДОУ общеразвивающего вида «Бершетский детский сад» | январь 2017 | Ремонт кровли | 4 000 000 | 2 253 200 | УКС |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 4 130 000 | 2 253 200 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 1 «Журавлик» | февраль 2012 | Ремонт кровли, замена оконных блоков, выполнение комплекса противопожарных мероприятий | 9 000 000 | 6 750 000 | УКС |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 9 130 000 | 6 750 000 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 4 | февраль 2012 | Ремонт групп, путей эвакуации | 2 000 000 | 1 500 000 | УКС |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 130 000 | 1 500 000 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт МДОУ Гамовский детский сад | отсутствует | Ремонт путей эвакуации, групповых ячеек | 2 500 000 |  | УКС |
|  |  |  | ПИР на ремонт отопления | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение комплекса противопожарных мер | 887 160 |  | УКС |
|  |  |  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 112 840 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | 3 400 000 |  | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 7 130 000 |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт МДОУ Двуреченский детский сад | отсутствует | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками новых групп | 820 900 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора | 400 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 170 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 435 900 |  |  |
| 2.6. | МДОУ Ванюковский детский сад | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 130 000 |  |  |
| 2.7. | МДОУ Кондратовский детский сад | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 170 000 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение предписаний Госпожнадзора | 408 607 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Комплектование нового здания детского сада игрушками | 109 995 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 733 602 |  |  |
| 2.8. | МДОУ Кукуштанский детский сад | февраль 2016 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 130 000 |  |  |
| 2.9. | Капитальный ремонт МДОУ Култаевский детский сад | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт помещений структурного подразделения детского сада | 6 000 000 | 4 500 000 | УКС |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 6 130 000 | 4 500 000 |  |
| 2.10. | МДОУ Курашимский детский сад | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 130 000 |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт МДОУ Лобановский детский сад | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт системы АПС | 446 550 |  | УКС |
|  | итого |  |  | 576 550 |  |  |
| 2.12. | МДОУ Нижнемуллинский детский сад | июнь 2013 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 130 000 |  |  |
| 2.13. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 2 | отсутствует | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  |  |  | Замена оконных блоков | 1 217 834 | 776 034 | УКС |
|  | итого |  |  | 1 347 834 | 776 034 |  |
| 2.14. | МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 | январь 2013 | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) | 85 000 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 130 000 |  |  |
| 2.15. | МДОУ Усть-Качкинский детский сад | отсутствует | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
| 2.16. | МДОУ Платошинский детский сад | май 2016 | Аттестация рабочих мест | 73 800 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 118 800 |  |  |
| 2.17. | МДОУ Песьянковский детский сад | отсутствует | Устранение предписаний Энергонадзора | 23 512 |  | РУО |
|  |  |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 45 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 68 512 |  |  |
| 2.18. | Детские сады |  | Информатизация дошкольных образовательных учреждений | 85 000 |  | РУО |
| 2.19. | Детские сады |  | Аттестация рабочих мест | 276 200 |  | РУО |
| 2.20. | Детские сады |  | Оборудование медицинских кабинетов | 837 381 |  | РУО |
| 2.21. | ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  | 34 824 779 | 15 779 234 |  |
| 2.22. |  |  | в т.ч. УКС | 29 451 544 | 15 779 234 |  |
| 2.23. |  |  | в т.ч. РУО | 5 373 235 |  |  |
| 3. | ВСЕГО по мероприятиям в т.ч. по исполнителям Программы |  |  | 86 847 342 | 36 559 622 |  |
| 3.1. |  |  | в т.ч. УКС | 67 639 207 | 33 859 622 |  |
| 3.2. |  |  | в т.ч. РУО | 19 208 135 | 2 700 000 |  |