О внесении изменений в поста-							              новление администрации от 									        26.11.2010 № 1984 «Об утверждении 						      Ведомственной целевой программы 					        	        «Приведение в нормативное состо-						            яние учреждений образования на 							 2011-2013 годы»

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести Изменения в Ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 26.11.2010 № 1984 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте http://permraion.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального района от 06.03.2013 № 584 «О внесении изменений в постановление администрации от 26.11.2010 № 1984 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальному развитию А.В.Цвикилевича.

И.п. главы администрации муниципального  						    района, заместитель главы администрации 					               муниципального района по общим вопросам			    	       В.Ю.Цветов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 25.04.2013 № 1107

Изменения

в Ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений   образования на 2011-2013 годы»

1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы – 443 375,62 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков прошлых лет – 16 266,359 тыс.руб. из них: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 225 422,471 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР прошлых лет – 15 207,607 тыс.руб. - средства по конкурсу муниципальных районов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей СЭР районов – 3 116, 019 тыс.руб. - средства местного бюджета – 197 837,13 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков прошлых лет – 1 058,752 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2011 г. – 174 263,74 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 70 108,95 тыс.руб. - средства по конкурсу муниципальных районов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей СЭР районов – 1068,8 тыс.руб. - средства местного бюджета – 86 085,99 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2012 г. – 130 312,587 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 72 817,328 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР 2011 года – 8952,015 тыс.руб. - средства по конкурсу муниципальных районов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей СЭР районов – 2 047,219 тыс.руб. - средства местного бюджета – 55 448,04 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков 2011 года – 832,052 тыс.руб. 2013 г. – 138 799,293 тыс.руб. , в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 82 496,193 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР 2012 года – 6255,592 тыс.руб. - средства местного бюджета – 56 303,1 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков 2012 года – 226,7 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Пункт 3.5. «Перечень программных мероприятий на 2013 год» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

3.5. Перечень программных мероприятий на 2013 год.

| № | Наименование объекта | Дата окончания лицензии на право ведения образовательной деятельности | Виды работ | Сумма, руб. | в т.ч. из ФСР | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МОУ Заболотская ООШ | бессрочная | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 3 942 000 |  | РУО |
| 1.2. | Капитальный ремонт МАОУ Кондратовская СОШ | бессрочная | Ремонт фасада здания школы | 3 000 000 |  | УКС |
| 1.3. | МОУ Курашимская СОШ | бессрочная | Ремонт системы отопления | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт медицинского кабинета (объект 2012 года) | 154 507 |  | РУО |
|  |  |  | Капитальный ремонт отопления (объект 2012 года) | 187 500 | 187 500 | РУО |
|  | итого |  |  | 542 007 | 187 500 |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт МОУ Лядовская ООШ | бессрочная | Ремонт прогулочных веранд, ограждения территории школы и детского сада, благоустройство и оборудование спортивной площадки | 5 500 000 | 2 465 600 | УКС |
|  |  |  | Ремонт туалетов, пищеблока, отмостки, спортзала (объект 2012 года) | 761 250 | 761 250 | УКС |
|  |  |  | Установка видеонаблюдения (объект 2012 года) | 9 000 | 9 000 | РУО |
|  |  |  | Установка раздвижных дверей в спортзале (объект 2012 года) | 3 899,61 | 3 899,61 | РУО |
|  | итого |  |  | 6 274 149,61 | 3 239 749,61 |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт МОУ Мулянская СОШ | бессрочная | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 2 360 965 |  | РУО |
|  |  |  | Капитальный ремонт здания под размещение 3 групп дошкольного структурного подразделения | 5 800 000 | 4 350 000 | УКС |
|  |  |  | ПИР на капитальный ремонт здания | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт веранд структурного подразделения -детский сад (объект 2012 года) | 374 346,25 | 374 346,25 | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли (объект 2012 года) | 957 483,41 | 957 483,41 | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) (объект 2012 года) | 17 516,82 | 17 516,82 | РУО |
|  | итого |  |  | 9 610 311,48 | 5 699 346,48 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт МОУ Мостовская ООШ | бессрочная | Ремонт прогулочных веранд, ограждения | 1 000 000 | 1 000 000 | УКС |
|  |  |  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 335 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 335 000 | 1 000 000 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт МОУ Усть-Качкинская СОШ | бессрочная | Замена окон | 5 000 000 | 3 750 000 | УКС |
|  |  |  | Ремонт веранд структурного подразделения -детский сад (объект 2012 года) | 534 237,93 | 534 237,93 | УКС |
|  | итого |  |  | 5 534 237,93 | 4 284 237,93 |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт МОУ Фроловская СОШ | бессрочная | Ремонт структурного подразделения - детский сад, путей эвакуации | 4 000 000 | 3 000 000 | УКС |
| 1.9. | Капитальный ремонт МОУ Юговская СОШ | бессрочная | Ремонт АПС, кровли детского сада, прогулочных веранд | 4 500 000 | 4 500 000 | УКС |
| 1.10. | МОУ Култаевская СОШ | бессрочная | Устранение предписаний надзорных органов (объект 2012 года) | 54 960,00 | 54 960,00 | РУО |
|  |  |  | Организация прямых каналов связи с ЕДДС (объект 2012 года) | 5 946,87 | 5 946,87 | РУО |
|  | итого |  |  | 60 906,87 | 60 906,87 |  |
| 1.11. | МОУ Юго-Камская СОШ | бессрочная | Приобретение автомобиля Газель для подвоза детей | 770 000 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (объект 2012 года) | 6,31 | 6,31 | РУО |
|  | итого |  |  | 770 006,31 | 6,31 |  |
| 1.12. | МОУ Савинская СОШ | отсутствует | ремонт помещений вечерней школы | 300 000 |  | РУО |
|  |  |  | установка кабинок в туалетах (объект 2012 года) | 75 000 | 75 000 | РУО |
|  | итого |  |  | 375 000 | 75 000 |  |
| 1.13. | МОУ Уральская ООШ | бессрочная | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 300 000 |  | РУО |
| 1.14. | МОУ Бершетская СОШ | бессрочная | Ремонт кровли | 200 000 |  | РУО |
| 1.15. | ИТОГО ШКОЛЫ |  |  | 40 443 619,20 | 22 046 747,20 |  |
| 1.16. |  |  | в т.ч. УКС | 31 052 971,34 | 21 318 571,34 |  |
| 1.17. |  |  | в т.ч. РУО | 9 390 647,86 | 728 175,86 |  |
| 2. ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт МДОУ Кондратовский детский сад | бессрочная | Ремонт отопления и водопровода | 4 000 000 | 4 000 000 | УКС |
|  |  |  | Ремонт наружного наблюдения (объект 2012 года) | 72 228 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд (объект 2012 года) | 106 686,65 | 106 686,65 | РУО |
|  |  |  | Замена сантехнических приборов (объект 2012 года) | 41 560,00 | 41 560,00 | РУО |
|  | итого |  |  | 4 220 474,65 | 4 148 246,65 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт МДОУ Култаевский детский сад | отсутствует | Ремонт помещений структурного подразделения детского сада | 18 481 262 |  | УКС |
|  |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 1 472 783 |  | УКС |
|  |  |  | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, оборудование прогулочных участков | 5 770 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, отопления, электрических сетей, прогулочных веранд | 20 200 000 | 20 200 000 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Прокладка вводных кабельных линий | 100 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 46 524 045 | 20 200 000 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт МДОУ Курашимский детский сад | отсутствует | ПИР на ремонт детского сада с целью увеличения групповых ячеек | 700 000 |  | УКС |
|  |  |  | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, оборудование пищеблока | 2 289 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 989 000 | 0 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 2 | отсутствует | Ремонт путей эвакуации, ремонт кровли | 5 000 000 | 5 000 000 | УКС |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, ремонт кровли (2 часть), ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 4 000 000 | 3 000 000 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования для пищеблока | 200 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 9 700 000 | 8 000 000 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт МДОУ Усть-Качкинский детский сад | отсутствует | Ремонт путей эвакуации, кровли, замена окон, ремонт инженерных коммуникаций | 20 000 000 | 20 000 000 | УКС |
| 2.6. | Капитальный ремонт МДОУ Ванюковский детский сад | бессрочная | ПИР на капитальный ремонт детского сада | 500 000 | 100 000 | УКС |
|  |  |  | Установка и подключение ПК "Стрелец-Мониторинг" (объект 2012 года) | 13 279,41 | 13 279,41 | РУО |
|  | итого |  |  | 513 279,41 | 113 279,41 |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 1 | отсутствует | Устройство аварийного освещения, ремонт системы отопления | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 850 000 | 637 500 | РУО |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения, приобретение жарочного шкафа (объект 2012 года) | 0,16 | 0,16 | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли, замена оконных блоков, выполнение комплекса противопожарных мероприятий (объект 2012 года) | 1 055 815,25 | 1 055 815,25 | УКС |
|  | итого |  |  | 2 605 815,41 | 1 693 315,41 |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт МДОУ Бершетский детский сад | бессрочная | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) (объект 2012 года) | 85 000 | 85 000 | РУО |
|  |  |  | Установка программного комплекса "Стрелец" (объект 2012 года) | 25 286,15 | 25 286,15 | РУО |
|  |  |  | Ремонт групп, оборудование прогулочных участков | 1 500 000 | 1 125 000 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новых групп оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 1 000 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 610 286,15 | 1 235 286,15 |  |
| 2.9. | Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 | бессрочная | Выполнение предписаний Госпожнадзора (объект 2012 года) | 157,21 | 157,21 | РУО |
|  |  |  | Ремонт групп, путей эвакуации МДОУ Юго-Камский детский сад № 4 (объект 2012 года) | 1 946 660,84 | 1 946 660,84 | УКС |
|  |  |  | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 600 000,00 |  | РУО |
|  |  |  | ПИР на капитальный ремонт здания детского дома (бывший детский сад) | 1 200 000,00 | 900 000,00 | УКС |
|  | итого |  |  | 5 346 818,05 | 4 046 818,05 |  |
| 2.10. | МДОУ Двуреченский детский сад | отсутствует | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 900 000,00 |  | РУО |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 600 000,00 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт МДОУ Гамовский детский сад | бессрочная | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 1 350 000,00 | 1 012 500,00 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 600 000,00 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 950 000,00 | 1 012 500,00 |  |
| 2.12. | МДОУ Лобановский детский сад | бессрочная | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 350 000,00 |  | РУО |
| 2.13. | МДОУ Песьянковский детский сад | бессрочная | Замена уличного освещения | 45 955 |  | РУО |
| 2.14. | ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  | 98 355 673,67 | 60 449 445,67 |  |
| 2.15. |  |  | в т.ч. УКС | 83 006 521,09 | 59 539 976,09 |  |
| 2.16. |  |  | в т.ч. РУО | 15 349 152,58 | 909 469,58 |  |
| 3. | ВСЕГО по мероприятиям в т.ч. по исполнителям Программы |  |  | 138 799 292,87 | 82 496 192,87 |  |
| 3.1. |  |  | в т.ч. УКС | 114 059 492,43 | 80 858 547,43 |  |
| 3.2. |  |  | в т.ч. РУО | 24 739 800,44 | 1 637 645,44 |  |