О внесении изменений в поста-							              новление администрации от 									        26.11.2010 № 1984 «Об утверждении 						      Ведомственной целевой программы 					        	        «Приведение в нормативное состо-						            яние учреждений образования на 							 2011-2013 годы»

23.08.2013

2451

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести Изменения в Ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 26.11.2010 № 1984 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы» согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте http://permraion.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального района от 03.07.2013 № 1823 «О внесении изменений в постановление администрации от 26.11.2010 № 1984 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений образования на 2011-2013 годы».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальному развитию А.В.Цвикилевича.

Глава администрации 						                                             муниципального района			    	       			          И.В.Бедрий

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 23.08.2013 № 2451

Изменения

в Ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений   образования на 2011-2013 годы»

1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы – 455 220,728 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков прошлых лет – 16 316,367 тыс.руб. из них: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 225 472,479 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР прошлых лет – 15 257,615 тыс.руб. - средства по конкурсу муниципальных районов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей СЭР районов – 3 116, 019 тыс.руб. - средства местного бюджета – 209 631,93 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков прошлых лет – 1 058,752 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2011 г. – 174 263,74 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 70 108,95 тыс.руб. - средства по конкурсу муниципальных районов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей СЭР районов – 1068,8 тыс.руб. - средства местного бюджета – 86 085,99 тыс.руб. - средства ООО Лукойл-Пермь – 17 000,0 тыс.руб. 2012 г. – 130 312,587 тыс.руб., из них - средства регионального фонда софинансирования расходов – 72 817,328 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР 2011 года – 8952,015 тыс.руб. - средства по конкурсу муниципальных районов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей СЭР районов – 2 047,219 тыс.руб. - средства местного бюджета – 55 448,04 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков 2011 года – 832,052 тыс.руб. 2013 г. – 150 644,401 тыс.руб. , в том числе: - средства регионального фонда софинансирования расходов – 82 546,201 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков ФСР 2012 года – 6305,6 тыс.руб. - средства местного бюджета – 68 098,2 тыс.руб., в т.ч. за счет остатков 2012 года – 226,7 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. Пункт 3.5. «Перечень программных мероприятий на 2013 год» раздела 3 программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

3.5. Перечень программных мероприятий на 2013 год.

| № | Наименование объекта | Дата окончания лицензии на право ведения образовательной деятельности | Виды работ | Сумма, руб. | в т.ч. из ФСР | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МОУ Заболотская ООШ | бессрочная | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 3 942 000 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 80 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 4 022 000 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт МАОУ Кондратовская СОШ | бессрочная | Ремонт фасада здания школы | 2 969 950 |  | УКС |
| 1.3. | МОУ Курашимская СОШ | бессрочная | Ремонт системы отопления | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли, замена дверей на путях эвакуации | 171 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт медицинского кабинета (объект 2012 года) | 154 507 |  | РУО |
|  |  |  | Капитальный ремонт отопления (объект 2012 года) | 187 500 | 187 500 | РУО |
|  | итого |  |  | 713 007 | 187 500 |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт МОУ Лядовская ООШ | бессрочная | Ремонт прогулочных веранд, ограждение территории школы и детского сада, благоустройство и оборудование спортивной площадки | 5 445 000 | 927 070 | УКС |
|  |  |  | Установка умывальных раковин в классах, приобретение съемных решеток радиаторов в детском саду, оборудование пищеблока детского сада | 200 000 | 55 000 | РУО |
|  |  |  | Ремонт туалетов, пищеблока, отмостки, спортзала (объект 2012 года) | 761 250 | 761 250 | УКС |
|  |  |  | Установка видеонаблюдения (объект 2012 года) | 9 000 | 9 000 | РУО |
|  |  |  | Установка раздвижных дверей в спортзале (объект 2012 года) | 3 899,61 | 3 899,61 | РУО |
|  | итого |  |  | 6 419 149,61 | 1 756 219,61 |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт МОУ Мулянская СОШ | бессрочная | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 2 000 000 |  | РУО |
|  |  |  | Капитальный ремонт здания под размещение 3 групп дошкольного структурного подразделения | 5 684 000 | 4 234 000 | УКС |
|  |  |  | ПИР на капитальный ремонт здания | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Устройство теплых полов в группах детского сада, ремонт отопления, канализации, водоснабжения, ремонт и реконструкция столовой | 850 000 | 116 000 | РУО |
|  |  |  | Ремонт веранд структурного подразделения -детский сад (объект 2012 года) | 374 346,25 | 374 346,25 | РУО |
|  |  |  | Ремонт кровли (объект 2012 года) | 957 483,41 | 957 483,41 | УКС |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) (объект 2012 года) | 17 516,82 | 17 516,82 | РУО |
|  | итого |  |  | 9 983 346,48 | 5 699 346,48 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт МОУ Мостовская ООШ | бессрочная | Ремонт прогулочных веранд, ограждения | 989 543 | 989 543 | УКС |
|  |  |  | Приобретение технологического оборудования для пищеблока | 10 457 | 10 457 | РУО |
|  |  |  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 535 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 1 535 000 | 1 000 000 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт МОУ Усть-Качкинская СОШ | бессрочная | Замена окон | 4 924 981 | 3 674 981 | УКС |
|  |  |  | Приобретение технологического оборудования для пищеблока | 75 019 | 75 019 | РУО |
|  |  |  | Ремонт веранд структурного подразделения -детский сад (объект 2012 года) | 534 237,93 | 534 237,93 | УКС |
|  | итого |  |  | 5 534 237,93 | 4 284 237,93 |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт МОУ Фроловская СОШ | бессрочная | Ремонт структурного подразделения-детский сад, путей эвакуации | 3 915 566 | 2 915 566 | УКС |
|  |  |  | Ремонт кирпичной кладки стены | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт канализации | 84 434 | 84 434 | РУО |
|  | итого |  |  | 4 030 000 | 3 000 000 |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт МОУ Юговская СОШ | бессрочная | Ремонт АПС, кровли детского сада, прогулочных веранд | 4 409 844 | 4 409 844 | УКС |
|  |  |  | Приобретение технологического оборудования для пищеблока | 90 156 | 90 156 | РУО |
|  |  |  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 200 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 4 700 000 | 4 500 000 |  |
| 1.10. | МОУ Култаевская СОШ | бессрочная | Устранение предписаний надзорных органов (объект 2012 года) | 54 960,00 | 54 960,00 | РУО |
|  |  |  | Организация прямых каналов связи с ЕДДС (объект 2012 года) | 5 946,87 | 5 946,87 | РУО |
|  | итого |  |  | 60 906,87 | 60 906,87 |  |
| 1.11. | МОУ Юго-Камская СОШ | бессрочная | Приобретение автомобиля Газель для подвоза детей | 763 500 |  | РУО |
|  |  |  | Ограждение территории школы | 6 500 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (объект 2012 года) | 6,31 | 6,31 | РУО |
|  | итого |  |  | 770 006,31 | 6,31 |  |
| 1.12. | МОУ Савинская СОШ | бессрочная | Ремонт помещений вечерней школы, установка электросчетчика, подключение к сети Интернет | 300 000 |  | РУО |
|  |  |  | Установка кабинок в туалетах (объект 2012 года) | 75 000 | 75 000,00 | РУО |
|  | итого |  |  | 375 000 | 75 000 |  |
| 1.13. | МОУ Уральская ООШ | бессрочная | Выполнение предписаний Роспотребнадзора | 600 000 |  | РУО |
| 1.14. | МОУ Бершетская СОШ | бессрочная | Ремонт кровли | 200 000 |  | РУО |
| 1.15. | Капитальный ремонт МОУ Пальниковская ООШ | бессрочная | Ремонт отопления, кровли, ограждения | 600 000 | 450 000,00 | РУО |
| 1.16. | Капитальный ремонт МОУ Байболовская ООШ | бессрочная | Ремонт пищеблока, туалетов, кабинетов, оборудование комнаты личной гигиены | 600 000 | 450 000,00 | РУО |
| 1.17. | МОУ Рождественская ООШ | бессрочная | Инвентаризация здания школы, технический паспорт | 30 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение детской мебели, мягкого инвентаря в детский сад | 51 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 81 000 |  |  |
| 1.18. | МОУ Платошинская СОШ | бессрочная | Замена бойлера | 100 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт электропроводки в кабинетах информатики и физики | 61 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 161 000 |  |  |
| 1.19. | МОУ Бабкинская СОШ | бессрочная | Ремонт помещений под размещение учебных кабинетов | 288 351 |  | РУО |
| 1.20. | МОУ вечерняя (сменная) школа | бессрочная | Приобретение мебели для администрации школы | 95 050 |  | РУО |
| 1.21. | ИТОГО ШКОЛЫ |  |  | 43 738 005,20 | 21 463 217,20 |  |
| 1.22. |  |  | в т.ч. УКС | 30 591 855,34 | 19 403 975,34 |  |
| 1.23. |  |  | в т.ч. РУО | 13 146 149,86 | 2 059 241,86 |  |
| 2. ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт МДОУ Кондратовский детский сад | бессрочная | Ремонт отопления и водопровода | 3 720 000 | 3 720 000 | УКС |
|  |  |  | Ремонт водоснабжения, канализации, устройство сушилок в раздевалках | 380 000 | 280 000 | РУО |
|  |  |  | Приобретение шкафчиков в раздевалки | 120 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт наружного наблюдения (объект 2012 года) | 72 228 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд (объект 2012 года) | 106 686,65 | 106 686,65 | РУО |
|  |  |  | Замена сантехнических приборов (объект 2012 года) | 41 560,00 | 41 560,00 | РУО |
|  | итого |  |  | 4 440 474,65 | 4 148 246,65 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт МДОУ Култаевский детский сад | отсутствует | Ремонт помещений структурного подразделения детского сада | 18 402 167 |  | УКС |
|  |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 1 472 783 |  | УКС |
|  |  |  | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, оборудование прогулочных участков | 5 770 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, отопления, электрических сетей, прогулочных веранд | 19 795 933 | 19 795 933 | УКС |
|  |  |  | Ремонт прогулочных веранд | 404 067 | 404 067 | РУО |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Прокладка вводных кабельных линий | 100 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 46 444 950 | 20 200 000 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт МДОУ Курашимский детский сад | бессрочная | ПИР на ремонт детского сада с целью увеличения групповых ячеек | 535 500 |  | УКС |
|  |  |  | Оснащение оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, оборудование пищеблока | 2 289 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 824 500 | 0 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 2 | отсутствует | Ремонт путей эвакуации, ремонт кровли | 4 549 940 | 4 549 940 | УКС |
|  |  |  | Монтаж АПС, замена светильников, монтаж вентиляционной системы для сушки одежды, ремонт путей эвакуации, устройство кабинок в туалетах | 450 060 | 450 060 | РУО |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, ремонт кровли (2 часть) | 4 000 000 | 3 000 000 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, стендами, коврами, игрушками, дидактическим материалом, мягким и хозяйственным инвентарем, посудой, установка сантехники и прокладка трубопровода | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Приобретение оборудования, посуды и инвентаря для пищеблока, монтаж заземляющего устройства в пищеблоке | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Оборудование спортивной площадки | 300 000 |  | РУО |
|  |  |  | Выполнение требований Роспотребнадзора (объект 2012 года) | 17 990 | 17 990 | РУО |
|  | итого |  |  | 10 017 990 | 8 017 990 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт МДОУ Усть-Качкинский детский сад | отсутствует | Ремонт путей эвакуации, кровли, замена окон, ремонт инженерных коммуникаций | 19 899 965 | 19 899 965 | УКС |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, групповых ячеек | 1 500 000 | 1 483 530 | УКС |
|  |  |  | Ремонт вентиляции | 100 035 | 100 035 | РУО |
|  | итого |  |  | 21 500 000 | 21 483 530 |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт МДОУ Ванюковский детский сад | бессрочная | ПИР на капитальный ремонт детского сада | 500 000 | 100 000 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, посудой | 379 560 |  | РУО |
|  |  |  | Установка и подключение ПК "Стрелец-Мониторинг" (объект 2012 года) | 13 279,41 | 13 279,41 | РУО |
|  | итого |  |  | 892 839,41 | 113 279,41 |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт МДОУ Сылвенский детский сад № 1 | бессрочная | Устройство аварийного освещения, ремонт системы отопления | 200 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 850 000 | 637 500 | РУО |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 500 000 |  | РУО |
|  |  |  | Ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения, приобретение жарочного шкафа (объект 2012 года) | 0,16 | 0,16 | РУО |
|  |  |  | Ремонт путей эвакуации, групповых ячеек (объект 2012 года) | 1 055 815,25 | 1 055 815,25 | УКС |
|  | итого |  |  | 2 605 815,41 | 1 693 315,41 |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт МДОУ Бершетский детский сад | бессрочная | Мероприятия по обеспечению безопасности (установка видеонаблюдения) (объект 2012 года) | 85 000 | 85 000 | РУО |
|  |  |  | Установка программного комплекса "Стрелец" (объект 2012 года) | 25 286,15 | 25 286,15 | РУО |
|  |  |  | Ремонт групп, оборудование прогулочных участков | 1 462 466,92 | 1 087 466,92 | УКС |
|  |  |  | Замена входных дверей | 37 533,08 | 37 533,08 | РУО |
|  |  |  | Оснащение новых групп оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, посудой | 1 000 000 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 2 610 286,15 | 1 235 286,15 |  |
| 2.9. | Капитальный ремонт МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 | бессрочная | Выполнение предписаний Госпожнадзора (объект 2012 года) | 157,21 | 157,21 | РУО |
|  |  |  | Ремонт групп, путей эвакуации МДОУ Юго-Камский детский сад № 4 (объект 2012 года) | 1 946 660,84 | 1 946 660,84 | УКС |
|  |  |  | Ремонт АПС, выполнение противопожарных мероприятий МДОУ Юго-Камский детский сад № 4 (объект 2012 года) | 32 018,39 | 32 018,39 | РУО |
|  |  |  | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 1 592 000,00 | 1 192 000,00 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, посудой | 608 000,00 | 8 000,00 | РУО |
|  | итого |  |  | 4 178 836,44 | 3 178 836,44 |  |
| 2.10. | МДОУ Двуреченский детский сад | отсутствует | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 900 000,00 |  | РУО |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 600 000,00 |  | РУО |
|  |  |  | Оснащение нового здания оборудованием, мебелью, игрушками, мягким и хозяйственным инвентарем, посудой | 7 267 500,00 |  | РУО |
|  | итого |  |  | 8 767 500,00 |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт МДОУ Гамовский детский сад | бессрочная | Ремонт группы, оборудование прогулочного участка | 1 322 989,00 | 985 489,00 | УКС |
|  |  |  | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем, посудой | 627 011,00 | 27 011,00 | РУО |
|  | итого |  |  | 1 950 000,00 | 1 012 500,00 |  |
| 2.12. | МДОУ Лобановский детский сад | бессрочная | Оснащение новой группы оборудованием, мебелью, игрушками, мягким инвентарем | 350 000,00 |  | РУО |
| 2.13. | МДОУ Песьянковский детский сад | бессрочная | Замена уличного освещения | 45 955,00 |  | РУО |
| 2.14. | МДОУ Нижнемуллинский детский сад | бессрочная | Обработка огнезащитным составом, испытание пожарных лестниц, пожарных кранов, приобретение противогазов | 85 180 |  | РУО |
| 2.15. | МДОУ Платошинский детский сад | бессрочная | Ремонт чердачного перекрытия, замена теплоизоляции кровли детского сада в п.Кукуштан | 192 069 |  | РУО |
| 2.16. | ИТОГО ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  | 106 906 396,06 | 61 082 984,06 |  |
| 2.17. |  |  | в т.ч. УКС | 81 756 220,01 | 58 816 800,01 |  |
| 2.18. |  |  | в т.ч. РУО | 25 150 176,05 | 2 266 184,05 |  |
| 3. | ВСЕГО по мероприятиям в т.ч. по исполнителям Программы |  |  | 150 644 401,26 | 82 546 201,26 |  |
| 3.1. |  |  | в т.ч. УКС | 112 348 075,35 | 78 220 775,35 |  |
| 3.2. |  |  | в т.ч. РУО | 38 296 325,91 | 4 325 425,91 |  |