- ДОГОВОР №_______

- комплексного освоения территории

- «___» ____________ 2015 год

Администрация Лобановского сельского поселения в лице Главы администрации Лобановского сельского поселения Кочкина А.С., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с протоколом об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях малоэтажной жилой застройки от _________ 20__ г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем.

1. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1.1. Земельный участок общей площадью 18 491 кв.м., предоставляется для комплексного освоения территории в целях малоэтажной жилой застройки. Адрес участка: Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка. Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 59:32:3890013:493 (далее – Земельный участок, Участок).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является комплексное освоение территории в целях малоэтажного жилищного строительства (далее – комплексное освоение территории) на Земельном участке.

Комплексное освоение территории включает в себя:

подготовку документации о внесении изменений (при необходимости) в документацию по планировке территории утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.09.2015 №1279 в границах Земельного участка, а также согласование, утверждение в установленном порядке данной документации;

образование земельных участков, обеспечение землеустройства и государственного кадастрового учета земельных участков в границах Участка в соответствии с документацией по планировке и межеванию территории (далее Образованные земельные участки);

осуществление в границах Участка строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов, в том числе объектов жилищного строительства, в соответствии с документацией по планировке территории;

осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению территории в границах Участка.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок договора устанавливается с _______2015_ г. до ________2020 г.

3.2. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с даты начала срока действия Договора.

3.3. Договор является одновременно актом приема-передачи Участка.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСВОЕНИЯ УЧАСТКА

4.1. Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

4.1.1. Подготовка документации о внесении изменений (при необходимости) в документацию по планировке территории утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.09.2015 №1279 в границах земельного участка, а также согласование, утверждение в установленном порядке данной документации в срок не позднее 1 года с даты подписания настоящего Договора.

В случае если принятые в течение указанного срока изменения законодательства Российской Федерации и Пермского края повлекут необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемый (разработанный) Застройщиком проект планировки, указанные в настоящем пункте сроки могут быть продлены дополнительным соглашением сторон на основании постановления администрации Лобановского сельского поселения.

4.1.2. Образование земельных участков, обеспечение землеустроительных работ и государственного кадастрового учета земельных участков в границах Участка в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные участки) в срок не позднее 4 месяцев с даты заключения договора, а в случае необходимости внесения изменений в документацию по планировке территории не позднее 3 месяцев с момента ее утверждения в установленном порядке.

4.1.3.Подготовка графиков осуществления каждого мероприятия по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, для последующего заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору не позднее 3-х месяцев с даты заключения Договора.

4.1.4. Обеспечение заключения дополнительного соглашения к Договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению территории (в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ, в срок – не превышающий 3 (три) месяца со дня заключения Договора.

4.1.5. Строительство (создание) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – не позднее 4 лет 11 месяцев с момента заключения настоящего Договора.

Строительство (создание) сетей инженерной и транспортной инфраструктуры:

а) получение разрешения на строительство – не позднее 3 лет со дня заключения настоящего Договора;

б) срок завершения строительства – не позднее 4 лет 11 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

4.1.6. Безвозмездная передача в муниципальную собственность Лобановского сельского поселения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не позднее 4 лет 11 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

4.1.6.1. При передаче объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по окончании их строительства в муниципальную собственность Лобановского сельского поселения предоставляются следующие документы:

- разрешение на строительство на объекты инженерной инфраструктуры;

- документы, подтверждающие образование земельных участков в красных линиях для размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- разрешение на ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры;

- технический и кадастровый паспорта на объекты инженерной инфраструктуры;

- справки об отсутствии прав третьих лиц на объекты инженерной инфраструктуры;

- техническая, исполнительная документация на построенные объекты инженерной инфраструктуры;

- свидетельство на право собственности на объект инженерной инфраструктуры.

4.1.7. Получение разрешения на строительство жилых домов не позднее 3 лет с момента заключенния настоящего Договора. Максимальные сроки осуществления жилищного строительства 4 года 11 месяцев с момента подписания настоящего Договора.

4.1.8. Датой окончания жилищного и иного строительства на Образованных участках в границах Участка является дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию на последний из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных документацией по планировке территории в границах Участка.

4.1.9. Осуществление на Участке и на Образованных участках мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению, предусмотренные документацией по планировке территории, не позднее ввода в эксплуатацию объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных документацией по планировке территории в границах Участка.

4.2. Осуществление мероприятий по освоению территории, в том числе по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с графиком осуществления мероприятий в предусмотренные указанным графиком сроки.

4.3. Мониторинг за ходом освоения Участка осуществляется Уполномоченным органом, в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению Участка.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Уполномоченный орган имеет право:

5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью контроля за использованием Участка и его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

5.1.2. Требовать от Застройщика предоставления отчетов о ходе освоения Участка, в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению Участка

5.1.3. Требовать от Застройщика устранения выявленных Уполномоченным органом нарушений условий Договора.

5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по Договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Застройщика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5.1.5. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в п. 8.1. Договора.

5.2. Уполномоченный орган обязан:

5.2.1. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщику Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством;

5.2.2. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Застройщика, не требовать от застройщика предоставления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки;

5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

5.3. Застройщик имеет право:

5.3.1. Использовать Участок в целях и на условиях, установленных настоящим Договором и в соответствии с действующим законодательством.

5.3.2. При необходимости разработать и в установленном порядке передать на утверждение в администрацию Лобановского сельского поселения изменения в документацию по планировке территории утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.09.2015 №1279 в срок, указанный в п. 4.1.1 Договора.

5.4.Застройщик обязан:

5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

5.4.2. Использовать Участок в соответствии с видами разрешенного использования установленными проектом планировки территории.

5.4.3. Обеспечивать Уполномоченному органу свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

5.4.4. За свой счет обеспечить в соответствии с документацией по планировке территории проведение необходимых землеустроительных работ и государственного кадастрового учета земельных участков в границах Участка единовременно либо поэтапно в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры (кварталов), выделяемых в соответствии с документацией по планировке территории, в срок, указанный в п. 4.1.2 Договора.

Передать Уполномоченному органу кадастровые паспорта всех Образованных земельных участков не позднее 5-ти дней с момента их получения.

5.4.5. Обеспечить заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории (в том числе по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ, в срок, указанный в п. 4.1.4 Договора.

5.4.6. Обеспечить осуществление проектирования, строительства объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, в границах Участка и их передачу в установленном порядке в муниципальную или государственную собственность, в сроки, указанные в п.п. 4.1.5-4.1.6 Договора.

5.4.7. Осуществить оплату стоимости присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения при оформлении договоров на оказание услуг на присоединение.

5.4.8. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию возводимых на Участке объектов инженерной и транспортной инфраструктуры до момента передачи их в муниципальную собственность.

5.4.9. Обеспечить проектирование и строительство объектов жилого и иного назначения на Образованных участках в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, согласно условий и сроков, указанных в п.п. 4.1.7-4.1.9 Договора.

5.4.10. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

5.4.11. Обеспечить на Участке и на Образованных участках мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению, предусмотренные документацией по планировке территории, в сроки, указанные в п. 4.1.9 Договора.

5.4.12. Осуществить в полном объеме освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства на Образованных участках, независимо от привлечения к освоению Участка третьих лиц.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, не влечет перехода к ним прав и обязанностей лица, заключившего договор, по договору аренды земельного участка.

5.4.13. Каждое полугодие до 20-го числа первого месяца следующего за полугодием представлять в Уполномоченный орган отчет о выполненных мероприятиях по освоению Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае, когда Договор заключается и исполняется Застройщиком в части обеспечения жилищного и иного строительства с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Застройщика, вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

6.2. Неотделимые улучшения Участка, Образованных участков, произведенные до начала строительства объектов жилого и иного назначения, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Уполномоченного органа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Застройщиком, поступают в собственность Уполномоченного органа.

6.3 Прекращение существования Земельного участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные земельные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  В случаях неисполнения или нарушения срока исполнения обязательств, указанных в пункте 5.4.настоящего Договора, а также графика осуществления мероприятий по освоению территории, указанного в п.4.1.4.настоящего Договора Застройщик выплачивает Уполномоченному органу неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,02 процента от размера первого арендного платежа, определенного по результатам торгов на право заключения договора аренды о комплексном освоении территории, указанного в п. 2.1.1. договора аренды земельного участка для  комплексного освоения территории от _____№____(далее Договора аренды Участка.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:

8.1.1. По соглашению Сторон.

8.1.2.По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, а также в случаях:

1) нарушения условий Договора;

2) нарушения сроков, предусмотренных Договором;

3) в случаи досрочного расторжения Договора аренды Участка;

4) в других случаях предусмотренных гражданским законодательством.

8.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии такого имущества).

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

10.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

В таких случаях Стороны заключают дополнительное соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление комплексного освоения территории, незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости приостановления комплексного освоения территории, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки, общий объем и распределение между Сторонами расходов по консервации мероприятий для комплексного освоения территории и оформить согласованные условия консервации дополнительным соглашением к Договору, договору на Образованные участки, о приостановлении работ по комплексному освоению территории.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

11.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

11.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.5. Договор составлен двух экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Лобановское сельское поселение» 614532, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15а ИНН 5948045361, КПП 594801001 ОКТМО 576464019 ОГРН 1135948002365 р/с 40101810700000010003 БИК 045773001 Глава администрации ____________________ /_______________/ (подпись) М.П. | Застройщик: _____________________________________ _____________________________________ ИНН _______________, КПП ____________ Юридический адрес: ______________________________________ ______________________________________ Руководитель ______________ ____________________ /_______________/ (подпись) М.П. |
| --- | --- |