Дата рег.

Рег. номер

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п. 2 ст. 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», в целях реализации решения Земского Собрания Пермского муниципального района от 24 сентября 2015 г. № 97
«Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Пермского муниципального района», ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог, находящихся в собственности Пермского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района
В.П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района				                                      В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от _______________ № __________

# ПОРЯДОК
содержания и ремонта автомобильных дорог,

# находящихся в собственности Пермского муниципального района

- Правовую основу настоящего Порядка составляют Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 08.11.2007
№ 257-ФЗ), Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 24 сентября 2015 г. № 97 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности на территории Пермского муниципального района».

- Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги, находящиеся в собственности Пермского муниципального района
и включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального района (далее – автомобильные дороги).

- Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, установлены Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

- Организация работ по содержанию и ремонту в отношении автомобильных дорог поручается Муниципальному казённому учреждению «Управление благоустройством Пермского муниципального района» (далее - уполномоченный орган).

- Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка сметных расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном приказом Минтранса России от 27 августа 2009 г. № 150.

- Сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402.

- При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов
с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

- Нормативный перечень работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается постановлением администрации Пермского муниципального района.

- Планы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (титульные списки) разрабатываются уполномоченным органом и утверждаются первым заместителем главы администрации Пермского муниципального района.

- План работ по ремонту автомобильных дорог (титульный список)
 формируется с учетом следующих приоритетов: техническое состояние автомобильных дорог, обеспечение безопасности движения, интенсивность транспортного потока, наличие маршрута общественного транспорта.

- В план работ по ремонту автомобильных дорог (титульный список)
не включаются участки автомобильных дорог в течение действия гарантийного срока после капитального ремонта и ремонта.

- Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов на основании действующих технических норм и правил (СНиП, ГОСТ, ОДН, технические регламенты и т.д.) на всем протяжении автомобильных дорог по всем элементам и искусственным сооружениям на них.

- Заключение муниципальных контрактов по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ
в соответствии с утвержденными схемами.

- В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

- Приемка результатов выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом в соответствии
с условиями муниципальных контрактов и на основании действующих технических норм и правил.

- Финансовое обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета Пермского муниципального района, иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края.

- Оплата выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится по факту их выполнения в соответствии с условиями муниципальных контрактов.

- Ремонт автомобильных дорог осуществляется с обязательным требованием к подрядным организациям по установлению гарантийных сроков использования автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством.