02.11.2018

569

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 5 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята».

- Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

- Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района
В.П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 02.11.2018 № _569

________

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Строительство автомобильной дороги

Горный - Костарята

# Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений социально – экономического развития Пермского муниципального района.

Улучшение транспортной инфраструктуры играет немалую роль в развитии муниципального района, в связи с чем, в 2018 году было принято решение о необходимости проектирования строительства автомобильной дороги местного значения Горный - Костарята с учетом перспективных потребностей промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса и социальной сферы.

Ожидаемые последствия реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» являются существенным фактором повышения уровня жизни населения и эффективности работы предприятий, расположенных на территории Пермского муниципального района.

# Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта

Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 является повышение транспортной доступности и связанности населенных пунктов Пермского муниципального района.

Связанность территории Пермского муниципального района, выравнивание уровня и качества жизни во всех его системах кустовых селенных мест должно обеспечиваться разветвленной и надежной инфраструктурой.

Для дорожной инфраструктуры актуально развитие транспортного каркаса Пермского муниципального района в рамках Пермской агломерации, предполагающее реализацию таких мероприятий, как реконструкция
и строительство новых автодорог, соединяющих населенные пункты кустовых селенных мест Пермского муниципального района между собой и с федеральными и региональными автодорогами с учетом пространственной организации Пермского муниципального района, реконструкция дорог для увеличения их пропускной способности в местах потенциального экономического роста и деловой активности, массовой жилой застройки и рекреации, приведение автодорог в нормативное состояние.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству, обеспечению контроля за перевозкой тяжеловесных грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Автомобильная дорога Горный – Костарята начинается с примыкания к автомобильной дороге Ферма – Горный, расположенной в Двуреченском сельском поселении и заканчивается на примыкании к автомобильной дороге Дерибы – Огрызково, расположенной во Фроловском сельском поселении. Автодорога обеспечивает как внутренние, так и внешние транспортные связи Двуреченского сельского поселения, Фроловского сельского поселения и города Перми (Восточный обход) и является составной частью основного автодорожного коридора Пермского муниципального района.

Проектируемая автомобильная дорога Горный – Костарята протяженностью 2,7 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонный тип покрытия. Ширина проезжей части – 6 м, число полос движения – 2 м, ширина обочины – 2 м.

Помимо движения легкового и грузового автотранспорта по данной автомобильной дороге будет осуществляться регулярное автобусное движение 
п. Горный – г. Пермь (ЦКР). В будние дни ежедневно будет осуществляться 54 оборотных рейса, выходные дни - 31 оборотных рейса.

На территории Двуреченского и Фроловского сельских поселений ведется активная застройка многоквартирными и частными домами, в связи с чем, резко увеличивается численность населения и транспортный поток. Строительство данной автомобильной дороги также существенно снизит транспортный поток по улично – дорожной сети с. Фролы и п. Ферма интенсивность движения, и технические параметры которых не соответствуют нормативным требованиям, обеспечивающим безопасное передвижение большегрузного, тяжеловесного транспорта и маршрутных транспортных средств.

В связи с ликвидацией левого поворота с федеральной автомобильной дороги Р 242 Пермь – Екатеринбург доступ в населенные пункты п. Горный, 
п. Ферма осуществляется с разворотом в д. Нестюково Лобановского сельского поселения или через с. Фролы Фроловского сельского поселения, причем по обеим маршрутам проезд осуществляется по железнодорожным тоннелям (Транссиб), которые являются технологическими проездами. При этом во время весеннего паводка проезд через тоннель п. Ферма закрывается в связи с его затоплением 
р. Мось.

Проведение работ по строительству автомобильной дороги обеспечит бесперебойной транспортной связью жителей п. Горный, п. Ферма, с. Фролы, 
д. Няшино, д. Костарята, д. Огрызково, д. Дерибы с г. Пермь.

# Обоснование реализации инвестиционного проекта

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» предусмотрена:

Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016 – 2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60;

Схемой территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17 декабря 2010 г. № 134 (раздел 2.7 Мероприятия по развитию транспортного комплекса);

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378.

# Цели и задачи инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята – повышение связанности Двуреченского и Фроловского поселения с сетью дорог регионального и федерального значения за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения населенных пунктов п. Горный, п. Ферма, с. Фролы, д. Няшино, д. Костарята, д. Огрызково, д. Дерибы с г. Пермь.

Задачами реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята» являются:

- развитие сети автомобильных дорог Пермского муниципального района;

- экономическое развитие территории Двуреченского и Фроловского сельских поселений;

- повышение безопасности дорожного движения на улично – дорожной сети с. Фролы и п. Ферма за счет снижения интенсивности движения транспортных средств.

# Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2018 - 2020 годы.

Проектная мощность: протяженность автомобильной дороги Горный - Костарята составляет 2,7 км, IV техническая категория, имеет асфальтобетонный тип покрытия. Ширина проезжей части – 6 м, число полос движения – 2 м, ширина обочины – 2 м.

Предполагаемая стоимость работ стоимость инвестиционного проекта в ценах составляет 105 955,00 тыс. руб.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализаций мероприятий, исходя из проектных решений, возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все виды затрат, включая затраты на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, строительно-монтажные работы и прочие затраты.

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Строительство автомобильной дороги Горный - Костарята | Всего | 105 955,00 | 2 300,00 | 0,00 | 103 655,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Пермского края | 98 472,60 | 0,0 | 0,00 | 98 472,60 |
|  | средства бюджета муниципального района | 7 482,40 | 2 300,00 | 0,00 | 5 182,40 |

Проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги Горный - Костарята разрабатывается в соответствии с муниципальным контрактом в 2018 г.

- Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| № п/п | Основное содержание Работ по этапу | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и определение достоверности сметной стоимости | 2 300,000 | Май 2018 г. – декабрь 2018 г. |
| 2 | Подготовка документов и подача заявки в Министерство транспорта Пермского края на получение субсидии из дорожного фонда Пермского края | - | 2 квартал 2019 г. |
| 3 | Принятие Министерством транспорта Пермского края решения о предоставлении субсидии из дорожного фонда Пермского края | - | 2 квартал 2019 г. |
| 4 | Согласование и утверждение постановления Правительства Пермского края о предоставлении субсидии из дорожного фонда Пермского края, заключение соглашения между Министерством транспорта Пермского края и администрацией Пермского муниципального района | - | 2-3 кварталы 2019 г. |
| 5 | Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ | - | 3 квартал 2019 г. |
| 6 | Выполнение строительно-монтажных работ | 103 655,00 | 2-4 кварталы 2020 г. |
| 7 | Оплата выполненных работ по муниципальному контракту (муниципальным контрактам) | 103 655,00 | 4 квартал 2020 г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | - | 4 квартал 2020 г. |

# Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

В результате реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята», Двуреченское и Фроловское сельские поселения будут обеспечены круглогодичной бесперебойной транспортной связью с сетью дорог регионального, федерального значения и г. Перми.