26.11.2018

598

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384, постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района».

2. Установить, что расходы на реализацию   инвестиционного   проекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от___________ №   _____________

26.11.2018

598

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион)

с. Юг Пермского района».

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, Государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, Государственной  программой «Спортивное Прикамье», утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п, муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 №1384 основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района  путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и  приобщения граждан  к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является строительство новых спортивных объектов и приведение в нормативное состояние существующих. Реализация Проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории 	Юговского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» является существенным фактором повышения уровня жизни населения, увеличения числа жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом и снижения заболеваемости.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость её решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2018 составила 110 366 человек.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения спорта есть только в семи: в Кондратовском, Култаевском, Сылвенском, Лобановском, Юго-Камском, Платошинском и Гамовском. Помимо учреждений спорта в районе есть четыре межшкольных стадиона, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Данные спортивные площадки находятся в Бершетском, Савинском, Юго-Камском и Гамовском поселениях. Два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа - в Кукуштанском и Сылвенском сельских поселениях. Вышеперечисленных спортивных объектов явно недостаточно для развития физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский муниципальный район.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составляет всего 54,3 % от требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

Состояние здоровья всех категорий населения, особенно детей и подростков, ежегодно ухудшается. Увеличивается число детей, страдающих нарушением осанки, сколиозом, растёт доля лиц, имеющих дефицит или же избыток массы тела. Всё это усугубляется существенным снижением объёмов двигательной активности детей и подростков, проблемами распространения алкоголизма, табакокурения и наркомании, которыми страдают жители Пермского муниципального района, как территории наиболее приближенной к краевому центру.

В составе Юговского сельского поселения 20 населённых пунктов с административным центром в с. Юг. Численность населения Юговского сельского поселения на 01.01.2018 составила более 2 357 человек. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Юговская средняя школа» обучается (по данным на 01.05.2018) 365 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом (по данным на 01.05.2018) – 173 ребенка.

На территории Юговского сельского поселения следующие объекты спорта:

| № п/п | Наименование объекта (вид собственности) | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Гагарина |
| 2 | Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Октябрьская, 20 А |
| 3 | Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Полевая 3А |
| 4 | Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Урицкого, 79 |
| 5 | Каток открытый | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 87 |
| 6 | Площадка с уличными тренажёрами | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Комсомольский проспект |
| 7 | Спортивная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 6 |
| 8 | Спортивная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 90 |
| 9 | Спортивный зал | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 6 |
| 10 | Спортивный зал СШ | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 90 |
| 11 | Стритбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 90 |
| 12 | Футбольное поле | Пермский край, Пермский район, с. Юг, ул. Ленина, 90 |

Строительство «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения с. Юг и близлежащих населённых пунктов, продолжая и развивая традиции лёгкой атлетики, которые сложились в с. Юг за долгие годы. Помимо лёгкой атлетики возможно будет проводить занятия и соревнования районного уровня по баскетболу, волейболу, настольному теннису и мини-футболу. У населения с. Юг появится дополнительная возможность заниматься фитнесом и активным отдыхом на уличных тренажёрах, которые будут установлены на одной из площадок.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными сооружениями. У жителей Юговского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с     п. 26 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относится к полномочиям муниципального района.

Одним из целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социального-экономического развития Пермского муниципального района на 2016- 2030 годы является количество спортсооружений на территории Пермского муниципального района. Так за счет реализации инвестиционных проектов по строительству спортсооружений к 2020 году планируется достичь показателя в размере 248 единиц, а к 2030 году - в размере 253 единиц.

Инвестиционный проект «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» предусмотрен п.7.9. приложения 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1384 (в редакции от 12.04.2016 № 165; от 14.12.2016 № 702; от 06.04.2017        № 8-С; от 05.07.2017 № 187-С; от 23.10.2017 № 392-С; от 27.12.2017 № 558-С; от 02.03.2018 № 95, от 23.05.2018 № 229, от 04.06.2018 № 267, от 09.07.2018 № 354, 06.09.2018 №454).

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» - создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путём создания условий для развития сотрудничества и партнёрских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта - 2018-2019 годы. Проектная мощность -100 мест на трибунах.

Потребность финансирования мероприятий составляет 17 247,12 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 512,00 тыс. рублей, за счет средств Пермского муниципального района;

В 2019 году -16 735,12 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края - 12 072,98 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района - 4 662,14 тыс. рублей.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий (2018г.) | Средства на реализацию мероприятий (2019г.) |
| «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» | Всего | 512,00 | 16 735,12 |
|  | в том числе |  |  |
|  | средства бюджета Пермского края |  | 12 072,98 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 512,00 | 4 662,14 |

Стоимость работ, в ценах 1 кв. 2018 года -17 247,12 тыс. рублей, определена на основании положительного заключения, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 02.08.2018 № 59-1-0160-18.

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края | - | - | март 2018 |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края | - | - | 1 квартал 2019 |
| Проектно-изыскательские работы | 492,00 | - | март-май 2018 |
| Проведение определения достоверности сметной стоимости | 20,00 | - | июнь-июль 2018 |
| Проведение конкурсных процедур на СМР | - | - | 2 квартал 2019 |
| Проведение строительно-монтажных работ | 4 662,14 | 12 072,98 | 3-4 квартал 2019 |
| Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | декабрь 2019 |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

С реализацией инвестиционного проекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) с. Юг Пермского района» будет построен современный спортивный объект,  отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя: мини-футбольное поле, универсальную игровую площадку, площадку для игры в настольный теннис, физкультурно-оздоровительную площадку с размещением уличных тренажёров, зрительские трибуны, яму для прыжков в длину.

Всё это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Юговского сельского поселения, позволит спортсменам с. Юг в полном объёме участвовать в районной спартакиаде, показывать хорошие результаты и войти в состав сборных команд Пермского муниципального района по видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта увеличится показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами с 54,3 % до 55,0 %, а также возрастет доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 33,70 % до 33,85 %.