13.12.2018

669

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района» и от 25.05.2018 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на период 2021-2030 годы»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района                                                                             В.Ю. Цветов

Утверждена

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от ________________ № ________

13.12.2018

669

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района»

- 1. Паспорт муниципальной программы

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района (далее – Программа, муниципальная Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района. 2. Повышение уровня благоустройства. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение дорожной деятельности; 2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2021-2030 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района - 82 % ; - протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании к концу 2030 года составит 448,872 км; - завершение строительства (реконструкции), модернизации 1 объекта общественной инфраструктуры муниципального значения. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». 2. Подпрограмма «Благоустройство». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 201 698,3 |
|  |  | 2022 | 205 867,9 |
|  |  | 2023 | 210 208,4 |
|  |  | 2024 | 214 727,0 |
|  |  | 2025 | 119 430,9 |
|  |  | 2026 | 124 327,6 |
|  |  | 2027 | 129 425,0 |
|  |  | 2028 | 134 731,3 |
|  |  | 2029 | 140 255,3 |
|  |  | 2030 | 146 005,8 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 626 677,5 |

2. Цели и задачи муниципальной Программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

совершенствование и развитие автомобильных дорог;

благоустройство.

Основной целью Программы является создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района, повышение уровня благоустройства.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

-  обеспечение дорожной деятельности;

- улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района.

Показатели достижения цели и решения задач Программы:

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района, к концу 2030 года составит 82 % ;

- протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании к концу 2030 года составит 448,872 км;

- завершение строительства (реконструкции), модернизации 1 объекта общественной инфраструктуры муниципального значения.

3. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата мероприятий Программы

Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

Запланированные в рамках Программы мероприятия будут направлены на:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района;

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организацию благоустройства территории Пермского муниципального района, межпоселенческих мест захоронения, ритуальных услуг.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 2 подпрограммам:

паспорт подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» представлен в приложении 1 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Благоустройство» представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм, источники информации целевых показателей и расчет их фактических значений

| № | Наименование целевого показателя | ЕЕд. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района | % | Технический отчет, инструментальная диагностика состояния дорожного покрытия автомобильных дорог | Процентное отношение протяженности соответствующих требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог к общей протяженности дорог |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | Муниципальные контракты | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании |
| 3 | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объекта общественной инфраструктуры муниципального значения | ед. | Акт приемки законченного строительством объекта | Количество объектов завершенного строительством объекта |
| 4 | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | % | Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального района, муниципальные контракты | Процентное отношение протяженности дорог на содержании к общей протяженности дорог Пермского муниципального района |
| 5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | км | Муниципальные контракты | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района в отчетном году |
| 6 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Муниципальные контракты | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году |
| 7 | Площадь благоустроенной территории | м2 | Муниципальные контракты | Площадь благоустроенной территории |
| 8 | Площадь озелененной территории | м2 | Муниципальные контракты | Площадь озелененной территории |
| 9 | Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) | человек | Муниципальные контракты, акты оказанных услуг по эвакуации умерших (погибших) | Фактическое количество умерших (погибших) |
| 10 | Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района | % | Сведения и отчет о фактически произведенных специализированной службой затратах по содержанию межпоселенческих кладбищ по договорам со сторонними организациями | Процентное отношение фактически предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района к плановому значению |

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в паспорте программы и приложениях к программе:

приложение 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района;

приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

Объем финансирования Программы утверждается решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на очередной год и плановый период.

Объемы софинансирования Программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправлении сельских поселений.

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий программы и предусматривают эти объемы в бюджетах поселений.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы

Вопросы в области дорожного хозяйства обеспечиваются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами Пермского муниципального района:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 № 47 «Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2017 № 156-п «Об утверждении Порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» бюджетам муниципальных образований из бюджета Пермского края»;

- Постановления администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на период 2021 - 2030 годы»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 26.10.2017 № 417-с «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального района»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 242 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 04.12.2014 № 5071 «Об утверждении Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 30.12.2016 № 773 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района по благоустройству и озеленению административного центра Пермского муниципального района»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 № 734 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района по эвакуации невостребованных умерших (погибших)»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 08.06.2011 № 2219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского муниципального района на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 04.03.2016 № 104 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района на предоставление субсидий за счет средств бюджета Пермского муниципального района на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ»;

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 03.11.2010 № 1588 «Об утверждении Правил содержания, порядка деятельности и режима работы межпоселенческих кладбищ»;

- Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы»;

- Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.09.2015 № 97 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Пермского муниципального района»;

- Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 № 384 «О создании дорожного фонда Пермского муниципального района и об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда»;

- Решение Земского собрания Пермского муниципального района от 23.09.2010 № 102 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и о содержании межпоселенческих мест захоронения и положения о порядке эвакуации умерших из жилья, больниц, с улиц и мест аварий, катастроф, пожаров».

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

6. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Реализация муниципальной Программы подвержена ряду рисков внутренних и внешних, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограмм.

Внутренние риски могут являться следствием:

влияние невыполнения или неполного выполнения программных мероприятий на результаты муниципальной Программы;

несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной Программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной Программы;

своевременная актуализация планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения программных мероприятий с сохранением конечных результатов муниципальной Программы.

Внешние риски могут являться следствием:

деятельности органов государственной власти;

изменения федерального законодательства и законодательства Пермского края;

нестабильности экономики, а также изменения конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

недостаточности финансирования из бюджетных источников.

Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего срока реализации муниципальной Программы мониторинга текущих мировых и федеральных тенденций с последующей при необходимости актуализацией плана реализации муниципальной Программы.

Эффективность реализации мероприятий подпрограмм во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также ежегодной корректировки показателей муниципальной Программы.

Управление рисками при реализации муниципальной Программы и минимизация их негативных последствий будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Управление реализацией подпрограмм предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

своевременная корректировка планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной Программы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение дорожной деятельности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района. - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании - 100%; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района за период с 2021 по 2030 годы составит 100,0 км; - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2021 по 2030 годы составит 20,0 км; |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |  |
| 88. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 200 554,2 |
|  |  | 2022 | 204 676,9 |
|  |  | 2023 | 208 968,7 |
|  |  | 2024 | 213 436,4 |
|  |  | 2025 | 118 087,3 |
|  |  | 2026 | 122 928,9 |
|  |  | 2027 | 127 968,9 |
|  |  | 2028 | 133 215,7 |
|  |  | 2029 | 138 677,5 |
|  |  | 2030 | 144 363,3 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 612 877,8 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Благоустройство»

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Организация благоустройства территории Пермского муниципального района, межпоселенческих мест захоронения, ритуальных услуг. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района составит 2800 м2; - площадь озелененной территории Пермского муниципального района составит 240 м2; - количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) за период с 2021 по 2030 годы – 1 260 человек; - объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района – 100%. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |  |
| 88. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 1 144,1 |
|  |  | 2022 | 1 191,0 |
|  |  | 2023 | 1 239,7 |
|  |  | 2024 | 1 290,6 |
|  |  | 2025 | 1 343,6 |
|  |  | 2026 | 1 398,7 |
|  |  | 2027 | 1 456,1 |
|  |  | 2028 | 1 515,6 |
|  |  | 2029 | 1 577,8 |
|  |  | 2030 | 1 642,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 13 799,7 |

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального района»

Планируемые значениях целевых показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 403,872 | 408,872 | 413,872 | 418,872 | 423,872 | 428,872 | 433,872 | 438,872 | 443,872 | 448,872 |
|  | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объекта общественной инфраструктуры муниципального значения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
|  | Площадь озелененной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  | Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | чел | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
|  | Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 101 698,3 | 105 867,9 | 110 208,4 | 114 727,0 | 119 430,9 | 124 327,6 | 129 425,0 | 134 731,3 | 140 255,3 | 146 005,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 101 698,3 | 105 867,9 | 110 208,4 | 114 727,0 | 119 430,9 | 124 327,6 | 129 425,0 | 134 731,3 | 140 255,3 | 146 005,8 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 554,2 | 104 676,9 | 108 968,7 | 113 436,4 | 118 087,3 | 122 928,9 | 127 968,9 | 133 215,7 | 138 677,5 | 144 363,3 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | х | 100 554,2 | 104 676,9 | 108 968,7 | 113 436,4 | 118 087,3 | 122 928,9 | 127 968,9 | 133 215,7 | 138 677,5 | 144 363,3 |
| Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», в том числе: | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 554,2 | 104 676,9 | 108 968,7 | 113 436,4 | 118 087,3 | 122 928,9 | 127 968,9 | 133 215,7 | 138 677,5 | 144 363,3 |
| - мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 85 554,2 | 89 061,9 | 92 713,5 | 96 514,7 | 100 471,8 | 104 591,2 | 108 879,4 | 113 343,5 | 117 990,5 | 122 828,2 |
| - мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15 000,0 | 15 615,0 | 16 255,2 | 16 921,7 | 17 615,5 | 18 337,7 | 19 089,5 | 19 872,2 | 20 687,0 | 21 535,1 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 144,1 | 1 191,0 | 1 239,7 | 1 290,6 | 1 343,6 | 1 398,7 | 1 456,1 | 1 515,6 | 1 577,8 | 1 642,5 |
| Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 144,1 | 1 191,0 | 1 239,7 | 1 290,6 | 1 343,6 | 1 398,7 | 1 456,1 | 1 515,6 | 1 577,8 | 1 642,5 |
| Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района», в том числе: | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 612,5 | 637,6 | 663,7 | 690,9 | 719,3 | 748,8 | 779,5 | 811,4 | 844,7 | 879,3 |
| - мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 97,1 | 101,1 | 105,2 | 109,5 | 114,0 | 118,7 | 123,6 | 128,6 | 133,9 | 139,4 |
| - мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 515,4 | 536,5 | 558,5 | 581,4 | 605,3 | 630,1 | 655,9 | 682,8 | 710,8 | 739,9 |
| Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 298,1 | 310,3 | 323,0 | 336,3 | 350,1 | 364,4 | 379,4 | 394,9 | 411,1 | 428,0 |
| Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 233,5 | 243,1 | 253,0 | 263,4 | 274,2 | 285,5 | 297,2 | 309,3 | 322,0 | 335,2 |

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего, в т. ч. | 201 698,3 | 205 867,9 | 210 208,4 | 214 727,0 | 119 430,9 | 124 327,6 | 129 425,0 | 134 731,3 | 140 255,3 | 146 005,8 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 101 698,3 | 105 867,9 | 110 208,4 | 114 727,0 | 119 430,9 | 124 327,6 | 129 425,0 | 134 731,3 | 140 255,3 | 146 005,8 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в т. ч. | 200 554,2 | 204 676,9 | 208 968,7 | 213 436,4 | 118 087,3 | 122 928,9 | 127 968,9 | 133 215,7 | 138 677,5 | 144 363,3 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 100 554,2 | 104 676,9 | 108 968,7 | 113 436,4 | 118 087,3 | 122 928,9 | 127 968,9 | 133 215,7 | 138 677,5 | 144 363,3 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего, в т. ч. | 1 144,1 | 1 191,0 | 1 239,7 | 1 290,6 | 1 343,6 | 1 398,7 | 1 456,1 | 1 515,6 | 1 577,8 | 1 642,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 1 144,1 | 1 191,0 | 1 239,7 | 1 290,6 | 1 343,6 | 1 398,7 | 1 456,1 | 1 515,6 | 1 577,8 | 1 642,5 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60.

Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60.