На основании ст. 51-6 Устава Пермского муниципального района, во исполнение плана основных противопаводковых мероприятий Пермского края на период прохождения весенне-летнего половодья 2019 года, утвержденного решением комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края от 25 февраля 2019 года, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным воздействием паводковых вод, гибели и травматизма людей:

Об  организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году

1. Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий по пропуску весенне-летнего половодья 2019 года на территории Пермского муниципального района.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Пермского муниципального района издать нормативные акты по безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года на территориях сельских поселений.

3. Координацию деятельности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края по безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года возложить на муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района».

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района по вопросам обеспечения безопасности Н.Л. Коцофана.

Глава администрации

муниципального района						                  В.Ю. Цветов

27.02.2019

27

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

Пермского муниципального района

от                              №

27.02.2019

27

П Л А Н

основных противопаводковых мероприятий по пропуску весенне-летнего половодья 2019 года

на территории Пермского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Максимальное время исполнения ( дни марта, апреля, мая месяца) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04-07 март |  | 11-15 март |  | 18-22 март |  | 25-29 март |  | 01-05 апрель |  | 08-14 апрель | 15-30 апрель | 01-15 май | 16-31 май |  |
| 1. | Организовать проведение заседаний противопаводковой рабочей группы при Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пермского муниципального района с рассмотрением вопроса: «Обстановка в период весеннего половодья и ход выполнения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья». | В течение паводкового периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пермского муниципального района |
| 2. | Подготовка уточненного реестра возможных зон затопления и подтопления населенных пунктов Пермского муниципального района. | до 04 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 3. | Разработка Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весенне-летнего половодья 2019 года. | до 04 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 4. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского муниципального района. | до 04 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 5. | Планирование и проведение практической тренировки по оповещению и информированию населения в период паводка. |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 6. | Уточнение порядка организации питания, снабжения продовольствием и предметами первой необходимости населения, попадающего в зону затопления. |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела развития агропромышленного комплекса, торговли и туризма Михеева Т.А., МКУ ЦОБ ПМР |
| 7. | Проверка объемов резервов медицинских ресурсов, готовность группировки сил и средств (формирований и коечной сети). |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 8. | Организация контроля подготовки сельских поселений к паводкоопасному периоду, с составлением актов о готовности каждого сельского поселения. |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 9. | Организация проверки состояния отверстий ж/б труб, малых мостов, удаление льда вокруг сварных опор и ледорезов на подведомственных автодорогах. Организация особого контроля состояния водопропускных устройств. |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского района Фролов С.А. |
| 10. | Разработка Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к весеннему половодью. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского района Фролов С.А. |
| 11. | Организация очистки от снега колодцев на водопроводных сооружениях, исключив попадание паводковых вод в системы питьевого водоснабжения. Обеспечение подачи населению питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Своевременное информирование населения о любых изменениях порядка водопользования. |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского района Фролов С.А. |
| 12. | Приведение в готовность аварийно – восстановительных бригад по ремонту и восстановлению сетей водоснабжения и канализационных стоков, обеспечение их транспортом и необходимым оборудованием. Проверка объемов резерва материальных ресурсов. |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского района Фролов С.А. |
| 13. | Обеспечение своевременного ограничения движения большегрузного транспорта в период распутицы по автодорогам и мостам, подверженным вероятному затоплению. | В период весеннего паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского района Фролов С.А. |
| 14. | Организация своевременного оповещения граждан о режимах закрытии дорог в период весенней распутицы через муниципальную газету «Нива» и телекоммуникационную сеть «Интернет». | В период весеннего паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского района Фролов С.А., главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 15. | Обследование состояния линий электроснабжения. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района, представитель «МРСК Урала» (по согласованию) |
| 16. | Организация исполнение соглашения об информационном обмене между администрациями Юговского сельского поселения и ЗАТО «Звёздный» при регулировании уровней воды в пруде на р. Юг. | В период паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы администраций Юговского сельского поселения и ЗАТО «Звёздный», Единая дежурно-диспетчерская служба Пермского муниципального района и Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО «Звёздный» |
| 17. | Обеспечение бесперебойной работы водоочистных сооружений. | П |  | О |  | С |  | Т |  | О |  | Я | Н | Н | О | Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского муниципального района» Фролов С.А. |
| 18. | Обеспечение устойчивого функционирования системы связи. | П |  | О |  | С |  | Т |  | О |  | Я | Н | Н | О | Начальник ПЦКТОРУС Голумбиевский Л.Р. (по согласованию) |
| 19. | Обеспечение создания резерва горюче-смазочных материалов на период весеннего паводка. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» Вобщин С.В. |
| 20. | Организация заключения договоров с частными перевозчиками на предоставление автобусов для эвакуации населения. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Консультант по автоперевозкам Муниципального казенного учреждения Управление благоустройством Пермского муниципального района Бакланов Н.П. |
| 21. | Проверка готовности средств связи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления (подтопления). |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 22. | Принятие нормативных актов сельских поселений по безаварийному пропуску паводковых вод, уточнение группировки сил и средств, согласование планов основных мероприятий по пропуску весеннего половодья. | до 04 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 23. | Организация проверки состояния запорной и регулирующей арматуры гидротехнических сооружений, состояния водосбросных трактов, регуляторов на предмет наличия посторонних предметов препятствующих пропуску паводковых вод. |  |  |  |  |  |  | до 20 |  |  |  |  |  |  |  | Главы Култаевского, Кукуштанского, Юговского и Юго-Камского сельских поселений Пермского муниципального района |
| 24. | Организовать обследования гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ и составлением актов обследования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление благоустройством Пермского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |
| 25. | Проведение предполоводной сработки прудов и водохранилищ до минимальных отметок, с бесхозных прудов произвести спуск воды. | Заблаговременно, до начала весеннего половодья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 26. | Представление уточненных расчетов зон возможного затопления, количества эвакуируемого населения, маршрутов эвакуации (отселения) населения и материальных ценностей. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 27. | Приведение в готовность пунктов временного размещения эвакуируемого населения. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района, собственники зданий |
| 28. | Организация работ по распиловке и чернению льда с целью исключения ледовых заторов. |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 29. | Организация изготовления и распространение в местах массового скопления людей тематических листовок, памяток по действиям населения при наводнении. | В период паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района», главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 30. | Обеспечение наличия достаточных финансовых средств для проведения дезинфекционной обработки селитебных территорий, источников водоснабжения, выгребных ям, попадающих в зоны затопления (подтопления). | В период паводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 31. | Принятие мер к ограничению движения автотранспорта и выхода людей на ледовые переправы после их закрытия. | В период запрещения эксплуатации ледовых переправ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы Двуреченского, Сылвенского и Юго-Камского сельских поселений Пермского муниципального района |
| 32. | Принятие мер к подготовке плавсредств в необходимом количестве для проведения спасательных работ. |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельских поселений Пермского муниципального района |
| 33. | Организация проведения мониторинга состояния питьевой воды. | Согласно требованиям СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор Открытого акционерного общества «Пермское эксплуатационно строительное предприятие» Галан В.Н. |
| 34. | Подведение итогов весеннего половодья 2019 года на территории Пермского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пермского муниципального района |
| 35. | Представление итогового донесения о прохождении весеннего половодья 2019 года в Государственного краевого учреждения Пермского края «Гражданская защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пермского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» |