20.08.2019

514

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Реконструкция здания школы в                      п. Сылва», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.03.2016 № 121 (в ред. от 13.10.2016 № 545), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п. Сылва» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www. permraion. ru.

Глава администрации
муниципального района							            В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению

администрации Пермского

муниципального района

от 20.08.2019 № 514

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция здания школы в п. Сылва»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию от 12.12.2013 года отмечена следующая проблема: «Уже сейчас занятия идут во многих школах в две смены: почти четверть российских школ, а в городах почти половина работает по такой системе. А в ближайшие 5-6 лет благодаря позитивной демографической динамике число школьников возрастет на миллион». Президентом дано поручение Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность поэтапного перевода всех школ Российской Федерации на обучение в 1 смену.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12. 2017  № 1642, одним из приоритетов развития образования в Российской Федерации является создание современной образовательной среды для школьников, обеспечение к 2025 году 100 % обучения детей в общеобразовательных организациях в первую смену.

Реализация задач по организации обучения в одну смену отражена также в Программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р.

Кроме того, на территории Российской Федерации идет поэтапный переход школьного образования в соответствие с Федеральным государственным стандартом общего образования. Данный стандарт предполагает увеличение блока внеурочной деятельности. Реализация стандарта в полном объеме в существующих зданиях образовательных организаций невозможна.

Механизмом реализации задачи уменьшения доли числа школьников Пермского муниципального района, обучающихся во вторую смену, является  строительство новых школ, реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих зданий образовательных организаций, вывод с территории школ организаций не задействованных в реализации общеобразовательной программы.

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п. Сылва» позволит существенно уменьшить долю детей, занимающихся во вторую смену на территории Сылвенского сельского поселения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2019 г. составила  112 643 человек, или 4,3 % населения Пермского края.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов Пермского края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Идет очередной этап модернизации российского образования, изменяются подходы к управлению системой образования на муниципальном уровне. Сегодня развитие системы образования района идет по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379.

Деятельность отрасли образования рассматривается, как средство развития интеллектуального потенциала населения и повышения качества жизни, как средство обеспечения высоких темпов экономического роста страны, региона, муниципального образования.

За период с 2010 года по 2018 год наблюдается стабильный прирост учащихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального района. Так, в 2010 году в школах района обучалось 9 927 детей, а в 2018 – 14 788 обучающихся. Наиболее резко количество обучающихся возросло в Кондратовском, Култаевском, Двуреченском, Лобановском сельских поселениях. В 2011 году в связи с реорганизацией в форме слияния двух школ в Сылвенском сельском поселении образовалась новая школа на 1 000 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Пермского муниципального района действуют 23 общеобразовательных организации, которые располагаются в 31 зданиях. В том числе 12 зданий построено до 1980 года, 15 зданий – с 1981 по 2002 годы и 4 здания – после 2003 года.

Идет ежегодный рост доли детей, обучающихся во вторую смену:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего обучающихся (чел.) | 9 927 | 10 209 | 10 464 | 10 810 | 11 408 | 12 006 | 12 759 | 13 765 | 14 788 |
| Количество школ, работающих в 2 смены | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Количество детей, обучающихся во 2 смену | 1 635 | 1 644 | 1 857 | 1 965 | 2 353 | 2 991 | 3 001 | 3 057 | 3 378 |
| % от общего числа | 16,5 | 16,1 | 17,7 | 18,2 | 20,6 | 24,9 | 23,5 | 22,2 | 22,8 |

Общеобразовательные организации, в которых доля обучающихся во вторую смену наибольшая – Сылвенская школа (46 % детей); Гамовская школа (42,8 %); Конзаводская школа (42 %), Лобановская (43,1%); Кондратовская (36 %), Култаевская школа (36,5%).

Анализ выпусков дошкольных образовательных организаций района на ближайшие 3 года показывает, что тенденция к увеличению числа обучающихся, занимающихся во вторую смену, сохранится.

В Сылвенском сельском  поселении по данным статистики на 01.01.2019 г. проживает 10 105 человек, в том числе в пос.Сылва – 8 324 человека.

В Сылвенском сельском поселении функционируют две общеобразовательных организации: МАОУ «Сылвенская средняя школа» (далее –  Сылвенская средняя школа) и МАОУ «Лядовская основная школа». В 2019 году проводится реорганизация путём присоединения МАОУ «Лядовская основная школа» к МАОУ «Сылвенская средняя школа».

В Сылвенской средней школе стабильный контингент учащихся.  В течение трех лет он держится на уровне 1000-1050 человек (на 01.09.2018 – 1088 обучающихся). Анализ выпуска воспитанников детского сада позволяет спрогнозировать сохранение контингента на ближайшие годы на уровне – не менее 1000 человек.

В 2011 году на территории Сылвенского поселения произошло объединение двух школ. Здание школы в пос.Куликовка из-за несоответствия требованиям надзорных органов было полностью закрыто, все учащиеся обучаются в здании школы п.Сылва. Около 50 % детей занимаются во вторую смену.

Кроме того пунктом 4.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН № 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010               № 189, установлено, что архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходов на участок.

За счет реализации настоящего инвестиционного проекта планируется провести реконструкцию существующего здания школы с выделением отдельного модуля начальной школы на 300 человек.

Реализация инвестиционного проекта даст синергетический эффект: 
- позволит уменьшить долю учащихся, обучающихся во вторую смену;

- позволит в полном объеме выполнять требования Федеральных государственных стандартов общего образования на территории Сылвенского сельского поселения.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Для реализации инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» район осуществляет бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Пермского муниципального района.

Инвестиционный проект «Реконструкция здания школы в п. Сылва» включен в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 29.10.2015 года № 1379, Схему территориального планирования, утвержденную решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 № 134 (в ред. от 28.09.2017 № 251) (п.2,5., таблица 2.7.), генеральный план Сылвенского сельского поселения.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования (ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В целях решения вопроса доступности обязательного общего образования, повышения качества предоставляемой услуги, снижения доли учащихся, обучающихся во вторую смену и снятия социальной напряженности на территории Сылвенского сельского поселения принято решение о реконструкции здания Сылвенской средней школы.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации права граждан на получение бесплатного и качественного общего образования, снижение доли учащихся Пермского муниципального района, занимающихся во вторую смену, улучшение качества услуг по обучению детей в общеобразовательных организациях Пермского муниципального района и обеспечение местами детей за счет реконструкции здания Сылвенской средней школы.

Основные задачи:

1. Развитие сети образовательных организаций, реализующих качественные образовательные услуги и обеспечивающих экономическую эффективность.

2. Снижение доли учащихся, обучающихся во вторую смену.

3. Выравнивание стартовых возможностей для достижения детьми школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ общего образования.

4. Создание условий для реализации Федерального государственного стандарта общего образования.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

1. Срок реализации инвестиционного проекта: 2013-2020 годы. Проектная мощность – 300 мест.

2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п.Сылва» составляет 160 632,56384 тыс.руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 131 377,35500 тыс.руб., из них:

единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ – 6 080,35500 тыс.руб., в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п  «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;

целевые средства на создание дополнительных мест для детей школьного возраста – 125 297,00000 тыс.руб., в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2018 № 292-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, направленных на создание новых тельных мест для детей школьного возраста»;

средства местного бюджета – 29 255,20884 тыс.руб.

3. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

строительно-монтажные работы;

прочие затраты (в соответствии с ПСД).

4. Стоимость реконструкции здания школы составляет 160 632,62 тыс.руб. в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2019 года с учетом НДС на основании положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 23.05.2019 № 59-1-0094-19, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1 | Реконструкция здания школы в п.Сылва | Всего, в том числе: | 4 104,66942 | 48 370,50000 | 108 157,39442 | 160 632,56384 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: |  | 45 260,45500 | 86 116,90000 | 131 377,35500 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ |  | 6 080,35500 |  | 6 080,35500 |
|  |  | целевые средства на создание дополнительных мест для детей школьного возраста |  | 39 180,10000 | 86 116,90000 | 125 297,00000 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 4 104,66942 | 3 110,04500 | 22 040,49442 | 29 255,20884 |

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

- Проведение проектно-изыскательских работ - 2013-2014 годы.

- Экспертиза проектной документации и определение достоверности сметной стоимости - 2014-2016 годы.

- Корректировка проектно-сметной документации - 2017-2019 годы.

- Проведение повторной государственной экспертизы и  определение достоверности сметной стоимости - 2018-2019 годы.

- Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы - 3 квартал 2019 года.

- Проведение строительно-монтажных работ 3 квартал 2019 года  – 3 квартал 2020 года.

- Ввод объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2020 года.

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации инвестиционного проекта

Реконструкция здания Сылвенской средней школы Пермского муниципального района Пермского края позволит выделить отдельный модуль начальной школы, позволит снизить долю детей, обучающихся во вторую смену на 35 %. Реконструкция школы обеспечит реализацию федеральных государственных стандартов общего образования на качественном уровне, позволит выделить площади для внеурочной деятельности во второй половине дня. Реконструированное здание позволит обеспечить качественным общим образованием всех жителей Сылвенского поселения.

За счет реализации инвестиционного проекта будет реконструировано здание Сылвенской средней школы за счет вновь пристроенного здания общей площадью             4 090,1 кв.м., на 300 мест, в том числе общая площадь помещений 1 912,13 кв.м. В новом здании будет располагаться 12 классов. А также в существующем здании школы будет проведена реконструкция пищеблока.

В реконструируемой части будет располагаться модуль начальной школы с полным набором необходимых учебных кабинетов, подсобных помещений, игровых комнат, спортивным залом, душевыми, санузлами и умывальниками, медицинскими кабинетами, библиотекой (читальный зал, залы для открытого и длительного хранения), гардеробными и т.д.