10.10.2019

677

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ                     «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Пермского края от 19.06.2018 № 346-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, направленных на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания  дополнительных мест для детей дошкольного возраста», ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района», постановлением  администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379                 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее  постановление  разместить  на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

И.п. главы администрации
муниципального района						 	        В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Пермского муниципального района

от     № 677

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

«Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый»

в д. Кондратово Пермского района Пермского края»

Раздел I. Общие положения

1. Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

2. В соответствии с указами Президента Российской Федерации от  07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» основным направлением государственной политики в сфере дошкольного образования в Российской Федерации является обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей дошкольного возраста, создание современной материально-технической базы, позволяющей реализовывать федеральные государственные стандарты дошкольного образования.

Одним из национальных проектов в Российской Федерации на 2019-2024 гг. является проект «Демография», направленный на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости, в структуру которого вошел федеральный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей». Осуществление проекта позволит обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

В последние годы внимание и требовательность к дошкольному образованию со стороны родителей, общественности, власти значительно возросли. Доступность качественного образования для разных слоев населения рассматривается как необходимое условие для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

3. Механизмом реализации данной задачи является строительство и (или) приобретение новых зданий для дошкольных образовательных организаций, реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих зданий дошкольных образовательных организаций. Реализация инвестиционного проекта на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края» обеспечит выполнение задачи, поставленной в указах Президента Российской Федерации, на территории Кондратовского сельского поселения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения
с помощью инвестиционного проекта

1. Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2019 г. составила 112 643 человек или 4,3 % населения Пермского края.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

2. Идет очередной этап модернизации российского образования, изменяются подходы к управлению системой образования на муниципальном уровне. Пермский муниципальный район принял на себя обязательства по организации и финансированию расходов во всех социальных сферах, в том числе в образовании, взял курс на бюджетирование, ориентированное на результат. Сегодня определены ожидаемые результаты работы системы образования на среднесрочную перспективу, на 2016-2020 годы. В районе разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379). Одной из задач программы является «развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Пермском муниципальном районе».

Деятельность отрасли образования рассматривается как средство развития интеллектуального потенциала населения и повышения качества жизни, как средство обеспечения высоких темпов экономического роста страны, региона, муниципального образования.

3. В 2016-2019 годах система образования Пермского муниципального района продолжала развиваться стабильно, комплексно, в рамках Концепции модернизации образования, с учетом федеральных, региональных и муниципальных программ развития системы образования. Ее развитию способствовала реализация национального проекта «Образование», направленного на активизацию инновационной, экспериментальной деятельности образовательных учреждений, формирование эффективных финансово-экономических механизмов, внедрение новых подходов к управлению образованием, достижение результативности и качества образовательных услуг. Шел ежегодный процесс обеспечения доступности дошкольного образования в районе. За 5 лет в системе образования были построены или реконструированы 13 зданий дошкольных образовательных организаций, максимально эффективно использованы площади существующих зданий дошкольных организаций. Это позволило увеличить количество детей, посещающих детские сады, с 3900 человек – в 2011 году до 8130 человек – в 2019 году.

Усилия по обеспечению доступности дошкольного образования в Пермском муниципальном районе привели к тому, что по состоянию на 1 января 2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет были обеспечены местами в образовательных организациях, в то время как воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет оказались не в полной мере охвачены дошкольным образованием.

Массовое строительство жилья, миграционные процессы и положительная демография привели к росту числа жителей, постоянно проживающих на территории Пермского района, что вновь актуализировало проблему доступности дошкольного образования в ряде поселений Пермского района (Двуреченское, Лобановское, Кондратовское, Култаевское, Фроловское), в том числе вновь появилась очередь в ДОУ для детей с 3 лет, обострилась проблема нехватки ясельных мест.

4. На 1 сентября 2019 года в Пермском муниципальном районе оказывают муниципальные услуги по дошкольному образованию 29 образовательных организаций, в том числе:

– 14 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

– 15 структурных подразделений общеобразовательных организаций, реализующих основную программу дошкольного образования.

Однако только в 18 образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, функционируют ясельные группы.

На 1 сентября 2019 года (согласно списку детей дошкольного возраста на 2019-2020 год) в Пермском муниципальном районе население детей от 0 до 7 лет составляет 14 421 (от 0 до 1 года – 1 625 детей, с 1 до 3 лет – 4 077 детей, с 3 до 7 лет – 8 719 детей). Из них посещают дошкольные образовательные учреждения 8 130 воспитанников (с 1 до 3 лет – 900, с 3 до 7 лет – 7 230).

5. В Кондратовском сельском поселении функционирует муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Кондратовский детский сад «Ладошки» на 17 групп, состоящее из двух корпусов (посещает 560 детей при плановой наполняемости 450 детей). Группы ясельного возраста в детском саду не предусмотрены.

1 июня 2019 года открылось муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Кондратовский детский сад «Акварельки» на 16 групп (посещает 496 детей при плановой наполняемости 350 детей). Предусмотрена одна группа ясельного возраста на 28 детей.

Согласно порталу «Дошкольное образование» количество запросов родителей Кондратовского сельского поселения на предоставление мест детям в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 396, от 3 до 7 лет – 216.

6. За счет реализации инвестиционного проекта будет построено здание для размещения детского сада с группами ясельного возраста проектной мощностью не менее 280 мест общей площадью 6045,9 м2.

Реализация инвестиционного проекта позволит частично решить вопрос с обеспеченностью местами в дошкольные учреждения для детей раннего возраста, проживающих в Кондратовском сельском поселении. Будет устранена проблема перенаполняемости групп существующих детских садов д. Кондратово. Строительство здания детского сада сократит очередность в дошкольные образовательные организации на территории Пермского муниципального района. Позволит увеличить долю детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Пермского муниципального района относится к полномочиям Пермского муниципального района. В целях развития сети образовательных учреждений, снижения уровня очередности детей в муниципальные дошкольные образовательные организации администрацией Пермского муниципального района принято решение о строительстве здания детского сада не менее 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района.

Строительство здания для размещения детского сада не менее 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района включено в Муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

1. Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации права граждан на получение бесплатного и качественного дошкольного образования, уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения Пермского муниципального района и обеспечение местами детей за счет строительства здания детского сада в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Кондратовского сельского поселения Пермского муниципального района.

2. Основные задачи:

2.1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих качественные образовательные услуги и обеспечивающих экономическую эффективность.

2.2. Снижение уровня очередности на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2.3. Выравнивание стартовых возможностей для достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

2.4. Создание условий для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2019-2020 годы. Проектная мощность – не менее 280 мест.

2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края» составляет 192 232,47 тысяч рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета – 182 161,50 тысяч рублей;

– средства краевого бюджета (целевые средства на создание новых мест в дошкольных организациях, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 19.06.2018 № 346-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, направленных на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста») – 9 587,40 тысяч рублей;

– средства местного бюджета – 483,57 тысяч рублей.

3. Расходы на строительство здания детского сада составляют 192 232,47 тысяч рублей, исходя из положительного заключения о добровольной проверке достоверности определения сметной стоимости от 22.07.2019 г. № 59-1-8-0005-19, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Главным распорядителем средств бюджета в части строительства здания детского сада является МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».

4. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

– строительно-монтажные работы;

– приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления реализации программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (в соответствии с ПСД);

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края | Всего, в том числе: | 192 232,47000 | - | 192 232,47000 |
|  |  | средства федерального бюджета | 182 161,50000 | - | 182 161,50000 |
|  |  | средства краевого бюджета | 9 587,40000 | - | 9 587,40000 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 483,57000 | - | 483,57000 |

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

- Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта – 4 квартал 2019 года.

- Формирование заявки на предоставление субсидии для реализации инвестиционного проекта на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края» и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края – 4 квартал 2019 года.

- По результатам рассмотрения и утверждения заявки заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края.

- Выполнение строительно-монтажных работ – 4 квартал 2019 года - 4 квартал 2020 года.

- Оплата выполненных работ – 4 квартал 2019 года - 4 квартал 2020 года.

- Ввод объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2020 года.

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации инвестиционного проекта

Строительство здания детского сада в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района частично обеспечит детей, проживающих в Кондратовском сельском поселении, новыми местами в дошкольной образовательной организации и сократит очередность в дошкольные образовательные организации Пермского муниципального района.

За счет реализации инвестиционного проекта будет построено здание для размещения детского сада не менее чем на 280 мест, общей площадью 6045 м2.

В детском саду будут размещены игровые, спальные комнаты, раздевальные, санузлы, буфетные в каждой группе, зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты узких специалистов, все необходимые инженерные системы и технологическое оборудование.