УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения проекта

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 года», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид и наименование проекта документа стратегического планирования Пермского муниципального района | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 года» |
| 2 | Сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования Пермского муниципального района | Муниципальное казенное учреждение Управление благоустройством Пермского муниципального района Почтовый адрес: ул. Ш. Космонавтов, д. 315а, г. Пермь, 614065, тел/факс 294-68-69, адрес электронной почты: UGKX@yandex.ru, официальный сайт http://ugkh.permraion.ru/ |
| 3 | Срок (дата), в течение которого принимаются предложения и замечания по проекту документа стратегического планирования Пермского муниципального района, а также информация о способах представления замечаний и предложений | 05.11.2019-11.11.2019 электронный адрес UGKX@yandex.ru (с темой сообщения «общественное обсуждение муниципальной программы») |
| 4 | Телефон и адрес электронной почты лица ответственного органа администрации Пермского муниципального района, уполномоченного принимать предложения и замечания | Фролов Сергей Александрович, начальник учреждения, телефон 294-68-69, адрес электронной почты: UGKX@yandex.ru |

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386 (в редакции от 03.02.2016 № 41, от 14.04.2016 № 171, от 16.06.2016 № 291, от 15.07.2016 № 341, от 31.08.2016 № 474, от 11.11.2016 № 622, от 22.12.2016 № 721, от 13.03.2017 № 105, от 12.07.2017 № 203-С, от 20.09.2017 № 339-С, от 26.12.2017 № 555-С, от 06.03.2018 № 99, от 07.05.2018 № 200, от 05.07.2018 № 344, от 31.08.2018 № 446, от 27.12.2018 № 701, от 24.01.2019 № 36, от 16.05.2019 № 281, от 03.07.2019 № 368, от 04.09.2019 № 550), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы администрации

муниципального района     							      В.П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

Дата рег.

Рег. номер

от _______________№ __________

04.09.2019

550

Изменения, вносимые в муниципальную Программу

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде. 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной. 2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности за период с 2016 по 2018 годы на уровне 100%. 3. Ликвидация 2 001,8 кв. м. аварийного жилищного фонда. 4.Завершение строительства газопроводов, протяженностью 16 085,5 п. м. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде». 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 136 320,2 |
|  |  | 2017 | 131 785,7 |
|  |  | 2018 | 205 688,6 |
|  |  | 2019 | 77 725,4 |
|  |  | 2020 | 129 596,3 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 681 116,2 |

2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«Программу планируется реализовывать в период с 2016 по 2020 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

В результате реализации программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Пермского муниципального района за счет улучшения качества жизни населения, путем обеспечения доступности жилья и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В рамках реализации Программы к концу 2020 года планируется достичь следующих конечных результатов:

- завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной;

- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности за период с 2016 по 2018 годы на уровне 100%;

- ликвидация 2 001,8 кв. м. аварийного жилищного фонда;

- завершение строительства газопроводов, протяженностью 16 085,5 п. м.

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | объект | Акт приемки законченного строительством объекта | Количество объектов завершенного строительством |
| 2 | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | % | Отчет регионального оператора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае | Процентное отношение фактических данных к плановым назначения |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м | Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», Постановление Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021годы» | Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |
| 4 | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы | 1. Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей), где Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм); Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм). 2.Одц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N, где Одц - обеспечение выполнения целей и задач; N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |
| 5 | Завершение строительства газопроводов | п. м. | Акт приемки законченного строительством объекта | Протяженность построенных газопроводов в отчетном периоде |
| 6 | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 7 | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту | п. м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса в отчетном периоде |
| 8 | Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | % | Смета, акт выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном периоде к плановому значению |
| 9 | Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | % | Смета, акт выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых газопроводов в отчетном периоде к плановому значению |
| 10 | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | чел. | Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», Постановление Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021годы» | Количество человек, улучшившие жилищные условия |
| 11 | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | конкурс | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество проведенных конкурсов |
| 12 | Награждение участников по итогам проведения конкурса | человек | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество человек, награжденных по итогам конкурса |
| 13 | Награждение организаций по итогам проведения конкурса | организация | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество организаций, награжденных по итогам конкурса |

».

3. Паспорт Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 3 объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту за период с 2016 по 2018 годы – 1 152 п. м. 3. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию к 2018 году 6 971,0 п. м. 4. Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы – 100%. 5. Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию к 2018 году 30 785,2 п. м. 6. Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы – 100%. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 36 303,0 |
|  |  | 2017 | 12 717,5 |
|  |  | 2018 | 3 377,4 |
|  |  | 2019 | 19 692,3 |
|  |  | 2020 | 12 660,7 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 84 750,9 |

4. Раздел 3 Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.04.2015 № 60.

В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь следующих конечных результатов:

- наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 3 объектов коммунальной инфраструктуры;

- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту за период с 2016 по 2018 годы – 1 152 п. м.;

- выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию к 2018 году 6 971,0 п. м.;

- доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы – 100%;

- выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию к 2018 году 30 785,2 п. м.;

- доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы – 100%.

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.».

5. Раздел 4 Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

«В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы запланированы основные мероприятия «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» и «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» реализуются следующие мероприятия:

- приобретение газового оборудования в котельную п. Юг;

- проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами»;

- проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.»;

- строительство станции 2-го подъема в п. Сокол;

- строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения;

- строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения;

- реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района;

- строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района;

- реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» реализуется следующее мероприятие:

- распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района;

- сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора.

В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» реализуются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.».

6. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий 119 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 7 738,5 |
|  |  | 2017 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 11 725,3 |
|  |  | 2020 | 60 805,1 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 80 268,9 |

7. Раздел 3 Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

До конца 2020 года в соответствии с действующей подпрограммой планируется расселить из аварийного жилищного фонда 119 человек и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью 2 001,8 кв. м., признанный таковым после 01.01.2012 года.

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.».

8. Раздел 4 Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«На решение поставленной задачи Подпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и ликвидации аварийного жилищного фонда запланированы основные мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Расселение аварийного жилищного фонда» и «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализуется следующее мероприятие:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

В рамках основного мероприятия «Расселение аварийного жилищного фонда» реализуется следующее мероприятие:

- обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда.

В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.».

9. Раздел 5 Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и бюджетов сельских поселений, а также за счет внебюджетных источников.

Муниципальные образования сельских поселений, изъявившие желание стать участниками подпрограммы, при необходимости предусматривают в бюджете средства, необходимые для софинансирования мероприятий подпрограммы.

Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 год определен исходя из:

- общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках этапа;

- средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, на III квартал 2019 года, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. N 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» - в случае переселения граждан путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья и (или) выплаты собственникам возмещения за изымаемое в муниципальную собственность жилое помещение;

- средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Пермскому краю, применяемой для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на II квартал 2019 года, установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года» - в случае переселения граждан путем приобретения жилых помещений у застройщиков и (или) строительства домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

- путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

- путем предоставления гражданам социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. В случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости предоставляемого жилого помещения, собственник обязан оплатить разницу в стоимости помещений. Порядок и сроки оплаты определяются соглашением с собственником жилого помещения, при этом срок оплаты не может быть установлен позднее 25 декабря года, в котором заключено соглашение с собственником, а при заключении такого соглашения в 2025 году срок оплаты разницы в стоимости помещений устанавливается не позднее 25 августа 2025 года.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в приложениях 6в, 7 к муниципальной программе.».

10. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и задачами. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей за период с 2016 по 2018 годы не менее 80%, за период с 2019 по 2020 годы не менее 95%. 2. Проведение 1 конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно. 3. Награждение участников по итогам проведения конкурса за период с 2016 по 2018 годы в количестве 18 человек. 4. Награждение организаций по итогам проведения конкурса за период с 2019 по 2020 годы в количестве 6 организаций. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 42 084,5 |
|  |  | 2017 | 45 659,4 |
|  |  | 2018 | 45 769,5 |
|  |  | 2019 | 46 307,8 |
|  |  | 2020 | 56 130,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 235 951,7 |

11. Раздел 3 Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

В рамках реализации данной подпрограммы планируется достичь за период с 2016 по 2018 годы не менее 80%, за период с 2019 по 2020 годы не менее 95% освоения бюджета подпрограммы, а также качественное и своевременное исполнение возложенных функций в рамках реализации муниципальной программы, провести конкурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, наградить участников (организаций) по итогам проведения конкурса.

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.».

12. Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

13. Приложение 6 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

14. Приложение 6а к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

15. Приложение 6б к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

16. Приложение 6в к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

17. Приложение 6г услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

18. Приложение 7 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

19. Приложение 8 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

Дата рег.

Рег. номер

«Приложение 5 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Планируемые значения показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | объект | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | Администрации сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | кв. м. | 0,0 | 192,5 | 67,6 | 279,2 | 1 462,5 |
|  | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | Завершение строительства газопроводов | МУ УКС Пермского района | п. м. | 0 | 0 | 0 | 12 680,5 | 3 405,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | объект | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п. м. | 574 | 378 | 200 | 0 | 0 |
|  | Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п. м. | 0 | 1 983,2 | 6 971,0 | 0 | 0 |
|  | Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию |  | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п. м. | 57 984,8 | 19 151,3 | 30 785,2 | 0 | 0 |
|  | Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | Администрации сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | человек | 19 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | % | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 |
|  | Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | МКУ Управление благоустройством Пермского района | конкурс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Награждение участников по итогам проведения конкурса |  | человек | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  | Награждение организаций по итогам проведения конкурса |  | организация | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

Приложение 3

Дата рег.

Рег. номер

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

Дата рег.

Рег. номер

«Приложение 6 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 44 662,5 | 54 191,9 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 24 722,5 | 26 624,9 | 26 621,4 | 24 192,8 | 31 348,5 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 20 469,7 | 22 843,4 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 922,4 | 1 022,3 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 922,4 | 1 022,3 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 464,0 | 3 200,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 132,0 | 409,0 | 409,0 | 434,0 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 520,3 | 297,7 | 402,6 | 482,6 | 578,8 |
| Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1,7 | 7,1 | 0,0 | 30,8 | 9,5 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 736,5 | 22 988,1 | 24 309,8 | 23 270,4 | 30 326,2 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,7 | 22 843,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 42 240,1 | 53 169,6 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 540,5 | 22 988,1 | 24 083,8 | 23 044,4 | 30 091,2 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,7 | 22 843,4 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 196,0 | 0,0 | 226,0 | 226,0 | 235,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

Дата рег.

Рег. номер

«Приложение 6а к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" | Всего | 2 022,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 46 046,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 34 989,9 |
|  | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 056,5 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 056,5 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 056,5 |
| Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 056,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 34 974,2 |
| Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 214,9 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 214,9 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 759,3 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 759,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

Дата рег.

Рег. номер

«Приложение 6б к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

Дата рег.

Рег. номер

от _______________№ __________

«Приложение 6в к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 7 382,1 | 14 932,1 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 21 648,7 | 11 372,1 | 2 249,4 | 3 435,3 | 14 297,5 |
|  | МУ УКС Пермского района | 12 224,7 | 1 992,8 | 1 411,1 | 3 946,8 | 634,6 |
|  | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 842,8 | 7 834,3 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 11 466,2 | 1 246,4 | 928,8 | 2 769,9 | 581,9 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 69,9 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 321,4 | 1 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15 521,4 | 6 191,9 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района | 847,9 | 712,1 | 533,2 | 69,9 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 3 748,6 | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района | 600,0 | 464,4 | 395,6 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 1 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 581,9 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 581,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений, МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 11 405,0 |
| Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 405,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 405,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 805,9 | 3 537,8 | 2 112,4 | 2 875,7 | 2 892,5 |
|  | МУ УКС Пермского района | 758,5 | 746,4 | 482,3 | 1 176,9 | 52,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 4 052,6 | 2 945,2 |
| Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 492,0 | 506,0 | 523,9 | 515,6 | 270,5 |
| Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 152,5 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 485,3 | 506,0 | 437,5 | 467,7 | 270,5 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 739,5 | 1 810,9 | 645,0 | 1 200,9 | 654,2 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 590,8 | 316,8 | 261,7 | 168,5 | 0,0 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 439,5 | 506,0 | 506,0 | 515,6 | 541,1 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 167,7 | 429,6 | 220,6 | 552,4 | 52,7 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 1 140,2 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

Дата рег.

Рег. номер

от _______________№ __________

«Приложение 6г к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств внебюджетных источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | Администрации сельских поселений | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Администрации сельских поселений | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района» | Администрации сельских поселений | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрации сельских поселений | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

Дата рег.

Рег. номер

от _______________№ __________

«Приложение 7 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 136 320,2 | 131 785,7 | 205 688,6 | 77 725,4 | 129 596,3 |
|  | Бюджет Пермского района | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 44 662,5 | 54 191,9 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 022,3 | 14,7 | 15,1 | 11 193,9 | 46 046,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 7 382,1 | 14 932,1 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего | 36 303,0 | 12 717,5 | 3 377,4 | 19 692,3 | 12 660,7 |
|  | Бюджет Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 2 422,4 | 1 022,3 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 11 056,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 2 769,9 | 581,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Всего | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 11 725,3 | 60 805,1 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 34 974,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 14 425,9 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 11 405,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 42 084,5 | 45 659,4 | 45 769,5 | 46 307,8 | 56 130,5 |
|  | Бюджет Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 42 240,1 | 53 169,6 |
|  | Бюджет Пермского края | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 4 052,6 | 2 945,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Дата рег.

Приложение 9

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

Дата рег.

Рег. номер

от _______________№ __________

«Приложение 8 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг | МУ УКС Пермского района, Администрация Юговского сельского поселения | 2019 | 2019 | Приобретение газового оборудования в существующую котельную для дальнейшего снижения потерь в тепловых сетях. |
| 1.1.2. | Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Юго-Камского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.1.3. | Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района, Администрация Юго-Камского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.1.4. | Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Савинского сельского поселения | 2016 | 2017 | Обеспечение водоснабжением жителей населенных пунктов. |
| 1.1.5. | Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района | МУ УКС Пермского района, Администрация Фроловского сельского поселения | 2016 | 2016 | Обеспечение надежным и качественным теплоснабжением путем увеличения мощности существующей котельной с 12 МВт до 20 МВт. |
| 1.1.6. | Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Двуреченского сельского поселения | 2016 | 2016 | Строительство газовой котельной для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения. |
| 1.1.7. | Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Двуреченского сельского поселения | 2016 | 2016 | Строительство газовой котельной для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения. |
| 1.1.8. | Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района, Администрация Гамовского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.1.9. | Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Савинского сельского поселения | 2016 | 2016 | Обеспечение надежным и качественным теплоснабжением путем замены устаревшего оборудования на новое. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 2019 | 2019 | Снабжение природным газом жилого фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, а также в качестве топлива для выработки тепловой энергии в котельных административного здания и мастерских. |
| 1.2.2. | Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 2020 | 2020 | Предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повышение уровня и качества жизни населения. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 1.3.2. | Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 1.3.3. | Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 1.3.4. | Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Достижение 100% собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2018 | Улучшение жилищных условий 19 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация 260,1 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда Усть-Качкинского сельского поселения. |
| 3.2. | Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Улучшение жилищных условий 43 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация 1 076,6 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда Юго-Камского сельского поселения. |
| 3.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 | Улучшение жилищных условий 57 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация 665,1 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда Фроловского, Сылвенского сельских поселений. |
| 3.3.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района | 2016 | 2020 | Выполнение задач и достижение целевых показателей, предусмотренные муниципальной программой не менее 95 %. |
| 4.1.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Проведение конкурса и награждение победителей. |
| 4.1.3. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.4. | Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2016 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.5. | Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.6. | Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.7. | Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.8. | Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.9. | Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.10. | Выполнение функций заказчика по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.11. | Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.12. | Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.13. | Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.14. | Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2019 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |