03.12.2019

866

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района», постановлением  администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379                 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее  постановление  разместить  на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

И.п. главы администрации
муниципального района						 	        В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Пермского муниципального района

от _________ № ___

03.12.2019

866

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция здания детского сада «Семицветик»

Двуреченского сельского поселения»

Раздел I. Общие положения

1. Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

2. В соответствии с указами Президента Российской Федерации от  07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» основным направлением государственной политики в сфере дошкольного образования в Российской Федерации является обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей дошкольного возраста, создание современной материально-технической базы, позволяющей реализовывать федеральные государственные стандарты дошкольного образования.

Одним из национальных проектов в Российской Федерации на 2019-2024 гг. является проект «Демография», направленный на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости, в структуру которого вошел федеральный проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей». Осуществление проекта позволит обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

В последние годы внимание и требовательность к дошкольному образованию со стороны родителей, общественности, власти значительно возросли. Доступность качественного образования для разных слоев населения рассматривается как необходимое условие для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

3. Механизмом реализации данной задачи является строительство и (или) приобретение новых зданий для дошкольных образовательных организаций, реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих зданий дошкольных образовательных организаций. Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения» обеспечит выполнение задачи, поставленной в указах Президента Российской Федерации, на территории Двуреченского сельского поселения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения
с помощью инвестиционного проекта

1. Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2019 составила 112 643 человек, или 4,3 % населения Пермского края.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Пермь. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

2. Идет очередной этап модернизации российского образования, изменяются подходы к управлению системой образования на муниципальном уровне. Пермский муниципальный район принял на себя обязательства по организации и финансированию расходов во всех социальных сферах, в том числе в образовании, взял курс на бюджетирование, ориентированное на результат. Сегодня определены ожидаемые результаты работы системы образования на среднесрочную перспективу, на 2016-2020 годы. В районе разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379). Одной из задач программы является «развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Пермском муниципальном районе».

Деятельность отрасли образования рассматривается как средство развития интеллектуального потенциала населения и повышения качества жизни, как средство обеспечения высоких темпов экономического роста страны, региона, муниципального образования.

3. В 2016-2019 годах система образования Пермского муниципального района продолжала развиваться стабильно, комплексно, в рамках Концепции модернизации образования, с учетом федеральных, региональных и муниципальных программ развития системы образования. Ее развитию способствовала реализация национального проекта «Образование», направленного на активизацию инновационной, экспериментальной деятельности образовательных учреждений, формирование эффективных финансово-экономических механизмов, внедрение новых подходов к управлению образованием, достижение результативности и качества образовательных услуг. Шел ежегодный процесс обеспечения доступности дошкольного образования в районе. За 5 лет в системе образования были построены или реконструированы 13 зданий дошкольных образовательных организаций, максимально эффективно использованы площади существующих зданий дошкольных организаций. Это позволило увеличить количество детей, посещающих детские сады, с 3900 человек – в 2011 году до 8130 человек – в 2019 году.

Массовое строительство жилья, миграционные процессы и положительная демография привели к росту числа жителей, постоянно проживающих на территории Пермского района, что вновь актуализировало проблему доступности дошкольного образования в ряде поселений Пермского района (Двуреченское, Лобановское, Кондратовское, Култаевское, Фроловское), в том числе вновь появилась очередь в ДОУ для детей с 3 лет, обострилась проблема нехватки ясельных мест.

4. В Двуреченском сельском поселении (ст. Ферма и пос. Горный) функционирует одно дошкольное учреждение – МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик», имеющий 3 корпуса на 26 групп, с плановой наполняемостью дошкольного учреждения (с учетом наличия логопедических групп) 600 мест. На сегодняшний день один корпус дошкольного учреждения по адресу: ст. Ферма, ул. Строителей, д. 2в, закрыт приказом управления образования до устранения предписаний Роспотребнадзора. Фактически на текущий период времени в детском саду 480 мест (по проектной мощности).

Очередность на 01.11.2019 (после комплектования дошкольных учреждений) в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» составляет 380 ребенка, из них в возрасте от 3 до 7 лет –145 детей (2016 г.р.).

Ежемесячно на учет для зачисления в МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» встает в среднем от 25 до 30 детей. Рост детского населения в Двуреченском поселении идет за счет активной миграции населения (строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья).

Прогноз по очереди на 01.01.2020:

Общая очередь 520 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 160 детей, с 1 года до 3 лет – 305 детей.

5. Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения» позволит:

- обеспечить дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет на данной территории;

- привести в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПин наполняемость групп, в том числе и логопедических;

- открыть ясельные группы для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, что позволит снять социальную напряженность на данной территории.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Пермского муниципального района относится к полномочиям Пермского муниципального района. В целях развития сети образовательных учреждений, снижения уровня очередности детей в муниципальные дошкольные образовательные организации администрацией Пермского муниципального района принято решение о реконструкции здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района.

Мероприятие «Реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения» включено в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

1. Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации права граждан на получение бесплатного и качественного дошкольного образования, уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения Пермского муниципального района и обеспечение местами детей за счет реконструкции детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района.

2. Основные задачи:

2.1. Снижение уровня очередности на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2.2. Выравнивание стартовых возможностей для достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

2.3. Создание условий для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2018-2020 годы. Проектная мощность – 1 742 м кв.

2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта на реконструкцию здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения составляет 29 773,2 тысяч рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 29 773,2 тысяч рублей.

3. Расходы на реконструкцию здания детского сада составляют 29 773,2 тысяч рублей, исходя из сводного сметного расчета стоимости реконструкции здания детского сада на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 22.11.2019 № 59-1-1-3-032523-2019, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Стоимость объекта может быть  скорректирована после получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции здания детского сада. Главным распорядителем средств бюджета в части строительства здания детского сада является МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».

4. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно – изыскательские работы;

– строительно-монтажные работы;

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 |
| 1 | Реконструкция детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения | Всего, в том числе: | 1 000,00000 | 712,44884 | 28060,75116 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 1 000,00000 | 712,44884 | 28060,75116 |

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

- Разработка проектно-сметной документации – 2018-2019 гг.

- Получение положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости – декабрь 2019 года.

3. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта – 1 квартал 2020 года.

4. Выполнение строительно-монтажных работ – 1-4 квартал 2020 года.

5. Оплата выполненных работ – 2-4 квартал 2020 года.

6. Ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года.

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации инвестиционного проекта

Реконструкция детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского поселения частично обеспечит детей, проживающих в Двуреченском сельском поселении, новыми местами в дошкольной образовательной организации и сократит очередность в дошкольные образовательные организации Пермского муниципального района.

За счет реализации инвестиционного проекта будет реконструировано здание детского сада. Здание будет приведено в соответствие с требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26                                «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Также будет исполнено предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2013 № 08-060-22 «Об устранении нарушений требований безопасности».