31.12.2019

985

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в целях приведения нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района в соответствие с действующим законодательством

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378 (в редакции от 03.02.2016 № 40, от 21.04.2016 № 176, от 24.06.2016 № 307, от 21.09.2016 № 509, от 22.12.2016 № 720, от 30.12.2016 № 775, от 25.01.2017 № 19, от 31.03.2017 № 145, от 22.05.2017 № 103-С, от 13.07.2017 № 209-С, от 27.12.2017 № 560-С, от 28.02.2018 № 92, от 14.05.2018 № 215, от 06.07.2018 № 351, от 24.07.2018                    № 385, от 07.09.2018 № 459, от 13.11.2018 № 588, от 24.12.2018 № 691, от 13.03.2019 № 131, от 13.05.2019 № 277, от 01.08.2019 № 463, от 03.10.2019 № 638), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы администрации

муниципального района                                                                             В.П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

31.12.2019

985

31.12.2019

985

- Изменения в муниципальную программу
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Пермского муниципального района
от 29 октября 2015 г. № 1378

  - Паспорт муниципальной программы Пермского муниципального района изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района; 2. Повышение уровня благоустройства. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение дорожной деятельности; 2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 66 % к концу 2020 года; - уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» - 100% |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района; МУ Управление капитального строительства Пермского района; Администрация Пермского муниципального района. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | - Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». - Подпрограмма «Благоустройство». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 208 997,5 |
|  |  | 2017 | 470 279,4 |
|  |  | 2018 | 350 123,3 |
|  |  | 2019 | 395 676,2 |
|  |  | 2020 | 432 319,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 857 395,9 |

».

  - Раздел III Программы изложить в новой редакции:

«Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2016
по 2020 годы.

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Успешное выполнение муниципальной программы позволит:

- достичь доли автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся в нормативном состоянии на уровне 66 % к концу 2020 года;

- достичь выполнения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» на 100%.

Сведения о планируемых значениях муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | ЕЕд. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | % | Технический отчет, инструментальная диагностика состояния дорожного покрытия автомобильных дорог | Процентное отношение протяженности соответствующих требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог к общей протяженности дорог |
| 2 | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | % | Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального района, муниципальные контракты | Процентное отношение протяженности дорог на содержании к общей протяженности дорог Пермского муниципального района |
| 3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | км | Муниципальные контракты | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района в отчетном году |
| 4 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Муниципальные контракты | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году |
| 5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений | км | Муниципальные контракты | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений в отчетном году |
| 6 | Площадь благоустроенной территории | м2 | Муниципальные контракты | Площадь благоустроенной территории |
| 7 | Площадь озелененной территории | м2 | Муниципальные контракты | Площадь озелененной территории |
| 8 | Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) | Человек | Муниципальные контракты, реестры и акты оказанных услуг по эвакуации умерших (погибших) | Фактическое количество умерших (погибших) |
| 9 | Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района | % | Сведения и отчет о фактически произведенных специализированной службой затратах по содержанию межпоселенческих кладбищ по договорам со сторонними организациями | Процентное отношение фактически предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района к плановому значению |
| 10 | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | ед. | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 11 | Наличие реализованных проектов благоустройства территорий сельских поселений | ед. | Проект благоустройства территорий | Количество реализованных проектов благоустройства территорий |

».

3. В подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (приложение 1 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»):

  - паспорт изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение дорожной деятельности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района; - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений; - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: с 2016 по 2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, составит 100% к концу 2020 года; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 174,566 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений составит 95,327 км; - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 3,97 км; - снизится протяженность бесхозяйных автомобильных дорог на 33,589 км к концу 2020 года. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 207 107,3 |
|  |  | 2017 | 468 993,5 |
|  |  | 2018 | 348 929,3 |
|  |  | 2019 | 387 354,1 |
|  |  | 2020 | 379 693,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 792 077,6 |

3.2.	раздел III изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в период с 2016–2020 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

Успешное выполнение подпрограммы позволит:

- сохранить долю автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, в размере 100% к концу 2020 года;

- отремонтировать 174,566 км автомобильных дорог Пермского муниципального района;

- отремонтировать 95,327 км автомобильных дорог сельских поселений;

- построить и реконструировать 3,97 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снизить протяженность бесхозяйных автомобильных дорог к концу 2020 года на 33,589 км.».

4. В подпрограмме «Благоустройство» (приложение 2 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»):

4.1. паспорт изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Организация благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений, межпоселенческих мест захоронения, ритуальных услуг. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: с 2016 по 2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района составит 2800 м2; - площадь озелененной территории Пермского муниципального района составит 240 м2; - количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) на конец 2020 года составит 617 человек; - объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района на конец 2019 года составит 1 392,3 тыс. руб.; - наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта общественной инфраструктуры муниципального значения; - наличие 10 реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений на конец 2020 года. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ Управление капитального строительства Пермского района, администрации сельских поселений, администрация Пермского муниципального района |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 1 890,2 |
|  |  | 2017 | 1 285,9 |
|  |  | 2018 | 1 194,0 |
|  |  | 2019 | 8 322,1 |
|  |  | 2020 | 52 626,1 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 65 318,3 |

5. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Приложение 4а к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

8. Приложение 4б к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

9. Приложение 4в к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

10. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

11. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

31.12.2019

985

от _______________№ __________

«Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Планируемые значения показателей муниципальной программы
Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 73 | 82 | 82 | 78 | 66 |
|  | Уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение протяженности бесхозяйных автомобильных дорог | Комитет имущественных отношений | км | 9,629 | 9,750 | 9,730 | 4,480 | 0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 15,853 | 50,171 | 46,215 | 35,341 | 26,986 |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 0 | 0 | 2,010 | 0 | 1,960 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 17,175 | 33,041 | 12,048 | 21,873 | 11,19 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
|  | Площадь озелененной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
|  | Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | чел. | 136 | 126 | 126 | 126 | 103 |
|  | Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | тыс. руб. | 691,8 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 0 |
|  | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | МУ УКС Пермского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

985

31.12.2019

от _______________№ __________

«Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | Всего, в том числе: | 98 860,2 | 117 048,8 | 123 513,2 | 120 451,3 | 183 649,2 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 98 712,7 | 116 624,3 | 122 593,6 | 114 101,3 | 176 310,4 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 147,5 | 424,5 | 919,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 350,0 | 5 150,0 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 188,8 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 96 822,5 | 115 338,4 | 121 399,6 | 112 129,2 | 175 492,7 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 147,5 | 424,5 | 919,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | х | 94 336,7 | 113 090,0 | 120 119,2 | 112 125,0 | 145 879,2 |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | х | 93 012,2 | 113 090,0 | 102 344,0 | 105 029,7 | 138 872,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 65 842,9 | 79 031,8 | 85 676,3 | 90 547,5 | 104 607,3 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 147,5 | 424,5 | 919,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 27 021,8 | 33 633,7 | 15 748,1 | 14 482,2 | 34 265,6 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 237,6 | 33 633,7 | 15 748,1 | 14 482,2 | 34 265,6 |
| 1.1.2.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 324,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 - 003+200)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебреи» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 17 775,2 | 7 095,3 | 7 006,3 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 633,3 | 2 672,9 | 2 200,0 | 4,2 | 29 613,5 |
| 2.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 633,3 | 112,6 | 2 200,0 | 4,2 | 29 613,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 335,1 | 112,6 | 20,0 | 4,2 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Кукуштан – Оса – Чайковский» – Октябрьский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 711,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Горшки – Новоильинское» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 532,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кичаново – Дикая Гарь 1» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Рождественское – Усть-Пизя» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 315,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
| 2.1.9 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 2.1.10 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 313,5 |
| 2.2. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 1 972,1 | 817,7 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 350,0 | 5 150,0 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 188,8 |
| 3 | Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 1 972,1 | 817,7 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 188,8 |
| 3.1 | Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 878,2 | 715,8 | 639,3 | 1 417,4 | 817,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 226,5 | 200,4 | 194,1 | 123,9 | 123,9 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 451,7 | 515,4 | 445,2 | 326,4 | 515,4 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Благоустройство прилегающих территорий административных зданий, находящихся в собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 967,1 | 178,4 |
| 3.1.3.1 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории административного здания по ул. Верхне-Муллинская, 73» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.2 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту тротуара к административным зданиям Пермского муниципального района (ул. Верхне-Муллинская, 71,73, 74а)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту покрытия прилегающей территории к административному зданию Пермского муниципального района (по ул. Верхне-Муллинская, 71,73,74а)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,1 | 0,0 |
| 3.1.3.4 | Выполнение работ по изготовлению и установку новогодних элементов на территории административного центра Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 |
| 3.2 | Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 320,2 | 336,6 | 321,2 | 321,2 | 0,0 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,5 |
| 3.3 | Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 691,8 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие «Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,3 |
| 3.6 | Мероприятие «Благоустройство территории кладбища» | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 150,0 |
| 4.1. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 150,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие: проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 150,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

31.12.2019

985

от _______________№ __________

«Приложение 4а

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств бюджета Пермского края

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 100 473,7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 98 472,6 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 25 164,3 | 0,0 | 72 355,3 | 60 754,8 | 46 919,4 |
| 1.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 25 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 – 003+200)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебреи» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 72 355,3 | 60 754,8 | 46 919,4 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 48 391,8 | 3 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 48 391,8 | 3 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 48 391,8 | 3 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 50 000,0 | 99 508,4 | 47 644,7 | 46 857,4 | 51 553,2 |
| 3.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Трактовая, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Николаевская, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая, ул. Бирюзовая, ул. Агатовая, ул. Лунная, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2017 году по улицам: ул. Покровская, ул. Тихвинская, ул. Рождественская, пер. Никольский, пер. Центральный, ул. Звездная д. Мартьяново, ул. Звездная д. Б. Мось, ул. Ермака, ул. Серебряная, ул. Липовая, ул. Янтарная, ул. Утренняя, ул. Уютная, ул. Мариинская, ул. Александрийская, ул. Школьная, ул. Лермонтова, ул. Олимпийская, ул. Счастья, ул. Восточная, пер. Рассветный, пер. Цветущий, ул. Ромашковая, пер. Первоцветный, ул. Весенняя, ул. Садовая, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 49 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 8 993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 14 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 25 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от дома № 74 до дома № 101) в п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 890,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 47 644,7 | 46 857,4 | 51 553,2 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |
| 4 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |
| 4.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

31.12.2019

985

от _______________№ __________

«Приложение 4б

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 28 996,6 | 200 000,0 | 100 000,0 | 159 429,7 | 138 021,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 28 996,6 | 200 000,0 | 100 000,0 | 159 429,7 | 100 000,0 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 28 996,6 | 141 791,0 | 94 969,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 28 996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги БОС - Нижние Муллы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 9 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Верхние Муллы - Нестюково 005+000 - 010+840» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 141 791,0 | 94 969,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 429,7 | 100 000,0 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 429,7 | 100 000,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 457,1 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 972,6 | 100 000,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 58 209,0 | 5 030,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 58 209,0 | 5 030,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 021,5 |
| 4 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 021,5 |
| 4.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 021,5 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

31.12.2019

985

от _____________№ ________

«Приложение 4в

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств бюджетов сельских поселений

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 10 175,1 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 5 728,1 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 976,4 | 3 023,2 | 3 058,1 | 8 183,0 | 5 728,1 |
| 1.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Трактовая, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Николаевская, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая. ул. Бирюзовая, ул. Агатовая, ул. Лунная, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2017 году по улицам: ул. Покровская, ул. Тихвинская, ул. Рождественская, пер. Никольский, пер. Центральный, ул. Звездная д. Мартьяново, ул. Звездная д. Б. Мось, ул. Ермака, ул. Серебряная, ул. Липовая, ул. Янтарная, ул. Утренняя, ул. Уютная, ул. Мариинская, ул. Александрийская, ул. Школьная, ул. Лермонтова, ул. Олимпийская, ул. Счастья, ул. Восточная, пер. Рассветный, пер. Цветущий, ул. Ромашковая, пер. Первоцветный, ул. Весенняя, ул. Садовая, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 344,4 | 0,0 | 222,9 | 248,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги «Звездный-Бершеть» по ул. Мира в с. Бершеть Бершетского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 344,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 222,9 | 248,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 698,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 536,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 764,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от дома № 74 до дома № 101) в п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 2 835,2 | 7 935,0 | 5 728,1 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 447,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 447,0 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 447,0 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

31.12.2019

985

от _______________№ __________

«Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» | Всего: в т. ч.: | 208 997,5 | 470 279,4 | 350 123,3 | 395 676,2 | 432 319,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 98 860,2 | 117 048,8 | 123 513,2 | 120 451,3 | 183 649,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 100 473,7 |
|  | Федеральный бюджет | 28 996,6 | 200 000,0 | 100 000,0 | 159 429,7 | 138 021,5 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 10 175,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего: в т. ч.: | 207 107,3 | 468 993,5 | 348 929,3 | 387 354,1 | 379 693,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 96 970,0 | 115 762,9 | 122 319,2 | 112 129,2 | 175 492,7 |
|  | Бюджет Пермского края | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 98 472,6 |
|  | Федеральный бюджет | 28 996,6 | 200 000,0 | 100 000,0 | 159 429,7 | 100 000,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 5 728,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Всего: в т. ч.: | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 8 322,1 | 52 626,1 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 8 322,1 | 8 156,5 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 021,5 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 447,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _____________№ ________

31.12.2019

985

«Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | х | х | х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, 100% |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 2016 | 2019 | Снижение протяженности бесхозяйных автомобильных дорог – 33,589 км |
| 1.1.2. | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 40,025 км |
| 1.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2018 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 4,998 км |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 - 003+200)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 1,338 км |
| 1.2.2 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 1 км |
| 1.2.3 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 1 км |
| 1.2.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебреи» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 0,660 км |
| 1.2.5 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 1 км |
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 4,235 км |
| 1.3.1 | Мероприятие «Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги БОС - Нижние Муллы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Отремонтировано 1,458 км (площадь 9 060 м2) |
| 1.3.2 | Мероприятие «Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Верхние Муллы - Нестюково 005+000 - 010+840» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Отремонтировано 2,777 км (площадь 22 212 м2) |
| 1.4 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2018 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 48,742 км |
| 1.5. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2018 | 2020 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 38,114 км |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2018 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения составит 2,01 км |
| 2.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2017 | х |
| 2.1.1 | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми - Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2017 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2012 | 2016 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию объекта |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Кукуштан - Оса – Чайковский» - Октябрьский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2012 | 2016 | Разработка проектно-сметной документации |
| 2.1.4 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Горшки – Новоильинское» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2012 | 2016 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию объекта |
| 2.1.5 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кичаново - Дикая Гарь 1» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2012 | 2016 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию объекта |
| 2.1.6 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Рождественское - Усть-Пизя» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2012 | 2016 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию объекта |
| 2.1.7 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2012 | 2016 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию объекта |
| 2.1.8 | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2018 | 2018 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта |
| 2.2 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2018 | Реконструировано 2,01 км |
| 2.2.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2018 | Реконструировано 2,01 км |
| 3 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений составит 95,327 км |
| 3.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отремонтировано 32,5 км |
| 3.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Трактовая, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Николаевская, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая. ул. Бирюзовая, ул. Агатовая, ул. Лунная, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Отремонтировано 16,250 км |
| 3.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2017 году по улицам: ул. Покровская, ул. Тихвинская, ул. Рождественская, пер. Никольский, пер. Центральный, ул. Звездная д. Мартьяново, ул. Звездная д. Б. Мось, ул. Ермака, ул. Серебряная, ул. Липовая, ул. Янтарная, ул. Утренняя, ул. Уютная, ул. Мариинская, ул. Александрийская, ул. Школьная, ул. Лермонтова, ул. Олимпийская, ул. Счастья, ул. Восточная, пер. Рассветный, пер. Цветущий, ул. Ромашковая, пер. Первоцветный, ул. Весенняя, ул. Садовая, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2017 | Отремонтировано 16,250 км |
| 3.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Отремонтировано 0,925 км |
| 3.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги «Звездный-Бершеть» по ул. Мира в с. Бершеть Бершетского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2016 | Отремонтировано 0,925 км |
| 3.3 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2017 | Отремонтировано 6,110 км |
| 3.3.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2017 | Отремонтировано 1,746 км |
| 3.3.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2017 | Капитально отремонтировано 0,580 км |
| 3.3.3 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2017 | Отремонтировано 3,614 км |
| 3.3.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от дома № 74 до дома № 101) в п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2017 | Отремонтировано 0,170 км |
| 3.4 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2017 | 2018 | Отремонтировано 10,681 км |
| 3.5. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2018 | 2020 | Отремонтировано 45,111 км |
| 4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2019 | 2020 | х |
| 4.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2019 | 2020 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 38,452 км |
|  |  |  |  |  | Построено и реконструировано 1,960 км |
| 4.2 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2019 | 2020 | Реконструировано 1,960 км |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | х |
| 5.1 | Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | х |
| 5.1.1 | Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Площадь озелененной территории Пермского муниципального района – 240 м2 |
| 5.1.2 | Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района – 2800 м2 |
| 5.1.3 | Мероприятие «Благоустройство прилегающих территорий административных зданий, находящихся в собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района |
| 5.2 | Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших), чел. |
| 5.3 | Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2019 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района |
| 6 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 2018 | 2019 | х |
| 6.1. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 2018 | 2019 | х |
| 6.1.1. | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 2018 | 2020 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта |
| 7 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2020 | 2020 | х |
| 7.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2020 | 2020 | Наличие 10 реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений |

Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60.