Паспорт Программы

| Наименование Программы | целевая Программа "Переселение граждан Пермского района из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2005-2010 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Решение Земского Собрания муниципального образования Пермский район от 24.03.2005г. № 159 |
| Заказчик Программы | Администрация Муниципального образования Пермский район Пермской области |
| Основной разработчик Программы | МУП муниципального образования Пермский район «Дирекция единого заказчика» |
| Руководитель Программы | Общее руководство Программой осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Пермский район Пермской области А.И. Зимнухов |
| Исполнители Программы | Орган местного самоуправления, финансово-экономическое управление, МУП муниципального образования Пермский район «Дирекция единого заказчика |
| Участники Программы | Государственные, муниципальные и негосударственные организации, определяемые на конкурсной основе |
| Цели Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (жилых помещениях), признанных непригодными для постоянного проживания. Ликвидация до 2010 года включительно существующего в настоящее время аварийного муниципального жилья, являющегося таковым на 1 января 2005 года |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование механизма для переселения граждан из жилых муниципальных домов (жилых помещений), признанных непригодными для постоянного проживания. 2. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным непригодным для постоянного проживания |
| Сроки реализации Программы | 2005-2010 годы |
| Этапы реализации Программы | 1-й этап (2005 год) 2-й этап (2006-2010 годы) |
| Общая стоимость Программы с расшифровкой по источникам финансирования | Общий объем финансирования – 59,44 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 5,72 млн. рублей (в соответствии с федеральным законодательством); областной бюджет – 14,30 млн. рублей; местные бюджеты – 16,54 млн. рублей; внебюджетные источники – 22,88 млн. рублей. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом предложений федерального бюджета, бюджета Пермской области и местных бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение до 2010 года из аварийного муниципального жилья 343 человек, ликвидация 4,1 тыс. кв. м аварийного жилья. Разработка механизмов привлечения внебюджетных ресурсов в решение социальных проблем. Выполнение обязательств по переселению граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных непригодными для постоянного проживания |
| Организация контроля за реализацией Программы | Ежегодное прослушивание вопроса о ходе реализации Программы на Земском Собрании района, ежеквартальные отчеты основных исполнителей заместителю главы муниципального образования Пермский район Пермской области |

- Общие положения

Районная целевая программа "Переселение граждан Пермского района из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2005-2010 годы" определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых домах (жилых помещениях), являющихся непригодными для постоянного проживания.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами. Жилищно-коммунальное хозяйство регулируется документами, изданными властными органами различного уровня. Рассмотрим последовательно каждый уровень регулирования (см. табл. №1).

Таблица №1

Нормативно-правовое регулирование жилищно-коммунального хозяйства Пермского района

| Уровни нормативно-правового регулирования | Федеральный | Жилищный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гражданский кодекс Российской Федерации |
|  |  | Федеральный закон от 24.12.1992 N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" |
|  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы" |
|  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2002 N 33 "О подпрограмме "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" |
|  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 552 "О порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания" |
|  |  | Постановление Госстроя Российской Федерации от 20.02.2004 N 10 "Об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных" |
|  | Региональный | Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120 "Об областных целевых программах" |
|  |  | Постановление Законодательного Собрания Пермской области от 17.04.2003 N 745 "О концепции жилищной политики в Пермской области на 2003-2010 годы" |
|  |  | Решение законодательного Собрания Пермской области от 17.0.1996г. №605 "О программе реформирования АПК Пермской области и структурной перестройки на селе" |

Продолжение таблицы №1

| Уровни нормативно-правового регулирования Уровни нормативно-правового регулирования | Местный | Программа "Развития жилищно-коммунального хозяйства Пермского района", утвержденная Решением Земского Собрания Пермского района от 15.04.2001 N 118 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Постановление Главы муниципального образования Пермский район от 30.10.2001г. №1307 "Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных средств для поддержки индивидуального жилищного строительства на селе «Сельский дом» |
|  |  | Решение Земского собрания Муниципального образования Пермский район "О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Пермский район на 2002-2005годы" |
|  |  | Решение Земского собрания Муниципального образования Пермский район от23.09.2004г. №74 "О концепции развития жилищно-коммунального хозяйства Пермского района на 2005-2010годы" |

Как мы видим, нормативная база, регулирующая жилищную сферу в Пермском районе, на сегодняшний момент не сформирована. Важным шагом в этом направлении является принятие  Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства, которая определила основные пути решения проблемы ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Приходится признать, что состояние жилищного фонда в Пермском районе в настоящее время не может считаться удовлетворительным.

Муниципальный жилищный фонд Пермского района на 01.01.2005 года составляет 652515,5 кв. м, из которого 45534,8 кв. м приходится на ветхое и аварийное жилье, в том числе аварийное жилье составляет 4063,6 кв. м. (приложение 1)

Часть муниципального жилищного фонда Пермского района сегодня не удовлетворяет потребностям населения по своим качественным характеристикам. Суммарная площадь жилищного фонда, который является непригодным для постоянного проживания (ветхий и аварийный), составляет 7% от общего количества жилых домов.

Основная доля ветхого и аварийного жилищного фонда расположена в п.Юго-Камский (18,2%), ст.Ферма (12,2%), п.Кукуштан (11,1%).

Проблема ветхого и аварийного жилищного фонда особенно остро стоит  в Пермском районе, так как площадь ветхих и аварийных жилых домов (жилых помещений)  в несколько раз превышает объемы ввода в эксплуатацию нового жилья. За последние пять лет (с  2000 по 2004г.) было построено и введено в эксплуатацию 6054 кв.м. нового жилья ( в т.ч. в д.Кондратово –4085кв.м. и д.Лобаново-1969кв.м.) на сумму 49296 тыс.руб. (см.табл. №2).

Таблица №2

Проведение строительства нового муниципального  жилья в Пермском районе за 2000-2004гг

| Год | Площадь,кв.м. | Всего | Инвестиции, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Прочие источн. |
| 2000 |  | 7596 | 2996 | 4600 | - |
| 2001 | 3231 | 27369 | 27369 | - | - |
| 2002 | 2823 | 14292 | 1002 | 440 | 12850 |
| 2003 | - | 39 | - | - | 39 |
| 2004 | - | - | - | - | - |
| Итого | 6054 | 49296 | 31367 | 5040 | 12889 |

Для обеспечения безопасности проживания граждан необходимо в первую очередь решить вопрос переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда и сноса аварийных домов (не подлежащих реконструкции и ремонту). Одновременно с целью недопущения роста объемов аварийного муниципального жилья ветхий жилищный фонд должен подлежать капитальному ремонту или реконструкции.

Однако, проведение капитального ремонта и реконструкции проводится недостаточными темпами. По данным, приведенным в Приложении 1, капитальному ремонту подлежит 41,4 тыс. кв. м. ветхого жилья. В среднем ежегодно ремонтируется 8% площади жилого фонда. За период с 2000г. по  2004г. было отремонтировано 302,3кв.м.

В рамках данной Программы планируется ликвидировать 4,1 тыс. кв. м  аварийного муниципального жилья, являющегося таковым на 01.01.2005.

По результатам анализа установлено, что аварийное муниципальное жилье района в основном характеризуется наличием бревенчатых и щитовых домов постройки 50-х годов (см.табл. №3), дальнейшее проживание в которых практически невозможно ни по санитарным и техническим, ни по социальным нормам жизни.

Таблица №3

| #### Структура муниципального аварийного жилья на 1.01.2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид конструктивного исполнения домов | Количество строений |  |  |  |  | Площадь, м2 | Удель.вес в общ. площ. | Кол-во прожива-ющих |  |  |
|  | Всего | в т.ч. построено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 1930 | 1930-1959 | 1960-1980 | после 1980 |  |  | чел. | уд. вес,% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Бревенчатые | 23 | 7 | 9 | 7 | - | 1519,1 | 37% | 150 | 44% |  |
| Брусчатые | 4 | - | 2 | 2 | - | 209,9 | 5% | 19 | 6% |  |
| Деревянные | 9 | 2 | 5 | 2 | - | 653,6 | 16% | 51 | 15% |  |
| Деревянно-кирпичные | 1 | 1 | - | - | - | 174,1 | 4% | 14 | 4% |  |
| Кирпичные | 6 | 3 | - | 3 | - | 398,40 | 10% | 26 | 8% |  |
| Щитовые | 16 | - | 8 | 8 | - | 815 | 20% | 53 | 15% |  |
| Шлакоблочные | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 293,5 | 7% | 30 | 9% |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего | 63 | 14 | 25 | 24 |  | 4063,6 | 100% | 343 | 100% |  |

Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии на собственные средства приобрести жилье удовлетворительного качества. Поэтому проблему переселения граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде Пермского района из аварийного жилья необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников с учетом действующего федерального законодательства, а также региональных и местных условий.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы переселения граждан из аварийного муниципального жилья с другими реализуемыми на территории области программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилья; например, необходимо отметить, что, несмотря на истекший срок  действия, продолжает функционировать программа «Реформирование АПК Пермской области и структурной перестройки на селе (1997-2001годы)» (утверждена Законодательным Собранием Пермской области от 17.10.1996г. №605), в рамках которой получила развитие программа индивидуального жилищного строительства на селе «Сельский дом».

3. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых муниципальных домах (жилых помещениях), признанных непригодными для постоянного проживания;

  - ликвидация до 2010 года, включительно существующего в настоящее время аварийного муниципального жилья, признанного таковым на 01.01.2005.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1) формирование механизма для переселения граждан из жилых муниципальных домов (жилых помещений), непригодных для постоянного проживания, в том числе формирование нормативной правовой базы, формирование инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем;

2) оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилыми домами (жилыми помещениями), непригодными для постоянного проживания;

3) снос после расселения граждан аварийного муниципального жилищного фонда, не подлежащего капитальному ремонту и реконструкции, в целях предупреждения его повторного самовольного заселения;

4) завершение строительства жилых домов высокой степени готовности за счет внебюджетных источников и бюджетов муниципальных образований с привлечением средств из федерального и областного бюджетов в случае использования построенного жилого фонда для реализации данной Программы;

5) организация взаимосвязи программы переселения граждан из муниципального жилья, непригодного для постоянного проживания, с другими реализуемыми в Пермском районе программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилья.

4. Этапы и сроки реализации Программы

Период действия Программы 6 лет, реализуется в 2 этапа.

Первый этап (2005 год) включает в себя:

-формирование нормативно-правового обеспечения реализации Программы на областном уровне и в муниципальных образованиях;

-разработку муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

-проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы управления Программой;

-создание механизма консолидации ресурсов для реализации Программы;

-создание системы информационного и методического сопровождения мероприятий Программы;

-строительство нового жилья, а также использование для переселения из аварийного жилья вторичного жилищного фонда;

-сокращение аварийного жилищного фонда.

Второй этап (2006-2010 годы) включает в себя:

-реализацию Программы в муниципальных образованиях Пермской области;

-совершенствование механизма консолидации ресурсов с дальнейшим увеличением доли средств муниципальных образований и внебюджетных источников финансирования Программы;

-строительство и приобретение жилья;

-ликвидацию аварийного муниципального жилищного фонда, являющегося таковым на 01.01.2005.

5. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы планируется переселить из аварийного муниципального жилья 343 человека и ликвидировать 4,1 тыс.кв.м. аварийного жилья, признанного таковым на 01.01.2005.

Расчет потребности в жилье для переселения граждан приведен в таблице №4.

Таблица №4

Расчет потребности в жилье для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда Пермского района

| № п/п | Наименование показателя |  | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005-2010 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Площадь сносимого ветхого и аварийного жилья, тыс.кв.м. | 4,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Количество переселяемых семей | 110 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Количество жителей, подлежащих переселению, чел. | 343 | 50 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 4 | Социальная норма представления жилья,кв.м. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Объем жилья, требуемый для переселения,тыс.кв.м. | 6,15 | 0,90 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Расчет потребности в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий приведен в таблице № 5.

Таблица №5

Расчет потребности в финансовых ресурсах для переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда Пермского района. № п/п; Наименование показателя; Единицы измерения; Объемы работ 2004-2010гг.. 1; 2; 3; 4. 1. Строительство и приобретение жилья. 1.1.; Объем строительства и приобретения жилья; тыс.кв.м.; 6,15. 1.2.; Стоимость строительства 1кв.метра жилья (в ценах 2003г.); тыс.руб.; 9,3. 1.3.; Объем финансовых затрат; млн.руб.; 57,2. 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда. 2.1.; Площадь сносимого жилья; тыс.кв.м.; 4,07. 2.2.; Стоимость ликвидации 1кв.метра аварийного жилищного фонда (в ценах 2003г.); тыс.руб.; 0,55. 2.3.; Объем финансовых затрат; млн.руб.; 2,24. 3. Общий объем ресурсов для рализации намеченных мероприятий. 3.1.; Общий объем финансовых ресурсов; млн.руб.; 59,44.

Для реализации Программы требуется финансирование в объеме 59,44 млн. рублей, что может быть достигнуто только путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования, из них:

5,72 млн. руб. из федерального бюджета (в соответствии с федеральным законодательством);

14,30 млн. руб. из областного бюджета;

16,54 млн. руб. из местных бюджетов;

22,88 млн. руб. за счет внебюджетных источников (изыскание средств возложено на Администрацию муниципального образования Пермский район, в том числе средства инвесторов-застройщиков, заинтересованных в предоставлении земельных участков, на которых расположено аварийное жилье).

При разработке Программы учитывалось, что средства федерального бюджета, областного и местных бюджетов составляют 60% от общего объема финансирования на строительство и приобретение жилья, 40% - внебюджетные средства.

Средства из федерального бюджета будут поступать через государственного заказчика подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" в составе федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2002 N 33 (Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации).

Финансирование из областного бюджета будет осуществляться в рамках бюджета содействия жилищному строительству и приобретению жилья в Пермской области.

Средства из местного бюджета будут поступать через Администрацию Муниципального образования Пермский район Пермской области.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия реализуются по направлениям:

1. Формирование нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы.

2. Переселение граждан из аварийного муниципального жилья планируется за счет строительства и приобретения жилья. За 2005-2010 годы намечается построить (приобрести) жилье для 343 человек.

3. Ликвидация аварийного жилищного фонда, не подлежащего капитальному ремонту и реконструкции. Выселение граждан из муниципального аварийного жилищного фонда, обязательный его снос, не допуская повторного самовольного заселения. Всего в 2005-2010 годах намечено снести 4,1 тыс.кв.м. аварийного муниципального жилья. Основными исполнителями являются органы местного самоуправления, а также организации, определяемые на конкурсной основе.

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице №6.

Таблица №6

| Перечень мероприятий Программы, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание |  | Сроки реализации | Источники финанси-рования | Доля в финанси-ровании | Всего | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
|  | меропри-ятий | Исполни-тели |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строите-льство нового жилья | Органы местного самоупра-вления |  | Всего, в т.ч. | 100% | 57,20 | 8,37 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
|  |  |  | 2005- | федеральный | 10% | 5,72 | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  |  | 2010 | областной | 25% | 14,30 | 2,09 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
|  |  |  |  | местный | 25% | 14,30 | 2,09 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
|  |  |  |  | внебюджетные | 40% | 22,88 | 3,35 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 2 | Ликвида-ция ветхого и аварий-ного муници-пальнго жилищ-ного фонда | Органы местного самоупр., организа-ции, определя-емые на конкурсн. основе | 205- 2010 | Всего, в т.ч. | 100% | 2,24 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  |  |  | местный |  | 2,24 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Итого по программе, в том числе |  |  |  |  |  | 59,44 | 8,70 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
|  |  |  |  |  |  | 5,72 | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  |  |  |  |  | 14,30 | 2,09 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
|  |  |  |  |  |  | 16,54 | 2,42 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
|  |  |  |  |  |  | 22,88 | 3,35 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |

7. Предоставление гражданам жилья

7.1. Муниципальный жилищный фонд, предоставляемый для переселения граждан из аварийного жилья, подлежащего сносу, формируется за счет бюджетных и внебюджетных источников, поступающих для реализации настоящей Программы, состоит из:

жилья, построенного муниципалитетом в качестве муниципального социального жилья;

жилья, освободившегося в результате прекращения предыдущего договора найма;

жилья, приобретенного муниципалитетом на рынке недвижимости;

жилья, полученного муниципалитетом от застройщика за предоставление земельного участка и подключение к городской инфраструктуре;

жилья, предоставляемого из специализированного жилищного фонда.

7.2. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в связи с их выселением из аварийных жилых муниципальных домов, подлежащих сносу, должны соответствовать установленным санитарным и техническим требованиям.

Жилые помещения предоставляются на условиях социального найма, за исключением случаев, установленных законодательством.

Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий сохраняется за гражданином до получения им жилого помещения на условиях, в результате выполнения которых будут утрачены основания признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий либо до выявления иных оснований снятия с учета.

7.3. Лица, осуществившие снос аварийных жилых муниципальных домов (жилых помещений) за счет внебюджетных источников, должны представлять сведения о площади сносимых домов, количестве переселенных граждан и иные данные в порядке, установленном органом местного самоуправления.

8. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Управление Программой осуществляет заказчик Программы в лице Администрации Муниципального образования Пермский район.

Функции системы управления:

общая координация работ, формирование нормативной базы, внесение предложений по распределению средств, выделяемых из федерального и областного бюджета;

организация и реализация  Программы на местном уровне, в том числе контроль соблюдения сроков и очередности переселения граждан в соответствии с установленным порядком, привлечение средства из местного бюджета и внебюджетных источников, организация работ с переселяемыми гражданами, разработка  предложения по более эффективным методам решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

В соответствии с целью Программы в качестве интегральной оценки ее эффективности должно рассматриваться сокращение количества граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

По окончании реализации Программы к концу 2010 года из аварийного муниципального жилищного фонда должны быть переселены 110 семей или 343 человека.

В рамках реализации Программы будет ликвидировано 4,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в таблице №7.

Таблица №7

Результаты реализации Программы

| № п/п | Показатели оценки эффективности |  | Объемы работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005-2010 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Количество граждан, переселенных из муниципального аварийного жилья, чел. |  | 343,0 | 50 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 2 | Количество ликвидированного аварийного муниципального жилищного фонда, тыс.кв.м. | Ликвидация аварийного муници-пального жилищного фонда | 4,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Реализация Программы обеспечит:

повышение комфортности и безопасности проживания в жилище;

создание благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства на территории муниципальных образований Пермской области;

снижение социальной напряженности в обществе;

создание дополнительных рабочих мест;

улучшение демографической ситуации в области;

улучшение состояния здоровья населения.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, но и улучшение среды Пермского района за счет возможного комплексного освоения территорий, ликвидации аварийного муниципального жилищного фонда.