**О** **подготовке объектов**

СЭД-2024-01-05-1

02.02.2024

**жилищно-коммунального**

**хозяйства и социальной сферы**

к работе в осенне-зимний период

2024-2025 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг., а также для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов, в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 N 889 (ред. от 30.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 года № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 1.
2. Утвердить пообъектный план-график подготовки объектов жилищного фонда, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 2.
3. Утвердить пообъектный план-график подготовки объектов социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 3.
4. Утвердить план-график подготовки котельных, ЦТП, тепловых сетей, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 4.
5. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, согласно приложению 5.
6. Утвердить объемы финансирования работ, при подготовке объектов, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 6.
7. Директору МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Кондратовского ТО» ежемесячно предоставлять сведения о выполнении плана-графика подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, и находящихся в оперативном управлении, к эксплуатации в осеннее-зимний период 2024-2025 годов до 20 числа (июнь, июль, август) в МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа».
8. Директору МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Кондратовского ТО» предоставить паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, и находящихся в оперативном управлении, в МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа» до 20 августа 2024 года.
9. Директору МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Кондратовского ТО» ежемесячно до 20 мая, 20 июня, 20 июля, 20 августа, 20 сентября, 20 октября 2024 г. предоставлять в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа форму № 1 ЖКХ (зима) срочная согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.
10. Признать утратившим силу распоряжение начальника Кондратовского территориального управления от 06.02.2023 № СЭД-2023-01-05-2 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов».
11. Разместить настоящее распоряжение на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.permokrug.ru](http://www.permokrug.ru)).
12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о начальника Кондратовского

территориального управления Е.И. Тетерина

Приложение 1

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**Состав**

**комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления к эксплуатации**

**в осеннее - зимний период 2024-2025 годов**

**Председатель:**

Начальник Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

**Заместитель председателя:**

Директор МКУ «Управление инфраструктурой и благоустройством Кондратовского ТО»;

**Секретарь:**

Ведущий специалист Кондратовского территориального управления;

**Члены комиссии:**

1. Представители теплоснабжающей организации филиал «Пермский» ПАО «Т-Плюс» и ООО «Тепло сервис»;
2. Руководитель филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Притяжение» д. Скобелевка;
3. Руководитель филиала МАУ «ЦБС ПМО» д. Кондратово;
4. Директор ООО «Управляющая компания Пермского района;
5. Инспектор Инспекции Государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию);
6. Инженерно-технический работник газовой службы по внутриквартирному газовому оборудованию Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию);

Приложение 2

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки объектов жилищного фонда, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жилищный фонд | Здания жилищного фонда | Общая площадь, м² | Количество проживающих человек | График готовности жилых домов по состоянию на: |
| кол-во | из них с ц.о.  | 01.07.2024 | 02.08.2024 | 30.08.2024 |
| I | ***Кондратовское сельское поселения*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Управляющая компания** |
|  | **ООО "УК Пермского района"** | 22 | 22 | 92445,28 | 4492 |  |  |  |
| 1 | ул. Камская 6 |  |  | 1510,9 | 130 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 10а |  |  | 212,19 | 15 |  |  | 1 |
|  | ул. Культуры 2/1 |  |  | 4108,9 | 106 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 1 |  |  | 5256,0 | 211 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 2 |  |  | 8081,1 | 140 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 3 |  |  | 4620,0 | 193 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 4 |  |  | 2456,6 | 175 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 5 |  |  | 5732,5 | 297 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 7 |  |  | 842,7 | 131 |  | 1 |  |
|  | ул. Культуры 9 |  |  | 864,11 | 120 |  | 1 |  |
|  | ул. Карла Маркса 8 |  |  | 2214,2 | 121 |  |  | 1 |
|  | ул. Садовое Кольцо 1 |  |  | 4890,0 | 180 |  | 1 |  |
|  | ул. Садовое Кольцо 2 |  |  | 8992,76 | 420 |  | 1 |  |
|  | ул. Садовое Кольцо 4 |  |  | 2582,5 | 148 |  | 1 |  |
|  | ул. Садовое Кольцо 8 |  |  | 2174,87 | 161 |  | 1 |  |
|  | ул. Садовое Кольцо 14 |  |  | 12352,1 | 330 |  | 1 |  |
|  | ул. Садовое Кольцо 35а |  |  | 3157,75 | 171 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 1б |  |  | 15245,00 | 103 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 3 |  |  | 2482,3 | 950 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 13 |  |  | 1487,8 | 95 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 19 |  |  | 1228,0 | 153 |  |  | 1 |
|  | ул. Камская 21 |  |  | 1953,0 | 142 |  |  | 1 |
|  | **ООО ЖЭУ «Юбилейный» ул. Культуры 2а** | 1 | 1 | 4244,7 | 170 |  | 1 |  |
|  | **ООО «Стройинвест»** | 1 | 1 | 4933,6 | 230 |  |  |  |
|  | ул. Карла Маркса 2 |  |  | 4933,6 | 230 |  |  | 1 |
|  | **УК «УправДом»** | 2 | 2 | 10582,5 | 299 |  |  |  |
|  | ул. Камская 4а |  |  | 4980,0 | 149 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 4б |  |  | 5602,5 | 150 |  | 1 |  |
|  | **УК «СТАНДАРТ ПМ»** | 15 | 15 | 110032,2 | 3924 |  |  |  |
|  | Ул. Красавинская 4 |  |  | 7030,2 | 183 |  | 1 |  |
|  | Ул. Красавинская 6 |  |  | 8397,9 | 236 |  | 1 |  |
|  | Ул. Артемьевская 1 |  |  | 8483,9 | 252 |  | 1 |  |
|  | Ул. Артемьевская 2 |  |  | 8102,0 | 230 |  | 1 |  |
|  | Ул. Артемьевская 3 |  |  | 7960,0 | 199 |  | 1 |  |
|  | Ул. Артемьевская 4 |  |  | 7175,1 | 511 |  | 1 |  |
|  | Ул. Красавинская 2 |  |  | 8383,1 | 205 |  | 1 |  |
|  | Ул. Красавинская 10 |  |  | 7530,3 | 185 |  |  | 1 |
|  | Ул. Строителей 7 |  |  | 6348,5 | 192 |  |  | 1 |
|  | Ул. Строителей 9 |  |  | 16586,7 | 518 |  |  | 1 |
|  | Ул. Нифантова 5 |  |  | 14275,0 | 490 |  |  | 1 |
|  | Ул. Н.М. Яблокова 1 |  |  | 7428,1 | 452 |  |  | 1 |
|  | ул. Камская 8 |  |  | 640,5 | 108 |  |  | 1 |
|  | ул. Камская 10 |  |  | 666,9 | 111 |  |  | 1 |
|  | ул. Камская 12 |  |  | 1024,0 | 52 |  |  | 1 |
|  | **ООО УК "Клевер"** | 2 | 2 | 21712,1 | 494 |  |  | 1 |
|  | ул. Камская 2/2 | 1 | 1 | 11003,4 | 254 |  | 1 |  |
|  | ул. Камская 2/4 | 1 | 1 | 10708,7 | 240 |  | 1 |  |
|  | **ИТОГО** | **43** | **43** | **243950,38** | **9609** |  |  |  |
| **ТСЖ** |
|  | ТК "Кондратово" ул. Карла Маркса, д. 4" | 1 | 1 | 12300,0 | 436 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Карла Маркса, д. 8а, д. 8 б" | 2 | 2 | 11442,0 | 480 |  |  | 2 |
|  | ТСЖ "ул. Культуры, д. 6" | 1 | 1 | 6198,0 | 370 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Культуры, д. 6а" | 1 | 1 | 8315,0 | 265 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Садовое Кольцо, д. 3" | 1 | 1 | 7088,7 | 288 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Садовое Кольцо, д. 3а" | 1 | 1 | 1986,6 | 105 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Садовое Кольцо, д. 5" | 1 | 1 | 7943,0 | 315 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "Красава" ул. Садовое Кольцо, д. 22 | 1 | 1 | 11370,0 | 380 |  | 1 |  |
|  | ТСЖ "Кондратово ул. Культуры, д. 8" | 1 | 1 | 4354,3 | 180 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Садовое Кольцо, д. 16"  | 1 | 1 | 2206,0 | 140 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "Культуры, д. 11"  | 1 | 1 | 3316,2 | 160 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Камская, д. 7" | 1 | 1 | 3561,6 | 155 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Садовое Кольцо, д. 20" | 1 | 1 | 4335,5 | 180 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ "ул. Садовое Кольцо, д. 18"  | 1 | 1 | 2225,8 | 140 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ ТСН «Садовое Кольцо, д. 12» | 1 | 1 | 4325,0 | 270 |  | 1 |  |
|  | ТСЖ «Садовое Кольцо 6» | 1 | 1 | 5378,6 | 240 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ «Седьмой квартал»Школьная 16, 16А, 16 Б, 16 В | 4 | 4 | 16497,9 | 605 |  | 4 |  |
|  | ТСЖ «Медовый»ул. Строителей 5 | 1 | 1 | 11522,3 | 285 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ «С1»ул. Строителей, 1 | 1 | 1 | 11538,6 | 290 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ «Строителей 3/1» | 1 | 1 | 6990,4 | 130 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ «Красавинская 1» | 1 | 1 | 11580,8 | 280 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ «Красавинская 8» | 1 | 1 | 8182 | 210 |  |  | 1 |
|  | ТСЖ «Красавинская 3» | 1 | 1 | 6708,1 | 190 |  | 1 |  |
|  | **ИТОГО** | **27** | **27** | **169366,4** | **6094** |  |  |  |
| **Дома, выбравшие непосредственный способ управления** |
|  | ул. Садовое Кольцо 7 | 1 | 1 | 2105,6 | 143 |  |  | 1 |
|  | ул. Камская 2 | 1 | 1 | 1014,0 | 55 |  |  | 1 |
|  | д. Скобелевка ул. Гагарина 2 | 1 | 1 | 1190,4 | 67 |  |  | 1 |
|  | **ИТОГО** | **3** | **3** | **4310,6** | **265** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | 73 | 73 | **417626,78** | **15968** | 0 | 36 | 37 |

Приложение 3

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки объектов социальной сферы, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Здания, учреждения соцкультбыта | Здания  | Общая площадь, м² | График готовности жилых домов по состоянию на: |
| кол-во | из них с ц.о.  | 15.062024 | 17.072024 | 15.082024 | 30.082024 |
|  | **Объекты социальной защиты** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административное здание, д. Скобелевка, ул. Хохловская 6 | 1 | 1 | 141,3 |  |  | 1 |  |
|  | **Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1 Г | 1 | 1 | 2574,7 |  |  | 1 |  |
|  | Детский сад д. Кондратово, ул. Садовое Кольцо, 10 | 1 | 1 | 2190,5 |  |  | 1 |  |
|  | Детский сад д. Кондратово, ул. Камская, 2а | 1 | 1 | 2834,5 |  |  | 1 |  |
|  | Детский сад д. Кондратово, ул. Школьная 5 | 1 | 1 | 2834,5 |  |  | 1 |  |
|  | Среднеобразовательная школа д. Кондратово, ул. К. Маркса, 1а | 1 | 1 | 5452,5 |  |  | 1 |  |
|  | Среднеобразовательная школа д. Скобелевка, ул. Майская, 2 | 1 | 1 | 1565,0 |  |  | 1 |  |
|  | Детский сад, д. Скобелевка, ул. Майская, 3 | 1 | 1 | 398,5 |  |  | 1 |  |
|  | **Объекты культуры и искусства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская школа искусств д. Кондратово, ул. Культуры д. 6 | 1 | 1 | 1458,3 |  |  |  | 1 |
|  | Библиотека д. Кондратово ул. Садовое Кольцо, д. 8 | 1 | 1 | 333,6 |  |  |  | 1 |
|  | СДК и библиотека д. Скобелевка, ул. Хохловская 4 | 1 | 1 | 513,4 |  |  |  | 1 |
|  | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельская врачебная амбулатория ул. Культуры, 6-а | 1 | 1 | 1412,2 |  |  |  | 1 |
|  | Сельская врачебная амбулатория д. Скобелевка, ул. Хохловская 4 | 1 | 1 | 164,9 |  |  |  | 1 |
|  | **Объекты физкультуры и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом спорта ул. К. Маркса, 1а | 1 | 1 | 1003,1 |  |  |  | 1 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Красава»ул. К. Маркса, 1в | 1 | 1 | 5844,0 |  |  |  | 1 |
|  | ИТОГО | 15 | 15 | 28721 |  |  | 8 | 7 |

Приложение 4

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**План-график подготовки котельных, ЦТП, тепловых сетей, расположенных в административных границах Кондратовского территориального управления, к эксплуатации в осеннее - зимний период 2024-2025** **годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельные, ЦТП (адрес, топливо) | Кол-во инженерной инфраструктуры | График готовности объектов %, по состоянию на: |
| котельных | Тепловых сетей км. | ЦТП шт. | 15.06.2024 | 17.07.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1 | 10200 | 5 | 10 | 30 | 70 | 100 |
| 1. | ЦТП№1 д. Кондратово, ул. Садовое Кольцо 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЦТП№2 д. Кондратово, ул. Садовое Кольцо 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ЦТП№3 д. Кондратово, ул. Камская 9Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЦТП№4 д. Кондратово, ул. Камская 1в |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ЦТП№5 д. Кондратово, ул. Садовое кольцо 20А |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Котельная д. Скобелевка, ул. ул. Майская, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |

**ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки котельной, находящейся в муниципальной собственности, расположенной в д. Скобелевка, ул. Майская, д. 1Б,**

**к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов**

Расположение (территория, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| 1 | Вид топлива |  |
| 2 | Вид резервного топлива |  |
| 3 | Котлы |  |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной | 30.08.2024 |

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |
| 15.06.2024 | 17.07.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 10200, т.ч. ветхие 0 | 9200 |  | 1000 |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 5

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных в административных границах**

**Кондратовского территориального** **управления**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объекты, подлежащиепроверке | Количество объектов | Срокипроведения | Документы, проверяемые в ходепроверки |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевыеорганизации. | 7 | 20 августа - 30 августа 2024 г | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 |
| 2. | Объекты жилищного фонда,  | 73 | 01 августа – 30 августа 2024 г | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 |
| 3 | Здания учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта | 15 | 01 августа – 20 августа 2024 г | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 |

Приложение 6

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**ОБЪЕМЫ**

**финансирования работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Кондратовское территориальное управление | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год, тыс. рублей |
| Средства Управляющих организаций | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального округа (территориального органа)  | Собственныесредства предприятий ЖКХ | ВСЕГО |
| Объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов. |  |  | 0,00 |  |  |
| Объемы финансирования работ по капитальному ремонту и текущему ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2023 году.  |  |  | 0,00 |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 7

к распоряжению начальника

Кондратовского территориального управления

от 07.02.2024 № СЭД-2024-01-05-1

**СВЕДЕНИЯ**

**о подготовке ЖКХ территорий, независимо от форм собственности**

**(№ 1-ЖКХ/зима/срочная ежемесячная) до 15 числа**

**по Пермскому округу на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | № строки | Единицы измерения | Код по ОКЕИ | ВСЕГО | Задание по подготовке  | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд муниципального образования | 01 | тыс.ед. | 643 |   |   |   |   |   |
| в том числе  | 02 | тыс.м2 | 058 |   |   |   |   |   |
| -муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |   |   |   |   |   |
|   | 04 | тыс.м2 | 058 |   |   |   |   |   |
| -ведомственный | 05 | тыс.ед. | 643 |   |   |   |   |   |
|   | 06 | тыс.м2 | 058 |   |   |   |   |   |
| -частный (кроме индивидуального), ТСЖ | 07 | тыс.ед. | 643 |   |   |   |   |   |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 |   |   |   |   |   |
| Котельные по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |   |   |   |   |   |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 13 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | 14 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 15 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Водозаборы по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| пропускная способность | 26 | тыс.м3 в сутки | 599 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| пропускная способность | 28 | тыс.м3 в сутки | 599 |   |   |   |   |   |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Ветхих сетей водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| пропускная способность | 36 | тыс.м3 в сутки | 599 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| пропускная способность | 38 | тыс.м3 в сутки | 599 |   |   |   |   |   |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км. | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 40 | км. | 008 |   |   |   |   |   |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км. | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 42 | км. | 008 |   |   |   |   |   |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Ветхих электрических сетей, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Специальные машины для механизированной уборки, по всем видам собственности | 49 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
|  Улично - дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.м2 | 058 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.м2 | 059 |   |   |   |   |   |
| Подготовка мостовых сооружений, по всем видам собственности | 53 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, по всем видам собственности | 55 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
|  в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Подготовка гидротехнических сооружений, по всем видам собственности | 57 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| Газопроводы  | 59 | км | 008 |   |   |   |   |   |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 |   |   |   |   |   |
| -другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |   |   |   |   |   |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |   |   |   |   |   |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс.м3 | 114 |   |   |   |   |   |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |   |   |   |   |   |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |   |   |   |   |   |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |   |   |   |   |   |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |   |   |   |   |   |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |   |   |   |   |   |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки | 69 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  |  |  |   |   |   |   |   |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки | 74 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| ЖКХ к зиме, из них: |  |  |  |   |   |   |   |   |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к СЗП | 79 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 80 | млн. руб. | 385 |  |   |   |   |   |
| - в том числе: уголь | 81 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |   |   |   |   |   |