|  | - Приложение №1 |
| --- | --- |

Методические рекомендации по

отбору, рассмотрению, подготовке к реализации

и реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований

(далее – Методические рекомендации)

  - Основные положения

  - В настоящей схеме взаимодействия используются следующие термины:

- Банк - кредитно-финансовое учреждение, ведущее свою деятельность на территории Российской Федерации, имеющее лицензию Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

- ВАРМСУ – член Попечительского Совета; специализированная организация, ассоциация, ведущее взаимодействие с Оргкомитетом Конкурса для подготовки и реализации Проектов на территории муниципальных образований;

- Внешние эксперты по финансам –  Внешний эксперт Представителя по финансам - специализированное подразделение кредитно –финансовой организации, уполномоченное руководителем для взаимодействия с Представителем по исполнению Методических рекомендаций.

- Входная экспертиза – первичная проверка соответствия инвестиционного проекта с энергоэффективным эффектом требованиям, целям и задачам Конкурса, а также условиям настоящего Положения, проводимая Организационным комитетом Конкурса;

- Инициатор проекта (далее – Инициатор) – юридическое лицо, в том числе специально созданное в рамках структурирования инвестиционного проекта с энергоэффективным эффектом или физическое лицо зарегистрированное, как индивидуальный предприниматель;

- Заявка – предоставленная на рассмотрение Организационного комитета Конкурса надлежаще заполненная форма, содержащая запрос на финансирование, с информацией об Инициаторе, описанием проекта, его предварительным обоснованием и описанием реализации;

- Инвестиционный проект–предпринимательская инициатива в форме создания, модернизации, перепрофилирования производственных и промышленных объектов, экономически устойчивых бизнес-моделей в реальном секторе экономики, инициируемая юридическим лицом для реализации на территории Российской Федерации;

- Инвестиционный проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее – Проект) - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на энергосбережение и (или) повышение энергоэффективности продукции, технологических процессов, зданий, строений, сооружений;

- энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

- энергетическая эффективность продукции – характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от применения указанной продукции при использовании энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта;

- энергетическая эффективность технологического процесса – характеристика, отражающая затраты энергетических ресурсов на получение единицы продукции, произведенной в ходе указанного технологического процесса;

- энергетическая эффективность здания, строения, сооружения – характеристики, отражающие отношение затрат энергетических ресурсов для сохранения в здании, в том числе многоквартирном доме, строении, сооружении, определенного для указанного здания, строения, сооружения параметров микроклимата внутри помещений при исключении потерь энергетических ресурсов;

- Региональный координатор (далее Координатор) - должностное лицо, которое определяется и назначается высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации исходя из компетенции, достаточной для обеспечения взаимодействия отраслевых подразделений правительства субъекта Российской Федерации;

- Попечительский совет Конкурса – коллегиальный орган, созданный организаторами Конкурса для отбора Проектов и составление списка Проектов победителей Конкурса и выполнения других задач, указанных в Положении о Попечительском Совете. Деятельность данного органа регулируется Положением о Попечительском совете;

- Обобщённая государственная Заявка – форма, установленная Методическими рекомендациями, предоставляемая субъектом Российской Федерации, предоставляемая в сроки и включающая перечень бизнес-инициатив (инвестиционных проектов), планируемых к реализации на их территории субъекта Российской Федерации.

- Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет Конкурса) – коллегиальный орган, сформированный организаторами Конкурса для методического и технического обеспечения проведения мероприятий Конкурса;

- Отраслевой эксперт – член Экспертного Совета; специализированная организация, отраслевой союз или ассоциация, заключившие соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса для подготовки и реализации Проектов;

- Отраслевая экспертиза – исследование и анализ, проводимые отраслевыми экспертами для принятия решения по Проектам в рамках Методических рекомендаций и Положения об экспертном совете Конкурса;

- Победитель Конкурса – участник Конкурса, чей Проект прошёл конкурсный отбор, что подтверждается решением Попечительского совета Конкурса;

- Система «одного окна» - специальная процедура отбора региональных Проектов с целью их структурирования под условия кредитно-финансовых учреждений, инвесторов и нормативно - правовых документов, регулирующих порядок оказания поддержки инвестиционной деятельности, применяемых к проектам, имеющим право на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также комплекс мер, обеспечивающих отбор, подготовку к реализации и реализацию Проектов с применением специальных организационных и финансовых продуктов, предлагаемых кредитно-финансовыми учреждениями для реализации таких проектов.

- Соглашение о заинтересованности в реализации Проекта (далее – Соглашение) – соглашение между Инициатором, уполномоченным органом государственной власти Субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется Проект, и Внешним экспертом по финансам, заключенное с целью подтверждения  намерений по реализации Проекта.

  - В рамках Методических рекомендаций документооборот осуществляется в реальном времени в электронном виде (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи). Оргкомитет Конкурса получает и отправляет все документы через свою официальную электронную почту – info@infra-konkurs.ru

  - Порядок отбора заявок на финансирование Проектов с энергоэффективным эффектом

  - По рекомендации ВАРМСУ, глава Субъекта Российской Федерации назначает Регионального Координатора по взаимодействию с Оргкомитетом Конкурса.

  - Отбор заявок Проектов осуществляется Оргкомитетом Конкурса и Координатором на ежегодной основе в рамках следующих этапов:

- Весенний этап – с 1 марта по 30 мая;

- Осенний этап – с 1 сентября по 30 октября.

  - Заявка может быть подана Инициатором Проекта самостоятельно на электронную почту Оргкомитета Конкурса (info@infra-konkurs.ru). В случае соответствия условиям Конкурса, Заявка направляется Оргкомитетом Конкурса Координатору для включения в обобщённую государственную Заявку.

  - Координатор ежегодно формирует в срок с 20.05. по 30.05. и с 20.10. по 30.10. и направляет на электронную почту Оргкомитета Конкурса (info@infra-konkurs.ru) пакет документов, включающий в себя:

- Обобщенную заявку Проектов от Субъекта Российской Федерации (Приложение №1);

- Копии заявок участников данной страны (Приложение № 2).

  - Сроки направления пакета документов совпадают со сроками проведения этапов отбора.

  - Оргкомитет Конкурса проводит Входную экспертизу Проектов по поданным Заявкам. Входная экспертиза Проектов проводится еженедельно по четвергам.

  - При соответствии Проекта требованиям конкурсного отбора, в течение 3 (трех) рабочих дней Оргкомитет Конкурса направляет Инициатору запрос на предоставление пакета документов по Проекту согласно Приложению № 3. Срок подготовки и сбора Инициатором пакета документов составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

  - В случае несоответствия комплекта документов требованиям конкурсного отбора, документы направляются на доработку. Срок доработки документов составляет не более 10 (десяти) рабочих дней. Если Инициатор Проекта сообщает о невозможности доработки комплекта документов и/или не предоставляет доработанный комплект документов, Проект снимается с рассмотрения, о чем Оргкомитет Конкурса пишет Инициатору в соответствующем письме.

  - При получении комплекта документов, соответствующего требованиям Конкурса, Оргкомитет Конкурса, в течение 3 рабочих дней, направляет его в ВАРМСУ, а также в Экспертную Комиссию.

- Порядок экспертного рассмотрения

  - При получении пакета документов от Оргкомитета Конкурса, согласно Приложению № 3:

    - Ответственный секретарь Экспертного Совета Конкурса, в течение 3 (трех) календарный дней, направляет пакет документов отраслевым экспертам – членам Экспертного Совета, согласно отраслевой направленности Проекта, для подготовки Заключений.

    - Отраслевые эксперты в течение 10 (десяти) рабочих дней подготавливают Заключение независимого отраслевого эксперта по Проекту по установленной форме (Приложение № 4) и направляют в Оргкомитет Конкурса, копия Ответственному секретарю Экспертного Совета;

    - ВАРМСУ в течение 10 (десяти) рабочих дней подготавливает Справку по целесообразности реализации инвестиционного Проекта на территории муниципального образования по установленной форме (Приложение №5);

  - Эксперты, в рамках своей деятельности, руководствуются соглашением о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса, а также профессиональной этикой и обычаями делового оборота.

  - Оргкомитет Конкурса, после получения экспертных заключений, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, направляет внешним экспертам по финансам и Координатору следующие документы:

    - Пакет документов по Проекту, согласно Приложению № 3;

    - Справку по целесообразности реализации инвестиционного Проекта на территории муниципального образования;

    - Заключение независимого отраслевого эксперта.

- Порядок взаимодействия внешних экспертов по финансам и Оргкомитета Конкурса

  - Внешний эксперт по финансам, в процессе своей деятельности:

    - согласовывает и утверждает внутренним локальным документом Методические рекомендации (при необходимости);

    - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Соглашения о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса, утверждает и внедряет универсальный порядок работы с Проектами (Технологическая схема взаимодействия подразделений при рассмотрении Проектов, поступивших в рамках Конкурса) (при необходимости);

    - руководствуется положением о Конкурсе, Методическими рекомендациями и внутренними нормативными документами организации внешнего эксперта по финансам;

    - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Соглашения, заполняет и направляет в Оргкомитет Конкурса форму по отраслевой / финансовой / географической сегментации (Приложение № 6);

    - рассматривает Проекты, поступающие от Оргкомитета Конкурса, в рамках Методических рекомендаций;

    - контролирует сроки рассмотрения заявок и документов по Проектам на этапах принятия предварительных и окончательных решений структурными подразделениями по предоставлению долгосрочного долгового финансирования (кредитования) Инициаторам;

    - осуществляет взаимодействие с рабочими органами Оргкомитета Конкурса по возникающим вопросам;

  - На этапе рассмотрения заявок, Внешний эксперт по финансам, с момента получения пакета документов, в соответствии с п.3.3, осуществляет подготовку в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней предварительного заключения/индивидуальных условий финансирования (Приложение № 7) или мотивированного отказа (Приложение № 7А) с указанием причин и рекомендаций по доработке Проекта в случае наличия такой возможности;

  - Структурное подразделение, назначенное по исполнению Схемы взаимодействия, осуществляет контроль над соблюдением сроков подготовки заключений уполномоченными структурными подразделениями (кредитное, юридическое, залоговое, подразделение безопасности, рисков и иные, предусмотренные внутренними регламентами Внешнего эксперта по финансам или технологическими схемами). Документооборот, в процессе рассмотрения Проекта внешним экспертом по финансам (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи), осуществляется Оргкомитетом Конкурса в режиме реального времени посредством электронной почты (info@infra-konkurs.ru).

  - Повторное рассмотрение Проекта, получившего мотивированный отказ, допускается только на следующем этапе отбора.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней, после получения предварительных заключений / индивидуальных условий финансирования от внешнего эксперта по финансам, Оргкомитет Конкурса направляет их Инициатору на согласование и, при необходимости, организует вместе с ним выполнение рекомендаций внешнего эксперта по финансам.

  - При получении подтверждения от Инициатора о согласовании одного или нескольких предварительных заключений / индивидуальных условий финансирования, Оргкомитет Конкурса включает Проект в перечень Проектов-кандидатов в победители для рассмотрения на Попечительском совете.

  - Внешние эксперты по финансам дальнейшее рассмотрение заявки производят в соответствии с действующими внутренними правилами и процедурами. Внешние эксперты по финансам осуществляют дальнейшее сопровождение Проекта в случае положительного решения его уполномоченных органов.

  - Внешние эксперты по финансам по дополнительным запросам  информируют Оргкомитет и Попечительский совет Конкурса об этапах рассмотрения заявки и принимаемых решениях с учетом соблюдения условий соглашений о конфиденциальности.

  - В случае несогласования Инициатором всех представленных Внешними экспертами по финансам индивидуальных условий финансирования/условий кредитования, Оргкомитет Конкурса не включает Проект в перечень кандидатов в победители.

- Порядок рассмотрения проекта органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии решения о возможных формах государственной поддержки

  - При получении пакета документов согласно п.3.3., Координатор, на основе документов, указанных в Приложении № 3, подготавливает Справку по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной государственной поддержки Проекта (Приложение № 8).

  - Срок подготовки справки по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной государственной поддержки Проекта - 22 (двадцать два) рабочих дня.

  - Оргкомитет Конкурса, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения справки п.5.1. по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной  государственной поддержки Проекта, направляет ее Инициатору, внешнему эксперту по финансам и, при необходимости, организует вместе с ними выполнение рекомендаций Координатора в сроки, рекомендованные Координатором.

  - Документооборот, в процессе рассмотрения Проекта Координатором (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи), осуществляется Оргкомитетом Конкурса в режиме реального времени посредством электронной почты (info@infra-konkurs.ru).

- Порядок рассмотрения Проекта институтами развития при принятии решения о возможных формах государственной поддержки

  - При получении пакета документов согласно п.3.3., института развития, согласно направленности Проекта, на основе документов, указанных в Приложении № 3, подготавливает справку по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта (Приложение № 9).

  - Срок подготовки справки по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта - 22 (двадцать два) рабочих дня.

  - Оргкомитет Конкурса, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения справки п.5.1. по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта, направляет ее Инициатору, внешнему эксперту по финансам и, при необходимости, организует вместе с ними выполнение рекомендаций института развития, согласна направленности проекта, в сроки, рекомендованные Координатором.

  - Документооборот, в процессе рассмотрения Проекта институтом развития, согласно направленности проекта, (вопросы по проекту, дополнительные документы, оказание методической помощи), осуществляется Оргкомитетом Конкурса в режиме реального времени посредством электронной почты (info@infra-konkurs.ru).

- Определение Попечительским советом победителей Конкурса

  - Оргкомитет формирует перечень Проектов-кандидатов в победители и выносит его на одобрение Попечительского совета Конкурса на основании наличия положительных решений Экспертного Совета, а также согласованных Инициаторами предварительных заключений / индивидуальных условий финансирования, предоставленных внешними экспертами по финансам.

  - Перечень Проектов-кандидатов в победители направляется секретарю Наблюдательного совета Конкурса в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты заседания Попечительского совета Конкурса.

  - Победитель Конкурса определяется решением Попечительского совета Конкурса, действующего в соответствии с Положением о Конкурсе и Положением о Попечительском совете Конкурса.

  - Победителю предлагается заключить Соглашение о заинтересованности реализации Проекта с банком-партнером Конкурса и органом исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, на территории которого будет реализовываться Проект.

  - Соглашение о заинтересованности может содержать приложения, состоящие из отдельных договоров, участниками которых будут выступать иные стороны, в частности эксперты, рассматривавшие Проект и способные своим участием обеспечить эффективность его реализации.

  - Для каждого Проекта подготавливается индивидуальный проект Соглашения о заинтересованности, с учетом полученных заключений (Приложение № 10). Его подготовкой занимается Оргкомитет Конкурса. Срок подготовки Соглашения не более 10 (десяти) рабочих дней.

  - Процедуру согласования и подписания Соглашения о заинтересованности обеспечивает Оргкомитет Конкурса. Срок согласования и подписания Соглашения о заинтересованности всеми сторонами составляет не менее 22 (двадцати двух) рабочих дней.

  - Мониторинг контрольных точек исполнения Соглашения о заинтересованности осуществляется Оргкомитетом Конкурса.

- Приложение №1

Обобщенная государственная заявка

(форма)

Обобщенная заявка от муниципального образования субъекта РФ по проектам участникам проектного офиса

ВАРМСУ и Конкурса

- Ежегодная общественная премия

- «Регионы – устойчивое развитие»

| Наим-ие Субъекта РФ | Сфера проекта (ЖКХ (ВКХ), энергетика, промышленное производство, АПК, перерабатывающая промышленность, лесное хозяйство, строительство жилищных объектов (214 ФЗ), строительство коммерческой недвижимости, строительство инфраструктурных и социальных объектов, другое) | Информация о Заявителе проекта (Форма собственности, наименование) | Информация по проекту (Название проекта, краткое описание проекта) | Контактная информация руководителя проекта (юридический адрес, почт. адрес, тел., факс, адрес эл. почты) | Отв-ный сотрудник органа исполнительной власти субъекта федерации (ФИО, конт. Телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за взаимодействие _____________(муниципальное образование субъекта РФ)

______________подпись ____________________________расшифровка подписи0

Приложение №2

- Заявка на участие

- (форма)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В

ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

«РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

- Все поля подлежат заполнению

| I. КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование юридического лица |  |  |
| 2 | Краткое наименование юридического лица |  |  |
| 3 | ИНН/КПП |  |  |
| 4 | ОГРН |  |  |
| 5 | Юридический адрес |  |  |
| 6 | Расчетный счет |  |  |
| 7 | Наименование банка: |  |  |
| 8 | Кор. счет банка: |  |  |
| 9 | БИК |  |  |
| 10 | Руководитель организации (ФИО полностью и должность) |  |  |
| 11 | Телефон организации (с указанием кода города): |  |  |
| 12 | Адрес интернет-сайта организации |  |  |
| 13 | Электронная почта юридического лица |  |  |
| II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |  |  |  |
| 1 | Наименование проекта |  |  |
| 2 | Краткое описание инвестиционного проекта (суть и преимущества проекта, значимость для региона, конкурентная среда, основные мероприятия предполагаемые при реализации проекта ) |  |  |
| 3 | Место реализации проекта (субъект РФ, муниципальное образование, город/поселок) |  |  |
| 4 | Форма реализации проекта (отметьте нужный вариант) |  |  |
|  | Новое строительство/реконструкция |  |  |
|  | Модернизация |  |  |
|  | Расширение действующего производства |  |  |
|  | Покупка бизнеса |  |  |
|  | Другое |  |  |
| 5 | Отрасль проекта (отметьте нужный вариант) |  |  |
|  | ЖКХ (ВКХ) |  |  |
|  | Энергетика |  |  |
|  | Промышленное производство |  |  |
|  | АПК |  |  |
|  | Перерабатывающая промышленность |  |  |
|  | Лесное хозяйство |  |  |
|  | Строительство жилищных объектов (214 ФЗ) |  |  |
|  | Строительство коммерческой недвижимости |  |  |
|  | Строительство инфраструктурных и социальных объектов |  |  |
|  | Другая отрасль |  |  |
| 6 | Степень готовности проекта |  |  |
|  | Идея |  |  |
|  | Технико-экономическое обоснование |  |  |
|  | Разработан бизнес-план, рассчитана финансовая модель |  |  |
|  | Оформлена исходно-разрешительная документация для проектирования |  |  |
|  | Проведены инженерные, экологические изыскания |  |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация |  |  |
|  | Получено положительное заключение экспертизы по проекту и материалам инженерных изысканий |  |  |
|  | Получено разрешение на строительство |  |  |
|  | Другое |  |  |
| 7 | Информация о строящихся/реконструируемых в рамках проекта объектах недвижимости |  |  |
|  | Объект 1 / площадь м2 / себестоимость строительства м2 |  |  |
|  | Объект 2 / площадь м2/ себестоимость строительства м2 |  |  |
|  | Объект 3 / площадь м2 / себестоимость строительства м2 |  |  |
|  | Объект 4 / площадь м2 / себестоимость строительства м2 |  |  |
| 8 | Перечень продукции/услуг, планируемый в рамках реализуемого проекта |  |  |
|  | Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |  |  |
|  | Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |  |  |
|  | Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |  |  |
|  | Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |  |  |
| 9 | Планируемый регион сбыта продукции (РФ/ЕврАзЭС/мир) |  |  |
| 10 | Планируемое кол-во новых рабочих мест |  |  |
| 11 | Информация о земельном участке/объекте недвижимости |  |  |
|  | Собственность |  |  |
|  | Аренда / срок |  |  |
|  | Индустриальный парк / ТОР/Технопарк |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |
|  | Другое |  |  |
| 12 | Общая сумма проекта, в т.ч.: | Итого: ______ руб |  |
|  | Оформление исходно-разрешительной документации, технических условий |  |  |
|  | Затраты на ПСД (стадии «П», «РД») |  |  |
|  | Покупка земельного участка/объектов недвижимости |  |  |
|  | Затраты на СМР (строительные работы) |  |  |
|  | Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы) |  |  |
|  | Авто- и спецтранспорт |  |  |
|  | Оборотные средства |  |  |
|  | Другое |  |  |
| 13 | Сумма ранее понесенных затрат Инициатором проекта для реализации проекта, руб., в том числе: | Итого: ___________________ руб. |  |
|  | Оформление исходно-разрешительной документации, технических условий |  |  |
|  | Затраты на ПСД (стадии «П», «РД») |  |  |
|  | Покупка земельного участка/объектов недвижимости |  |  |
|  | Затраты на СМР (строительные работы) |  |  |
|  | Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы) |  |  |
|  | Авто- и спецтранспорт |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |
| 14 | Сумма запрашиваемого финансирования, в том числе: | Итого: ___________________ руб. |  |
|  | Покупка земельного участка/объектов недвижимости |  |  |
|  | Затраты на СМР (строительные работы) |  |  |
|  | Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы) |  |  |
|  | Авто- и спецтранспорт |  |  |
|  | Оборотные средства |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |
| 15 | Срок реализации проекта, лет |  |  |

| Контактное данные лица для работы по заявке |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефоны |  |
| Эл. Почта |  |
| Место работы |  |
| Должность |  |
| Время к Москве |  |
| Комментарии |  |

Руководитель организации _______________________    				подпись__________________

М.П.

ВНИМАНИЕ!

Заявку необходимо направить в 2-х форматах: ХХХ.docх и ХХХ.pdf (отсканированный вариант с подписью и печатью)

Ответственный сотрудник для работы по заполнению Заявки и дальнейшего предоставления документов по финансированию проектов:

- Багуров Артём Владиславович, тел. 8 (800) 775 - 10 – 73, эл. почта:  bagurov@infra-konkurs.ru;

- Шингареева Филия Фаиховна, тел. 8 (800) 775 - 10 – 73, эл. почта:  shingareeva@infra-konkurs.ru.

Приложение №3

Перечень документов,

необходимых для рассмотрения Заявки

| № | Тип документа | Название документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы по проекту | Заверенная печатью предприятия Заявка на участие |
| 2 |  | Презентация проекта (требования приложены в отдельном файле) |
| 3 |  | Финансовая модель проекта (требования приложены в отдельном файле) |
| 4 |  | Документы, подтверждающие государственную поддержку реализации проекта (при наличии) |
| 5 |  | Заверенные печатью предприятия копии договоров/ соглашений / писем о намерениях со стороны будущих покупателей (при наличии) |
| 6 |  | Заверенные печатью предприятия копии договоров/ соглашений / писем о намерениях со стороны будущих поставщиков сырья (при наличии) |
| 7 |  | Заверенные печатью предприятия копии договоров / соглашений / писем поставщиков оборудования / графики поставки / спецификации оборудования (при наличии) |
| 8 |  | Заверенные печатью предприятия копии договоров / соглашений / писем от компаний генеральных подрядчиков с приложением графика строительства объекта / график финансирования строительства объекта (при наличии) |
| 9 | Документы о ЮЛ | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица |
| 10 |  | Бизнес-справка о заемщике с отражением информации: история создания, географическое расположение, структура собственности, количество сотрудников, основная деятельность компании, позиция на внутреннем и внешнем рынках, описание структуры группы; |
| 11 | Финансовые документы | Копия бухгалтерского баланса, копия отчета о прибылях и убытках предприятия/компаний группы (если предприятие входит в группу) за последние 3 годовые отчетные даты (при наличии), с отметкой о принятии налоговой инспекцией или квитанцией о принятии документов налоговой инспекцией (при сдаче отчетности в электронном виде), консолидированная отчетность за предыдущие 3 финансовых года (при наличии); |
| 12 |  | Заверенная печатью предприятия копия выписки из налогового органа (срок выдачи не позднее 30 дней до дня представления) |
| 13 |  | Расшифровка забалансовых обязательств и кредитного портфеля с отражением следующей информации: кредитор, тип кредита, цель финансирования, сумма и валюта лимита, дата предоставления, график погашения, процентная ставка, остаток задолженности на текущую дату, перечень обеспечения; (при наличии) |
| 14 |  | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (указать сроки погашения, наличие / отсутствие просроченной задолженности); (при наличии) |
| 15 |  | Заверенная печатью предприятия копия справки из налоговой инспекции о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, характеризующая отсутствие (или наличие) задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными органами |

Приложение №4

- Отраслевое заключение

- члена Экспертного Совета

- (форма)

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ – ЧЛЕНА

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

Председателю Организационного комитета

Беличенко А.С.

Заключение независимого отраслевого эксперта по проекту

| Рег. номер Заявки |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| ФИО, должности отраслевых экспертов, осуществивших анализ проекта |  |

- Вводная (описательная) часть отраслевого экспертного анализа проекта:

- Экспертные выводы в рамках отраслевой оценки проекта:

- Рекомендации члена Экспертной совета по подготовке к реализации и реализации Инвестиционного проекта:

- Вывод члена Экспертного совета Конкурса по Инвестиционному проекту:

Дата составления отраслевого экспертного заключения:

“____”___________202___ г.

Подпись руководителя _____________/_______________/

М.П.

Приложение №5

Справка по целесообразности реализации

инвестиционного Проекта на территории

муниципального образования

(форма)

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ – ВАРМСУ

Председателю Организационного комитета

Беличенко А.С.

Справка по целесообразности реализации

инвестиционного Проекта на территории

муниципального образования

| Рег. номер Заявки |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| ФИО, ответственного сотрудника, осуществивших анализ проекта |  |

- _______

- _______

- _______

Дата составления заключения:

“____”___________202___ г.

Подпись руководителя     _____________/_______________/

М.П.

Приложение №6  к Методическим рекомендациям

- Отраслевая / географическая / финансовая сегментация

- (Форма)

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Табл.1 Отраслевая сегментация

| ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ | Отраслевая направленность инвестиционных проектов с энергоэффективным эффектом, в которых выражена заинтересованность | Отметка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
|  | АПК и сельское хозяйство |  |
|  | Промышленное производство |  |
|  | Жилищное строительство и девелопмент |  |
|  | Экология |  |
|  | ЖКХ / ВКХ |  |
|  | Машиностроение |  |
|  | Перерабатывающая промышленность |  |
|  | Здравоохранение и фармацевтика |  |
|  | Цифровая модернизация реального сектора экономики |  |
|  | Туризм и спорт |  |
|  | Развитие инфраструктуры |  |
|  | Транспортно - логистические проекты |  |
|  | прочие |  |

- Табл.2 Географическая сегментация

| Местонахождение Вашей организации (Субъект Российской Федерации) | Субъекты Российской Федерации, в которых имеется готовность в работе |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Субъекта | (да /нет) |

- Табл.3 Финансовая сегментация

| ФИНАНСОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ | Финансовые параметры инвестиционных проектов с энергоэффективным эффектом, в которых выражена заинтересованность | ед. | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид финансового продукта для инвестиционных проектов | проектное финансирование / инвестиционное кредитование |  |
|  | Стоимость проекта | RU , рубли |  |
|  | Срок реализации проекта | лет |  |
|  | Период инвестиционной фазы проекта | лет |  |
|  | Необходимый объем собственных средств от инициатора проекта для реализации проекта | % от бюджета проекта |  |
|  | Необходимый уровень залогового обеспечения по проекту | % от бюджета проекта |  |
|  | Чистый приведенный доход – NPV (Net Present Value) |  |  |
|  | Дисконтированный индекс доходности – DPI (Discounted Profitability Index) |  |  |
|  | Индекс прибыльности – PI (Profitability Index) |  |  |
|  | Внутренняя норма доходности -IRR (Internal Rate of Return) |  |  |
|  | Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return) |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала – WACC (Weight Average Cost of Capital) |  |  |
|  | Период окупаемости – PP (Payback Period) |  |  |
|  | Дисконтированный период окупаемости -DPP (Discounted Playback Period) |  |  |
|  | Простая рентабельность инвестиций – ARR (Accounting Rate of Return) |  |  |
|  | Дополнительные финансовые продукты, в которых заинтересован Инициатор проекта: |  |  |
|  | Пополнение оборотных средств |  |  |
|  | Финансовая аренда (лизинг) |  |  |
|  | Закупка оборудования |  |  |
|  | Банковская гарантия |  |  |
|  | Рефинансирование кредита |  |  |

- Руководитель организации _____________________/__________________________/

М.П.

Приложение №7 к Методическим рекомендациям

Предварительное заключение

- Внешнего эксперта по финансам Банка

- (форма)

|  | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
|  | Председатель/Руководитель ___________________ подразделения Банка _______________/ ________/ «_____» __________ 202__г. |

Предварительные условия финансирования проекта

__________________________ (наименование территориального банка), выступающее в качестве Внешнего эксперта по финансам, в рамках отбора инвестиционных проектов с энергоэффективным эффектом, реализуемых с государственной поддержкой, рассмотрел возможность кредитования следующего проекта:

Рег. номер Заявки - ________________.

Наименование проекта - «_______________________».

Инициатор проекта – «_______________».

Краткая информация по проекту:

| Цель финансирования |  |
| --- | --- |
| Производимый в рамках проекта продукт/услуга |  |
| Стоимость проекта (с учетом ПСД и без учета % на инвестиционной стадии), тыс. RU руб. |  |
| Структура участников проекта |  |
| Структура финансирования проекта*, тыс. RU руб. |  |
| Состояние исходно-разрешительной документации |  |

*В случае снижения стоимости проекта после проведения экспертизы сметы сумма вложений средств каждого участника снижается пропорционально. Доли участия остаются без изменений.

Предлагаем рассмотреть следующие индикативные условия кредитования.

| Сумма кредитной линии, тыс.RU руб. |  |
| --- | --- |
| Заемщик |  |
| Срок доступности кредитных средств, лет |  |
| Валюта кредитной линии |  |
| Условия погашения кредита |  |
| Срок кредитной линии, лет |  |
| Процентная ставка, периодичность уплаты |  |
| Плата за резервирование ресурсов |  |
| Плата за пользование лимитом кредитной линии |  |
| Неустойка |  |
| Досрочное погашение |  |
| Необходимое обеспечение |  |
| Необходимые поручители |  |
| Отлагательные условия для предоставления финансирования |  |

Положительные и отрицательные факторы проекта:

| Положительные факторы проекта | Риски проекта |
| --- | --- |

Исходя из указанных рисков, считаем, что финансирование данного проекта возможно при выполнении следующих условий Инициатором проекта:

Кроме того, рекомендуем проработать следующие вопросы:

Исполнитель:

Внешний эксперт по финансам

по работе в рамках Методических рекомендаций       _______________   /____________/

«_____»___________202___г.

Приложение №7А к Методическим рекомендациям

Мотивированный отказ

- Внешнего эксперта по финансам Банка

- (форма)

|  | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
|  | Председатель/Руководитель ___________________ подразделения Банка _______________/ ________/ «_____» __________ 202__г. |

Мотивированный отказ от финансирования проекта

__________________________ (наименование территориального банка), выступающее в качестве Внешнего эксперта по финансам, в рамках отбора инвестиционных проектов с энергоэффективным эффектом, реализуемых с государственной поддержкой, рассмотрел возможность кредитования следующего проекта:

Рег. номер Заявки - ________________.

Наименование проекта - «_______________________».

Инициатор проекта – «_______________».

По результатам рассмотрения проекта сообщаем о невозможности финансирования проекта по следующим основаниям:

В случае устранения вышеуказанных препятствий для финансирования Инвестиционный проект может быть представлен для повторного рассмотрения Банком в рамках Методических рекомендаций.

Исполнитель: Внешний Эксперт по финансам 		       _______________   /____________/

«_____»___________202___г.

- Приложение №8

- Справку по возможным

- формам финансовой и нефинансовой

- региональной государственной поддержки Проекта (форма)

Справку по возможным формам финансовой и нефинансовой региональной государственной поддержки Проекта

| Рег. номер Заявки |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Сумма проекта, тыс.RU руб. |  |

Табл.1

|  | Наименование региональной программы (отраслевые меры государственной финансовой поддержки) | Нормативно – правовой документ | Период реализации (гг.) | Уполномоч. организация / Мероприятия программы | Период предоставления поддержки (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Табл.2

|  | Наименование региональной программы (отраслевые меры государственной нефинансовой поддержки) | Нормативно – правовой документ | Период реализации (гг.) | Уполномоч. организация / Мероприятия программы | Период предоставления поддержки (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  | Возможные меры специальной Региональной (по месту реализации проекта) финансовой и нефинансовой поддержки | Нормативно – правовой документ | Период реализации (гг.) | Мероприятия программы | Период предоставления поддержки (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Табл.3

Руководитель_______________________

____________________________________________________    ____________/__________________/

(Наименование организации)

М.П. 							                   “____”________________202___г.

Приложение №9

Справку по возможным формам финансовой и нефинансовой государственной поддержки Проекта института развития

Приложение №10

- Соглашение о заинтересованности в реализации проекта (далее - соглашение)

- Проект: «_____________________________»

- Москва, 202_ г.