Социально значимый проект

«________________________________»

(наименование проекта)

территориального общественного самоуправления

«_________________________»

(наименование ТОС)

| N п/п | Общая характеристика проекта ТОС |  | Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование социально значимого проекта территориального общественного самоуправления (далее - Проект) |  | «__________________________» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Местонахождение территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), инициировавшего социально значимый проект |  | Пермский край, Пермский район, Юговское сельское поселение, пос. Юг |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Цель и задачи Проекта |  | Цель: создание и обустройство зоны отдыха, детской спортивно-игровой площадки на перекрестке улиц Луговая-Войкова летом 2016 года. Задачи: - Подготовить участок для создания зоны отдыха и детской спортивно-игровой площадки. - Обустроить зону отдыха и детскую спортивно-игровую площадку. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) |  | В Юговском сельском поселении отсутствуют обустроенные детские спортивные площадки, за исключением детского сада и школы. Наша улица находится на большом расстоянии от этих объектов и нашим детям, а также детям и пожилым людям, живущим по соседству не хватает места для проведения досуга и общения, занятий спортом и игр на свежем воздухе, поэтому благоустройство территории ТОС «________________» начинается со строительства зоны отдыха. Перекресток улиц Луговой и Войкова – подходящее место для решения этой проблемы, потому что по этому участку проходит путь жителей улицы к храму, воскресной школе и к остановке пассажирского транспорта. В рамках проекта планируется обустройство зоны отдыха на перекрестке улиц Луговая – Войкова (установка лавочек, урн и сооружений для активного отдыха детей). В заключение будет проведен общий субботник на улицах Луговая и Войкова. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ожидаемые результаты от Проекта (включая количественный показатель) |  | Создана и обустроена зона отдыха со спортивно-игровой площадкой. Общая площадь - 80-90 кв.м. Установлен детский спортивный комплекс, песочница с навесом, 2 лавочки, 1 урна, цветочные клумбы. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) |  | Дальнейшее содержание зоны отдыха и детской спортивно-игровой площадки: 1) своевременный ремонт; 2) обновление (покраска). |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Продолжительность реализации Проекта |  | 2 месяца |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Сроки начала и окончания Проекта |  | 22.06.2015 г – 22.08.2015г. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контакты лица, ответственного за Проект (телефон, электронная почта) |  | Иванов Иван Иванович тел. e-mail: |  |  |  |  |  |
| - Обоснование стоимости Проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая стоимость Проекта, в том числе: |  | 125 000 руб. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | средства бюджета Пермского муниципального района (не более 75%) |  | 100 000 руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | доля ТОС (не менее 25%) привлекаемые средства ТОС, в том числе: |  | 25 000 руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | собственные денежные средства |  | 25 000 руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | денежные средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) |  | 0,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | средства бюджета сельского поселения |  | 0,00 руб. |  |  |  |  |  |
| - Целевая группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность граждан, участвующих в реализации Проекта |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 3.1 | Количество человек, которые будут пользоваться результатами Проекта, чел. |  |  |  |  |  | от 55 до 500 жителей |  |
| 4 |  | Общая смета проекта |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование товаров, работ, услуг |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена |  | Всего (рублей) |
| 1. |  | За счет запрашиваемой субсидии (не более 75% стоимости проекта и не выше 100 тыс. рублей): |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 1.1. |  | Спортивный комплекс |  | 1 | шт | 53400,00 |  | 53 400,00 |
| 1.2. |  | Лакокрасочные материалы |  | 10 | литр | 1300,00 |  | 13 000,00 |
| 1.3. |  | Доска обрезная |  | 3 | м.куб | 6000,00 |  | 18 000,00 |
| 1.4. |  | Доска заборная |  | 100 | шт | 112,00 |  | 11 200,00 |
| 1.5. |  | Доставка стройматериалов |  | 2 | рейс | 1500,00 |  | 3 000,00 |
| 1.6. |  | Профнастил |  | 4 | лист | 350,00 |  | 1 400,00 |
| 2. |  | За счет собственных средств (не менее 25% стоимости проекта): |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 2.1. |  | Песок |  | 50 | тонн | 287,00 |  | 14 350,00 |
| 2.2. |  | Доставка (песок) |  | 3 | рейс | 2 150 |  | 6 450,00 |
| 2.3. |  | Работа техники (экскаватор) |  | 3 | час | 1400 |  | 4 200,00 |
| Всего по смете (средства субсидии + доля ТОС): |  |  |  |  |  |  |  | 125 000,00 |

Руководитель органа ТОС ____________________ ____________________

(подпись)         (расшифровка)

М.П.